目次

作成日：2026年04月15日

おもろまちメディカルセンター

目次

（Wordで開いた後、目次を右クリック →「フィールドの更新」で目次が生成されます）

院内アプリ開発・導入 実践プレイブック v3.0（統合版）

作成日：2026年04月15日

おもろまちメディカルセンター

著者： 副院長 久保田 徹

バージョン： 3.0（統合版）

想定読了時間： 約120分

AI時代の病院DX：プログラミング不要！現場スタッフのためのアプリ作成ガイド

対象読者: パソコンの基本操作（Excel、メール等）ができる病院スタッフの方 前提知識: プログラミングの知識は一切不要です 扱う範囲: 院内の非機微情報を扱う業務支援アプリ（患者個人情報は扱いません）

（Wordで開いた後、目次を右クリック →「フィールドの更新」で目次が生成されます）

第1部 基礎編

第1章 はじめに — Aさんと一緒に始めましょう

第2章 プロジェクト全体像 — 7ステップフレームワーク

第2部 設計と開発（Step 1-2）

第3章 Step 1 — 課題発見と要件定義

第4章 Step 2 — AIとのアプリ設計・開発

第5章 ハーネス・エンジニアリング — AIを活かす構造設計

第6章 品質を保つ仕組み — スモークテスト・リグレッション防止

第3部 組織への展開（Step 3-5）

第7章 Step 3 — デモ環境構築と院内共有

第8章 Step 4 — 関係部署への協力依頼

第9章 Step 5 — 会議での提案・承認獲得

第4部 実証と運用（Step 6-7）

第10章 Step 6 — PoC（実証実験）の実施

第11章 Step 7 — 効果測定と本格導入判断

第12章 マニュアル作成ガイド

第13章 困難への対処 — 非エンジニアのための現場知恵集

第5部 継続と発展

第14章 よくあるトラブルQ&A

第15章 横展開 — 次のアプリへ

おわりに — 現場発の小さな革命

付録

付録A 用語集

付録B 全テンプレート一覧

付録C 推奨ツール・リソースリスト

付録D 参考文献・関連資料

付録E 最初の一歩チェックリスト（7日間）

付録F 実戦からの学び集（随時追記）

第1部 基礎編

第1章：はじめに — Aさんと一緒に始めましょう

このマニュアルの主人公：看護師長Aさん

Aさん（54歳） は、おもろまちメディカルセンター6F病棟（内科・循環器内科・脳神経外科・ペインクリニック、47床）の看護師長です。看護歴30年のベテランで、パソコンではExcelで勤務表を作ったり、メールを送ったりすることはできます。でも「プログラミング」や「AI」には触れたことがありません。

Aさんには、ずっと困っていることがありました。

「毎朝のベッドコントロール（空いているベッドの管理と入退院の調整）に、ものすごく時間がかかる。しかも、経験と勘に頼っている部分が大きくて、自分が休むと病棟が回らなくなる。」

空床（空いたベッド）が増えれば病院の収入が減る。かといって無理に入院を受けると看護の質が下がる。このバランスをとる判断は、30年の経験があるAさんだからできること。でも、それって「Aさんがいないと困る」ということでもあります。

ある日、副院長からこう言われました。

「AIを使えば、プログラミングなしでアプリが作れる時代になったんだよ。Aさんの経験を『見える化』するアプリを、一緒に作ってみない？」

最初は「私にはムリ」と思ったAさん。でも、このマニュアルに沿って一歩ずつ進めた結果、2ヶ月後には病棟の稼働率をリアルタイムで表示し、最適な入退院のタイミングをシミュレーションできるアプリを完成させました。

このマニュアルは、そんなAさんの体験をもとに作られています。Aさんと一緒に、あなたも「自分の業務を楽にするアプリ」を作ってみましょう。

プログラミングは一切不要です

最初に、一番大事なことをお伝えします。

このマニュアルで紹介するアプリ作成に、プログラミングの知識は一切必要ありません。

「え、アプリって、あの難しいプログラミング言語を書いて作るものでしょ？」と思った方。その常識は、もう変わりました。

Claude Code（クロード・コード）というAIツールを使えば、日本語で「こんなアプリを作ってください」と伝えるだけで、AIがプログラムを書いてくれます。あなたがやることは、「何に困っていて、どう解決したいか」を自分の言葉で伝えることだけです。

しかも、Claude Codeには専用のデスクトップアプリがあります。普通のアプリと同じように、ダウンロードしてインストールするだけ。黒い画面（ターミナルというプログラマー用ツール）を使う必要は一切ありません。LINEやメールと同じ感覚で、チャット画面に日本語で話しかけるだけです。

これまでの常識 vs 今の時代

従来、「アプリを作りたい」と思ったら、現場スタッフに残された選択肢は限られていました。

IT部門に依頼する → 優先順位待ち、半年〜1年

業者に発注する → 数百万円〜数千万円

市販のソフトを購入する → 現場に合わない、高い

あきらめる → 多くの人がここ

今の時代は違います。 AIアシスタント（Claude Code など）と無料のクラウドサービスの登場で、プログラミング経験がない人でも、現場のニーズに合ったアプリを自分で作れる時代になりました。

病院業務の3つの「もったいない」

Aさんの病棟に限らず、病院の日常業務には多くの「もったいない」が潜んでいます。

属人化（ぞくじんか）: 特定のベテランスタッフの経験と勘に頼っている業務が多いこと。Aさんのベッドコントロールのように、その人がいないと判断できなくなります。

データが見えない: 空床による収入減や在院日数（入院してから退院するまでの日数）の偏りなど、課題がどれくらい大きいのか数字で把握できていません。「なんとなく困っている」状態が続いています。

手作業が多すぎる: Excelでの手入力、紙での集計、口頭での連絡など、パソコンで自動化できる作業に毎日たくさんの時間を使っています。

AI時代の院内DX：あなたの「困った」がアプリになる

従来、業務を楽にするアプリを作るには、IT企業に何百万円も払って開発を依頼するか、プログラミングを学んで自分で作るしかありませんでした。

しかし今は、業務の課題を最もよく知っている現場のスタッフ自身が、AIと会話しながらアプリを作れる時代です。外注費はゼロ。必要なのは「何に困っていて、どうしたいか」を言葉にする力だけです。

本マニュアルの大前提

失敗しても大丈夫 — 無料ツールだけで作れるので、金銭的リスクはゼロ

小さく始める — 完璧を目指さず、動くものから始める

AIは相棒 — 「何がわからないかもわからない」状態でも、AIに聞けば教えてくれる

現場が主役 — 業者に任せるのではなく、現場が自分たちで作って運用する

このマニュアルの範囲

本マニュアルで扱うのは「院内の非機微情報を扱う業務支援アプリ」です。

扱ってよいもの

病床稼働率のシミュレーション

運用ルールの可視化ツール

スタッフ教育用アプリ

会議資料の自動生成

KPI計算ツール

勤務シフトの試算

業務フローのチェックリスト

扱ってはいけないもの（このマニュアル範囲外）

患者の個人情報を含むもの（氏名・ID・病名など）

電子カルテと直接連携するもの

保険請求システムに影響するもの

院外ネットワークと通信して患者データを送るもの

原則: 患者個人情報は一切扱わない。集計値のみ。

このマニュアルの使い方

このマニュアルは、アプリの企画から本格導入までを 7つのステップ に分解しています。各ステップに 穴埋め式テンプレート を用意しているので、順番に埋めていくだけでプロジェクトを完走できます。

全章を通じて、Aさんがベッドコントロールシミュレーターを作った実体験を 実例 として紹介します。「自分ならどうする？」と考えながら読み進めてください。

> 注意 > このマニュアルで扱うアプリは、患者さんの個人情報（名前、ID、病名など）を一切使用しない設計です。扱うのは「病床数」「稼働率」「平均在院日数」などの集計データだけです。この原則は全章を通じて繰り返し確認します。

チェックリスト

> □ 自分の部署で「もったいない」と感じている業務課題を1つ以上思い浮かべた > > □ 「プログラミングは不要」ということを理解した > > □ 本マニュアルの扱う範囲（非機微情報の業務支援アプリ）を理解した > > □ このマニュアルの全体構成（7ステップ）を把握した

第2章：プロジェクト全体像 — 7ステップフレームワーク

この章で得られること:

プロジェクト全体の流れがひと目でわかります

各ステップにかかる期間の目安がわかります

「今、自分はどの段階にいるか」を確認できます

7ステップの全体像

アプリの企画から本格導入までは、以下の7つのステップで進めます。

各ステップの概要

| ステップ | やること | 期間の目安 | できあがるもの |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 困っていることを整理し、アプリの設計図を作る | 1-2週間 | 要件定義書（設計図） |
| 2 | AIと会話しながらアプリを作る | 1-3週間 | 動くアプリ |
| 3 | 同僚に試してもらえる環境を準備する | 1-2日 | お試し用の画面 |
| 4 | 協力してくれる部署にお願いする | 1週間 | 協力依頼メモ |
| 5 | 上司や経営層にOKをもらう | 1-2週間 | 提案書・承認 |
| 6 | 限定した範囲で実際に使ってみる | 1-2ヶ月 | 実験結果レポート |
| 7 | 効果を確認し、正式に導入するか決める | 2週間 | 効果測定レポート |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの場合、Step 1（設計図作り）からStep 5（理事会への提案）まで約4週間で完了しました。小規模病院（94床）だからこその身軽さです。Step 6のPoC（実証実験）は2026年4月から2ヶ月間の計画です。

> ヒント > 全部を完璧にこなす必要はありません。まずはStep 1からStep 3まで進めて、「動くアプリ」を手元に持つことを目標にしましょう。そこまでできれば、周囲の反応が変わります。

チェックリスト

> □ 7ステップの全体像を理解した > > □ 自分のプロジェクトの現在地を把握した > > □ おおよそのスケジュール感をイメージした

第2部 設計と開発（Step 1-2）

第3章：Step 1 — 課題発見と要件定義

この章で得られること:

困りごとを整理する方法がわかります

アプリの「設計図」を作るテンプレートが手に入ります

「何を作ればいいか」がクリアになります

「アプリを作ろう」と思う前に

最も失敗するパターンは、最初に「こんなアプリを作ろう」と決めてから現場を見ることです。

成功するパターンは、現場の「不便」に気づくことから始まります。

毎日の業務で、以下を自問してみてください。

「この計算、毎回Excelで手作業…面倒だな」

「同じ質問に何度も答えてる」

「この会議資料、作るのに毎回3時間かかる」

「数字がバラバラで、全体像が見えない」

「新人に教えるのが大変」

「ミスが起きやすいところがある」

これら全部が アプリのタネ です。

> Aさんが気づいた3つの不便（実例） > > 不便1: 稼働率と収益の関係が見えない > 「稼働率を上げよう」と朝会で言われても、1%上がるといくら違うのか誰も答えられなかった。 > > 不便2: What-if がない > 「C群の患者を3名退院させたら月末の平均在院日数はどうなる？」という質問に、Excelで30分かけて計算していた。 > > 不便3: 病棟間の違いが見えない > 5Fと6Fで課題が違うのに、全体の数字しか見ていなかった。 > > これらが「ベッドコントロールシミュレーター」の開発動機になりました。

課題を「見える化」する：As-Is / To-Be分析

As-Is（アズイズ）は「今の状態」、To-Be（トゥービー）は「こうなりたい理想の状態」のことです。この2つを書き出すと、アプリが埋めるべきギャップ（差）が見えてきます。

以下の表を埋めてみましょう。

| 項目 | As-Is（今の状態） | To-Be（理想の状態） | ギャップ（差） |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務のやり方 | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| かかる時間 | ＿＿分/日 | ＿＿分/日 | ＿＿分の短縮 |
| 判断のよりどころ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| データの見やすさ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| 特定の人への依存度 | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが書いたAs-Is / To-Be分析はこうでした。 > > | 項目 | As-Is | To-Be | ギャップ | > |---|---|---|---| > | 業務のやり方 | 紙の病床表を見ながら頭の中で計算 | 画面上でリアルタイムに稼働率を確認 | 手作業→自動表示 | > | かかる時間 | 45分/日（朝会準備30分＋報告15分） | 15分/日（アプリ確認10分＋報告5分） | 30分の短縮 | > | 判断のよりどころ | Aさんの30年の経験と勘 | データに基づく数値とスコア | 属人化→見える化 | > | データの見やすさ | 紙の一覧表、全体像が把握しにくい | グラフとダッシュボードで一目瞭然 | 紙→画面 | > | 特定の人への依存度 | Aさん不在時は判断が停滞 | 誰でもアプリを見て判断できる | 高→低 |

> やってみよう > 上の表をコピーして、自分の業務について書いてみましょう。うまく書けなくても大丈夫です。「今こうで、こうなったらいいな」を箇条書きにするだけでも十分です。

アイデアを小さく分解する

「大きな完成形」を目指さず、最初の1機能 だけに絞ります。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーターの出発点 > > 最終形（現在）: 12タブの巨大アプリ（日次推移、フェーズ構成、運営分析、意思決定ダッシュボード、What-if、医師別分析、HOPE連携など） > > 最初のバージョン（v0.1）: > - 日次の在院患者数を入力 > - 稼働率を計算して表示 > - それだけ > > たったこれだけ です。最初は。完璧を目指さず、動くものから始めることが鉄則です。

要件定義テンプレート

要件定義（ようけんていぎ）とは、「どんなアプリを作るか」を書き出した設計図のことです。以下の表を埋めるだけで、アプリの骨格が決まります。

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| **アプリ名** | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| **目的**（1文で） | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| **使う人** | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| **解決したい困りごと** | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿ |
| **ほしい機能**（3-5個） | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿ |
| **成功の基準**（数値で） | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ |
| **制約** | 予算: ＿＿ / 期間: ＿＿ |
| **患者個人情報の取扱い** | **使用しない**（必須） |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが副院長と一緒に記入した要件定義書はこちらです。 > > | 項目 | Aさんの記入内容 | > |---|---| > | アプリ名 | ベッドコントロールシミュレーター | > | 目的 | 病棟の稼働率・患者構成・収支をリアルタイムで見える化し、データに基づくベッドコントロールを実現する | > | 使う人 | 看護師長、ベッドコントローラー（ベッド配分の調整担当者）、病棟管理者 | > | 解決したい困りごと | 1. 入退院の判断がAさん頼み 2. 空床によるロスが見えない 3. 2026年度の診療報酬改定への対応 | > | ほしい機能 | 1. 稼働率ダッシュボード 2. What-if分析 3. 意思決定スコア 4. 経営判断フラグ 5. トレンド分析 6. 医師マスター 7. 入退院詳細入力 8. 医師別分析 9. 改善のヒント 10. 基盤指標 | > | 成功の基準 | 1. 稼働率が1%以上改善 2. 毎日の利用率80%以上 3. 使っている人の満足度3.5/5.0以上 | > | 制約 | 予算: 0円（既存PCと無料ツール） / 期間: 4週間 | > | 患者個人情報の取扱い | 使用しない（集計データのみ） |

> 注意 > 「患者個人情報の取扱い」欄は必ず 「使用しない」 としてください。アプリで扱うのは、病床数・稼働率・平均在院日数などの 集計データだけ です。患者さんの名前やID、病名などの個人情報は絶対に入れません。

チェックリスト

> □ 「まず現場の不便から」の原則を理解した > > □ As-Is / To-Be分析を記入した > > □ 要件定義テンプレートを埋めた > > □ 成功の基準を数値で設定した > > □ 「最初は最小機能だけ」というマインドを持った > > □ 患者個人情報を使用しない設計であることを確認した

第4章：Step 2 — AIとのアプリ設計・開発

この章で得られること:

Claude Codeとは何か、ひと言で理解できます

デスクトップアプリのインストールから初回起動までの全手順がわかります

はじめてのアプリ作成をハンズオン（実際に手を動かしながら）で体験できます

うまくいかないときの対処法がわかります

4-0. まず知ってほしい — 3つのツールの役割と、なぜこの組み合わせなのか

この章では、これから使う3つのツール（Claude Code・Streamlit・GitHub）について、「そもそも何なのか」「なぜこの3つなのか」を、病院の業務に例えながら丁寧に説明します。

プログラミングの知識はゼロで大丈夫です。ここを読めば、この先の手順がスムーズに理解できるようになります。

「3人チーム」で理解する

アプリを作ることは、病棟を運営することに似ています。

病棟運営には「医師」「病棟の建物」「カルテ保管庫」が必要なように、アプリ開発にも3つの役割が必要です。

Claude Code = 優秀なプログラマー（あなたの指示でアプリを作る人）

Streamlit = アプリの「建物」（ブラウザで動く画面を提供する仕組み）

GitHub = カルテ保管庫（すべての変更履歴を安全に記録・保存する場所）

この3つの関係を、病院の仕事に例えた表で見てみましょう。

| ツール | 病院に例えると | 役割 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | 優秀なスタッフ | あなたの言葉（日本語）でアプリを作り、修正する |
| Streamlit | 病棟の建物 | アプリをブラウザで見えるようにする |
| GitHub | カルテ保管庫 | いつ・何を変更したかすべて記録する |

この3つがそろって初めて、「誰でも使えるアプリ」が完成します。1つでも欠けると、うまくいきません。

Claude Codeだけでは → プログラムは書けるが、画面がない（誰も操作できない）

Streamlitだけでは → 画面の仕組みはあるが、プログラムを書く人がいない

GitHubがなければ → アプリは作れるが、変更履歴が残らず、元に戻せない

Claude Codeとは何か？（超初心者向け）

Claude Code（クロード・コード）は、AIが自動でプログラムを書いてくれるツールです。

Anthropic（アンスロピック）社というアメリカの会社が作ったAIアシスタントです

「○○を作って」と日本語で話しかけるだけで、プログラムを自動で書いてくれます

パソコンにインストールするデスクトップアプリです（LINEやSlackのようなチャット画面です）

自分でプログラミングを学ぶ必要は一切ありません

24時間いつでも使える、超優秀なプログラマーを雇っているようなものです

Claude Codeにできること：

アプリのプログラムを書く（あなたの代わりに）

エラーを自動で見つけて直す（「動かないんだけど」と言えばOK）

「ここを変えて」と言えば修正する（何度でも）

ファイルを作成・編集・削除する

GitHubにコードをアップロードする

Claude Codeにできないこと：

患者の診療判断をする（あくまでアプリ開発の補助ツールです）

インターネット上のデータを自動で取得する（セキュリティ上の制限があります）

電子カルテに直接接続する（接続する仕組みはありません。患者データは守られます）

完璧なアプリを一発で作る（何度か修正のやりとりが必要です。これは普通のことです）

Streamlitとは何か？（超初心者向け）

Streamlit（ストリームリット）は、プログラムを「目に見える画面」に変換してくれる道具です。

プログラムだけでは、文字の羅列にすぎません。Streamlitがあることで、ブラウザ上にボタンやグラフが表示される「アプリの画面」になります。

Pythonというプログラミング言語で書かれたアプリを「ブラウザの画面」に変換する道具です

あなたがStreamlitを直接操作することはありません — Claude Codeが使ってくれます

普段使っているChrome（クローム）などのブラウザでアプリが動きます

Excelのようにボタンやグラフが画面に表示されます

無料で使えます

なぜStreamlitを選ぶのか？

無料で使える（病院の予算に負担をかけない）

AIが最も簡単に扱えるツールの一つ（Claude Codeとの相性が抜群）

ブラウザだけで動く（スタッフのPCに特別なソフトをインストールする必要がない）

画面がきれい（見やすい画面が自動で出来上がる）

院内LANで共有しやすい

ファイルを保存するだけで画面が自動更新される（修正結果をすぐ確認できる）

GitHubとは何か？（超初心者向け）

GitHub（ギットハブ）は、アプリの「変更履歴」をインターネット上に安全に保存する仕組みです。

Wordの「変更履歴の記録」機能を使ったことはありますか？ GitHubは、その機能の超強力版だと思ってください。

「いつ」「誰が」「何を」変えたかが全部記録されます

間違えても「3日前の状態に戻して」が一瞬でできます

無料で使えます

世界中のプログラマーが使っている、最も標準的なサービスです

なぜGitHubが必要なのか？

「前の良い状態」に戻せる保険が必要 — アプリは何度も修正するため

パソコンが壊れてもバックアップがある — インターネット上にデータを保存

学会発表やStreamlit Cloudでの公開にも必要 — Streamlit CloudはGitHubと連携

注意：GitHubに保存するのは「プログラムのコード」だけです。患者データや個人情報は一切アップロードしません。

3つのツールの関係 — どうやって連携するのか

3つのツールがどのように連携するのか、流れを図で見てみましょう。

あなたの言葉（日本語）

|

v

[Claude Code] <-- あなたの指示を受けてプログラムを書く

|

v

app.py（プログラムファイル）を作成・修正

|

v

[Streamlit] <-- app.pyを「見える画面」に変換

|

v

ブラウザにアプリが表示される <-- あなたが確認・操作

|

v

「ここを直して」--> Claude Codeに戻る（繰り返し）

|

v

満足したら...

|

v

[GitHub] <-- 完成したコードを保存（バックアップ＋履歴管理）

ポイント：この流れを何度も繰り返すのがアプリ開発です。一発で完璧にする必要はありません。

院内LANでの運用イメージ — 開発と運用を分離する

「アプリを作った後、どうやって他のスタッフに使ってもらうの？」という疑問に答えます。

ポイントは、開発用のAさんのPCと、実際にアプリを動かすサーバーPCを分けることです。Aさんはアプリを開発する係、院内のSE担当者がサーバーPCへの移植と管理を担当します。

【開発フェーズ（Aさんのパソコン）】

Aさんのパソコン（開発専用）

+-------------------------------+

| Claude Code（AIとチャット）   |

| Streamlit（動作確認用）       |

| app.py, data/ 等のファイル    |

+---------------+---------------+

|

| 完成したら GitHub に保存

v

GitHub（コードのバックアップ）

【運用フェーズ（院内サーバーPC）】

SE担当者が GitHub からコードを取得し、

院内サーバーPCにセットアップ

|

v

院内サーバーPC（常時稼働・専用PC）

+-------------------------------+

| Streamlit（アプリ起動中）     |

| app.py, data/ 等のファイル    |

+---------------+---------------+

| 院内LAN（ケーブルまたはWi-Fi）

|

+------------+------------+

|                         |

ナースPC (1)              ナースPC (2)

（ブラウザでアクセス）    （ブラウザでアクセス）

この図のポイント：

開発はAさんのPCで行います（Claude Codeを使う）

運用は院内の専用サーバーPCで行います（SE担当者が移植）

他のスタッフはブラウザでアクセスするだけ（何もインストール不要）

院外からはアクセスできません（セキュリティ上安心）

GitHubが「開発」と「運用」をつなぐ橋渡し役

Aさんの理解の過程（実例）

> 実例：Aさんの「なるほど！」の瞬間 > > 最初、Aさんは3つのツールの区別がつきませんでした。「Claude CodeもStreamlitもGitHubも、全部パソコンの中の何か？ 何が違うの？」という状態でした。 > > 副院長に「Claude Codeはアプリを作る人、Streamlitは建物、GitHubはカルテ保管庫だよ」と説明されて、こう理解しました。 > > 「つまり、私がClaude Codeに『こんな部屋がほしい』と頼むと、Streamlitという建物の中にその部屋を作ってくれるのね。そしてGitHubにいつでも設計図のバックアップが取れる。もし『やっぱり前の間取りがよかった』と思ったら、GitHubから前の設計図を引っ張り出せるということ？」 > > 「その通り！」と副院長。Aさんはこの理解をもとに、安心して開発を始めることができました。

この節のチェックリスト

> - [ ] Claude Code = AIがあなたの代わりにプログラムを書いてくれるツール、と理解した > - [ ] Streamlit = プログラムをブラウザで動く画面に変換する道具、と理解した > - [ ] GitHub = コードの変更履歴を記録・保存する場所、と理解した > - [ ] 3つのツールの連携の流れ（依頼 → 画面確認 → 修正 → 保存）を理解した > - [ ] 院内LANでの運用イメージ（開発=AさんのPC、運用=院内サーバーPC）を理解した > - [ ] 「修正しながら少しずつ完成させる」のがアプリ開発の正しいやり方、と理解した > - [ ] GitHubには「コードだけ」を保存し、患者データは保存しない、と理解した

4-1. Claude Codeとは

Claude Code（クロード・コード）とは、AIとチャットで会話するだけでアプリが出来上がるツールです。

Anthropic社が提供する、AIを使ったアプリ開発の支援ツールで、あなたが日本語で「こんなアプリを作ってください」と伝えると、AIが自動的にプログラムを書き、ファイルを作成し、アプリを動かしてくれます。

Claude Codeにはデスクトップアプリがあります。 LINEやSlackのようなチャット画面で、日本語を入力するだけで使えます。黒い画面（ターミナルやコマンドプロンプト）を操作する必要は一切ありません。

従来の開発とClaude Codeの違い

|  | 従来のアプリ開発 | Claude Codeを使った開発 |
| --- | --- | --- |
| **必要なスキル** | プログラミング言語の習得（数ヶ月〜数年） | 日本語で説明する力 |
| **開発の流れ** | 勉強→コード記述→エラー修正→テスト | チャットで説明→AIが作る→修正を依頼 |
| **開発期間** | 数週間〜数ヶ月 | 数時間〜数日 |
| **必要な技術知識** | ターミナル操作・プログラミング環境構築 | 一切不要（アプリをインストールするだけ） |
| **費用** | 外注なら数十万〜数百万円 | 月額$20（約3,000円）〜$100（約15,000円） |

4-2. 準備するもの

Claude Codeを使い始めるために、以下の3つを準備してください。

| 準備するもの | 詳細 |
| --- | --- |
| **パソコン** | Windows（ウィンドウズ）でもMac（マック）でもどちらでもOKです |
| **インターネット接続** | 院内のWi-Fi（ワイファイ）や有線LANに繋がっていれば大丈夫です |
| **Anthropicアカウント（Pro以上）** | Anthropic社のサイトで登録します（有料：Proプラン月額$20＝約3,000円から利用可能） |

これだけです。 以前のバージョンでは「Node.js」や「npm」といった技術的なソフトウェアのインストールが必要でしたが、デスクトップアプリ版では一切不要になりました。

アカウントの作り方

パソコンのブラウザ（Chrome、Safariなど）で https://claude.ai を開きます

「Sign up」（サインアップ＝新規登録）ボタンをクリックします

メールアドレスを入力し、パスワードを設定します

届いた確認メールのリンクをクリックして登録完了です

ログイン後、「Pro」プラン（月額$20＝約3,000円） 以上に加入します

> 費用について — ProプランでOKです > > | プラン | 月額 | Claude Code | 特徴 | > |---|---|---|---| > | Pro | $20（約3,000円） | 利用可能 | 軽い開発作業には十分 | > | Max | $100（約15,000円） | 利用可能（大容量） | 使用量の上限が大幅に増える | > > まずはProプランで始めましょう。軽いスクリプト生成、Streamlitアプリの修正、GitHub操作などの日常的な開発作業にはProプランで十分です。

4-3. Claude Codeデスクトップアプリのインストール手順

Claude Codeデスクトップアプリは、普段お使いのアプリと同じようにインストールできます。ターミナルやコマンドプロンプトは一切使いません。

Macの場合

ステップ1：デスクトップアプリをダウンロードする

ブラウザで https://claude.ai/download を開きます

「Download for Mac」ボタンをクリックします

ダウンロードが始まります（ファイルサイズは約200MB程度、数分かかることがあります）

ステップ2：アプリをインストールする

ダウンロードされたファイル（.dmgファイル）をダブルクリックします

Claude Codeのアイコンを「Applications」フォルダにドラッグします

これだけでインストール完了です

ステップ3：アプリを開く

Finder →「アプリケーション」フォルダ → 「Claude Code」をダブルクリックします

初回は「開いてもよろしいですか？」と聞かれたら「開く」をクリック

ステップ4：アカウントでログインする

「Sign in」ボタンをクリック → ブラウザでAnthropicアカウントにログイン

ログイン完了後、チャット画面が表示されれば成功です

Windowsの場合

ステップ1： ブラウザで https://claude.ai/download を開き「Download for Windows」をクリック

ステップ2： ダウンロードした.exeファイルをダブルクリック →「はい」→「次へ」→「インストール」→「完了」

ステップ3： デスクトップの「Claude Code」アイコンをダブルクリック

ステップ4： ログイン画面からAnthropicアカウントでログイン

4-4. はじめてのアプリ作成（ハンズオン）

いよいよ、初めてのアプリを作ります。Aさんと同じように、病棟の稼働率を表示するシンプルなアプリから始めましょう。

ステップ1：Claude Codeアプリを開く

Claude Codeデスクトップアプリを開き、チャット画面が表示されていることを確認します。

ステップ2：AIにチャットで話しかけてアプリを作ってもらう

チャット画面の入力欄に、以下の内容をそのままコピー＆ペーストしてみてください。

あなたの入力（1回目）：

> 病棟の稼働率を入力したらグラフで表示するシンプルなアプリを作ってください。 > > Streamlitで作ってください。 > > 以下の機能をお願いします： > > - 病棟名と病床数を入力できる > - 日付ごとの入院患者数を入力できる > - 稼働率を自動計算してグラフで表示する > - 患者の個人情報は一切使いません。数値データのみです。

入力したら、Enterキーを押す（または送信ボタンをクリック）して送信します。

Claude Codeがプログラムを書き始めます。ファイルの作成や必要なソフトウェアのインストールも自動で行われます。

あなたの入力（2回目）：

> アプリを起動してみてください

Claude Codeが自動的にアプリを起動します。しばらくすると、ブラウザが自動的に開き、あなたが今作ったアプリの画面が表示されます！

ステップ3：アプリを修正してみる

アプリが動いたら、次は修正を頼んでみましょう。

修正の依頼例： > グラフの色を青色に変えてください

> 月別の比較機能を追加してください

> 画面の上に「○○病棟 稼働率ダッシュボード」というタイトルを表示してください

修正のたびにブラウザの画面が自動で更新されます。「こうしてほしい」を言葉で伝えるだけで、どんどんアプリが良くなっていきます。

4-5. うまくいかないときは

AIとのアプリ作りで困ったときの対処法をまとめました。どの場合も、Claude Codeアプリのチャット画面に日本語で状況を伝えるだけでOKです。

| こんなとき | こうしましょう |
| --- | --- |
| **エラーが出た** | 「エラーが出ました。直してください」と伝えるだけでOK。AIがエラー内容を読み取って自動的に修正します |
| **思っていたものと違う** | 具体的に何が違うかを伝える。「グラフではなく表で表示してほしい」「色を変えてほしい」など |
| **最初からやり直したい** | 「今のファイルを全て削除して、一から作り直してください」 |
| **途中で固まった** | 「停止」ボタンをクリックしてAIの処理を止め、もう一度やりたいことを伝えてください |
| **何を頼めばいいかわからない** | 「こういう業務で困っています」と状況だけ伝える。AIが提案してくれます |

4-6. AIへの指示のコツ（プロンプトの書き方）

AIに良い結果を出してもらうためには、指示の出し方にちょっとしたコツがあります。プロンプトに以下の5つの要素を含めると、的確なアプリが出来上がります。

| 要素 | 何を書くか | Aさんの例 |
| --- | --- | --- |
| **背景** | なぜこのアプリが必要か | 「94床の病院でベッドコントロールが属人化している」 |
| **目的** | アプリで何を実現したいか | 「データに基づくベッド管理を支援する」 |
| **機能** | 具体的に何ができるアプリか | 「稼働率の表示、What-if分析、意思決定スコア」 |
| **制約** | 守ってほしいルール | 「Streamlitで作成、患者個人情報は使わない」 |
| **出力形式** | どんな形のアプリか | 「ブラウザで操作できるWebアプリ」 |

AIへの指示テンプレート（穴埋め式）

以下のテンプレートの＿＿を埋めて、Claude Codeのチャット欄に貼り付けてください。

> 【背景】 > 当院は＿＿床の病院で、＿＿＿＿という課題があります。 > > 【目的】 > ＿＿＿＿を可視化／自動化するアプリを作りたいです。 > > 【機能要件】 > 1. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿を表示する） > 2. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿を計算する） > 3. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿をシミュレーションする） > > 【制約】 > - Streamlit（Python）で作成してください > - 患者個人情報は一切使用しません > - 院内LAN（院内ネットワーク）で動作する前提です > > 【出力形式】 > ブラウザで操作できるWebアプリとして作成してください。

AIへの指示で避けたい「悪い例」と目指したい「良い例」

悪い例（曖昧）:

いい感じに改善して

AIは何を改善すればいいか分からず、的外れな修正をします。

良い例（具体的）:

日次推移タブに、月末の稼働率予測を表示する機能を追加したいです。

現在の表示:

- 直近20日の実績グラフ

追加したいもの:

- 現ペースが続いた場合の月末予測値

- 目標90%までの差（日数換算）

条件:

- 既存の計算ロジックは壊さない

- 画面の上部に目立つように表示

AIに「やってほしくないこと」を伝える

AIは親切すぎて、聞いてもいないことまで修正しようとすることがあります。それを防ぐには、修正範囲を明示します。

以下の部分は変更しないでください:

- データ入力タブ（既に完成しているため）

- 運営分析タブの計算ロジック（別の担当が管理中）

今回の修正範囲:

- 日次推移タブの月末予測表示のみ

一気に大きく変えない

AIは「500行の修正」を一度に出すこともできますが、超初心者にとっては危険です。

推奨: 小さく分けて進める

1. まず、入力欄を1つ追加してください。それを確認してから次に進みます

2. (動作確認後) 次に、その入力を計算に反映してください

3. (動作確認後) 最後に、結果をグラフに表示してください

1ステップずつ確認することで、どこで問題が起きたかが分かります。

AIが間違うことを前提にする

AI は時々、間違ったコードを出します。特に：

数式の間違い（小数点の扱い、単位の混同）

変数名のミス

ライブラリのバージョン違い

対策: 必ず動かして結果を確認する。「AIが書いたから正しい」と思わない。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが実際にClaude Codeのチャット欄に最初に伝えた内容はこうでした。 > > 「94床の病院で、6F病棟47床のベッドコントロールを担当しています。稼働率が見えにくくて困っています。Streamlitで、稼働率をリアルタイム表示するダッシュボードを作ってください。入院患者数と退院患者数を入れると稼働率と収支が自動計算されるようにしてください。患者さんの名前などの個人情報は使いません。」 > > この一言から始まり、AIとのチャットを10回ほど重ねて、最終的に12のタブを持つ本格的なアプリに仕上がりました。最初は1画面だけのシンプルなものから始めたのがポイントです。

推奨ツール

| ツール名 | 読み方 | 役割 | 費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Streamlit** | ストリームリット | アプリの画面を作る道具 | 無料 |
| **pandas** | パンダス | 表形式のデータを扱う道具 | 無料 |
| **plotly** | プロットリー | グラフやチャートを作る道具 | 無料 |

> ヒント > これらのツールの名前を覚える必要はありません。Claude Codeに「Streamlitで作ってください」と伝えれば、必要なものをAIが全て用意してくれます。

チェックリスト

> □ Claude Codeの役割を理解した > > □ Claude Codeデスクトップアプリのインストールが完了した > > □ はじめてのアプリを作ってみた（またはこれから試す予定） > > □ うまくいかないときの対処法を確認した > > □ AIへの指示テンプレートを自分の課題に当てはめて書いてみた > > □ 「大きく一気に」ではなく「小さく分けて」進めることを理解した > > □ 患者個人情報を使用しない設計であることを再確認した

4-7. Streamlitの仕組みを理解しよう — アプリの「見た目」を作る道具

ここまでの章で、Claude Codeに話しかけてアプリを作る体験をしていただきました。この4-7から4-9では、アプリ開発をもっとスムーズに進めるための2つの道具について、詳しくご説明します。

Streamlit（ストリームリット） ＝ アプリの「画面」を作る道具

GitHub（ギットハブ） ＝ アプリの「変更履歴」を管理する道具

どちらも Claude Codeが自動で操作してくれる ので、あなたが難しい操作を覚える必要はありません。ただし、仕組みを知っておくと トラブルが起きたときに冷静に対処できます。

Streamlitとは何か？

Streamlit（ストリームリット）は、ブラウザで動くアプリの画面を作るための無料ツールです。

普通のアプリ開発では、ボタンの配置やデザインを専門的な言語（HTMLやCSSなど）で書く必要があります。しかしStreamlitを使えば、Pythonという1つの言語だけでアプリの画面が作れます。しかも、その Python のコードは Claude Code が全部書いてくれるので、あなたが Streamlit の使い方を学ぶ必要はありません。

> たとえるなら > Streamlitは「料理の盛り付け担当」のようなものです。Claude Code が材料（データ処理のプログラム）を調理し、Streamlitがそれを美しくお皿に盛り付けて（画面に表示して）くれます。あなたは「もっと彩りを良くして」「大皿に変えて」と注文するだけです。

主な部品（ウィジェット）

Streamlit には、以下のような部品があります。コードを覚える必要はありませんが、「こういう部品がある」と知っておくと便利です。

| 部品 | 用途 |
| --- | --- |
| タイトル | 大見出し |
| テキスト | 説明文 |
| 数値入力 | 数字を入力 |
| スライダー | 範囲選択 |
| プルダウン | 選択肢から選ぶ |
| ボタン | クリックで動作 |
| メトリック | 数値を大きく表示 |
| グラフ | 折れ線・棒・円 |
| テーブル | 表形式 |

Streamlitの仕組み（知っておくと安心）

1. app.py というファイルがアプリの中身

Claude Codeがアプリを作ると、app.pyというファイルが作られます。このファイルの中に、アプリの画面やグラフの情報がすべて書かれています。

2. 「streamlit run app.py」で画面が表示される

Claude Codeが streamlit run app.py というコマンドを実行すると、ブラウザにアプリの画面が表示されます。このコマンドは Claude Code が自動で実行するので、あなたが入力する必要はありません。

3. ファイルを更新するとブラウザも自動で更新される（ホットリロード）

これがStreamlitの最も便利な特徴です。Claude Codeが app.py を修正すると、ブラウザの画面も自動的に最新の内容に切り替わります。この機能を「ホットリロード」と呼びます。

> Aさんの体験 > 「最初、Claude Codeがコードを直してくれたのにブラウザの画面が変わらなくて焦りました。でも、画面の右上に『Rerun』（リラン＝再実行）というボタンが出ていて、それをクリックしたら最新の画面になりました。その後、右上の『Always rerun』をONにしたら、以降は何もしなくても自動で画面が更新されるようになりました。」

アプリの動作確認方法（超詳細ステップ）

Step 1：Claude Codeにアプリを作ってもらう

チャット画面に作りたい内容を日本語で入力します。

Step 2：「アプリを起動してください」と依頼する

Step 3：ブラウザに表示される画面を確認する

しばらくすると（通常10秒〜30秒）、ブラウザが自動的に開きます。自動で開かない場合は、ブラウザのURL欄に http://localhost:8501 と入力してください。

Step 4：気になる点があればClaude Codeに修正を依頼する

Step 5：ブラウザで変更が反映されたか確認する

> ここが大事 > Step 3〜5のサイクルを「何度でも」繰り返してください。 1回で完璧なアプリが出来上がることはまずありません。「作る→確認→直す」を10回、20回と繰り返すことで、あなたの理想のアプリに近づいていきます。

「動かしながら直す」サイクルの具体例

Aさんがベッドコントロールシミュレーターを育てていった過程をご紹介します。

最初のバージョン（1回目の依頼後）： 数字を入力する欄と、計算結果が文字だけで表示される地味な画面でした。

1回目の修正：「グラフを追加して」 棒グラフが画面に追加されました。

2回目の修正：「色を変えて見やすくして」 病棟ごとに色分けされた表示になりました。

3回目の修正：「稼働率が90%未満のとき赤くして」 目標を下回っているときに数字が赤色で表示されるアラート機能が追加されました。

4回目の修正：「サイドバーに設定項目を置いて」 設定項目が左側のサイドバーに整理されてスッキリしました。

5回目の修正：「印刷できるレポートを出力して」 PDFダウンロードボタンが追加されました。

このように 10回ほどの修正を重ねて、最終的には12のタブを持つ本格的なアプリに仕上がりました。

さらにその後、v3.0への進化（ソクラテス式の設計対話）：

アプリの基本機能が安定した後、副院長とソクラテス式（問いかけ→確認→深掘り）の設計対話を通じて、より本質的な課題に取り組みました。

問い：「稼働率1%の改善は、具体的にいくらの価値があるか？」

この問いから計算したところ、94床×1%×365日×30,500円 = 年間約1,046万円。この数字は、理事長や事務長を含め、誰も明確に共有していませんでした。

この気づきから、以下の3つの機能が生まれました：

基盤指標の常時表示：「稼働率1% = 年間1,046万円」をサイドバーに常時表示

医師別分析：入院創出医と担当医を分けて記録し、医師ごとの入退院パターンを可視化

改善のヒント：蓄積データから改善機会を自動検出し、金額換算で提示

> ポイント > v3.0の進化で最も重要だったのは、「精神論を数字に変える」というビジョンです。稼働率を上げようという掛け声だけでなく、具体的な数字を示すことで、全職員が自発的に改善に動く仕組みを作りました。

ベッドコントロールシミュレーターの進化（実例）

| 時期 | 機能 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 稼働率計算のみ | 20行 |
| v0.5 | 日次推移グラフ追加 | 200行 |
| v1.0 | A/B/C群管理、What-if分析 | 2,000行 |
| v2.0 | 病棟別分析、フェーズ可視化 | 4,000行 |
| v3.0 | 医師別分析、HOPE連携、rolling LOS | 6,000行 |

1週間で10倍にはならないけれど、半年で10倍にはなります。

Streamlitの便利な機能

「Always rerun」ボタン — 画面右上のこのボタンをONにしておくと、Claude Codeがファイルを修正するたびにブラウザが自動で最新の画面に切り替わります。

サイドバー — 画面の左側に折りたたみ式のサイドバーを設置できます。Claude Codeに「設定はサイドバーに移動してください」と依頼するだけで対応してもらえます。

スマートフォンからのアクセス — 同じ院内LAN内であればスマートフォンのブラウザからも見られます。

4-8. GitHubの仕組みを理解しよう — アプリの「変更履歴」を管理する道具

GitHubとは何か？

GitHub（ギットハブ）は、ファイルの変更履歴を自動で記録してくれる無料サービスです。

たとえるなら、「ファイルのタイムマシン」 です。Wordで文書を作るとき、「企画書_v1.docx」「企画書_v2_修正版.docx」「企画書_v3_最終版.docx」と、ファイルのコピーがどんどん増えていった経験はありませんか？

GitHubを使えば、ファイルは1つのまま、いつ・何を変更したかが全部記録されます。「3日前の状態に戻したい」と思ったら、一瞬で戻せます。

> Aさんの体験 > 「アプリを作っている途中で、大きな修正をしたら逆にグラフが崩れてしまったんです。でもClaude Codeに『昨日の状態に戻してください』と頼んだら、すぐに元通りになりました。GitHubが変更を全部覚えてくれていたおかげです。これがなかったらパニックになっていたと思います（笑）。」

なぜGitHubが必要なの？

「前の方が良かった」に対応できる — 「3回前の状態に戻して」が一瞬

「誰がいつ何を変えたか」がわかる

学会発表や外部公開に必要

Streamlit Cloudでインターネット公開するときに必要

GitHubアカウントの作り方（超詳細手順）

GitHubのアカウントは、メールアドレスがあれば誰でも 無料 で作れます。

ステップ1：GitHubのサイトを開く

ブラウザで https://github.com を開きます。

ステップ2：「Sign up」をクリックする

画面の右上にある 「Sign up」 ボタンをクリックします。

> 注意 > 「Sign in」（ログイン）と間違えないようにしてください。初めて作る場合は 「Sign up」 です。

ステップ3：メールアドレスを入力する

普段お使いのメールアドレスを入力して「Continue」をクリックします。

ステップ4：パスワードを設定する

8文字以上のパスワードを入力してください。英字と数字を組み合わせたものが安全です。

ステップ5：ユーザー名を決める

ユーザー名は英数字とハイフン（-）のみ使えます。日本語は使えません。

ユーザー名の例：ommc-nurse-tanaka、omc-bed-control、kangoushi-a

ステップ6：メール認証を行う

登録したメールアドレスに確認メールが届きます。確認コードをコピーしてGitHubの画面に貼り付けてください。

ステップ7：無料プランを選択する

「Free」（無料） を選択してください。

ステップ8：アカウント作成完了

GitHubの基本操作（全部Claude Codeにお任せ）

GitHubアカウントを作ったら、実際の操作はすべてClaude Codeに頼むだけです。

| やりたいこと | Claude Codeへの依頼方法 |
| --- | --- |
| **アプリをGitHubに保存する** | 「今のアプリをGitHubにアップロードしてください」 |
| **変更を保存する** | 「今の状態をGitHubに保存してください」 |
| **前の状態に戻す** | 「前のバージョンに戻してください」 |
| **変更履歴を確認する** | 「変更履歴を見せてください」 |
| **特定の日の状態に戻す** | 「3月15日の状態に戻してください」 |

Claude Codeでの具体的な会話例

例1：初めてGitHubに保存するとき

> あなた：「今のアプリの状態をGitHubに保存してください」 > > Claude Code：「GitHubにリポジトリを作成し、現在のアプリのファイルをすべてアップロードしました。URLは以下の通りです。」

例2：前の状態に戻したいとき

> あなた：「さっきの変更は良くなかったので、昨日の状態に戻してください」 > > Claude Code：「昨日15:30時点の状態に戻しました。ブラウザを更新すると反映されます。」

> ポイント > 「リポジトリ」「コミット」「プッシュ」といった専門用語を覚える必要はありません。日本語で「保存して」「戻して」と伝えるだけで、Claude Codeが適切な操作を行ってくれます。

4-9. 「作る→確認→直す」の実践サイクル — 良いアプリはこうして育てる

ここまでの内容をまとめて、アプリ開発の基本リズムを整理します。

開発の基本リズム（6ステップ）

Claude Codeに機能を依頼する — 「こんな機能を追加してください」

ブラウザでアプリを操作して確認する

「ここをこう直して」とClaude Codeに伝える

ブラウザで修正を確認する（ホットリロードで自動更新）

良ければ「GitHubに保存して」で履歴を残す — セーブポイント

1に戻って次の機能へ

> たとえるなら > ゲームのセーブポイントと同じです。「ここまでは良い状態」と思ったらGitHubに保存。もし次の変更で失敗しても、セーブポイントに戻れます。こまめに保存しておくのがコツです。

Aさんのある1日の開発の流れ（実例）

朝9:00（始業前の15分間）：

> 「稼働率のグラフに目標ライン（90%）を赤い点線で追加してください」

ブラウザで確認 → OK → 「今の状態をGitHubに保存してください」

昼休み（10分間）：

> 「次に、患者のフェーズ構成を円グラフで追加してください」

ブラウザで確認 → 色がわかりにくい → 「円グラフの色をA群=赤、B群=緑、C群=青にしてください」

ブラウザで確認 → OK → 「GitHubに保存してください」

夕方17:00（帰る前の5分間）：

> 「今日の作業内容をまとめて教えてください」

→ 今日はここまで。お疲れさまでした。

> ポイント > Aさんは1日に長時間アプリ開発に取り組んでいるわけではありません。朝15分、昼10分、夕方5分 ＝ 合計30分。毎日少しずつ積み重ねることで、2週間後にはかなり本格的なアプリに仕上がりました。

よくある修正パターン（コピペで使える依頼文集）

| やりたいこと | Claude Codeへの依頼文 |
| --- | --- |
| **文字を大きくしたい** | 「タイトルのフォントサイズを24pxにしてください」 |
| **色を変えたい** | 「グラフの色を青系統に統一してください」 |
| **グラフを追加したい** | 「月別の推移を折れ線グラフで追加してください」 |
| **警告表示を追加したい** | 「稼働率が90%未満のとき赤い文字で警告を出してください」 |
| **レイアウトを変えたい** | 「グラフを2列に並べてください」 |
| **データ入力欄を追加したい** | 「サイドバーに月を選択するドロップダウンを追加してください」 |
| **印刷用に出力したい** | 「表示内容をPDFでダウンロードできるボタンを追加してください」 |
| **スマホでも見やすくしたい** | 「スマートフォンでも見やすいレイアウトにしてください」 |
| **目標値と比較したい** | 「目標値を設定できる入力欄を作り、達成率を表示してください」 |
| **前のバージョンに戻したい** | 「さっきの変更を取り消して、1つ前の状態に戻してください」 |

チェックリスト

> □ Streamlitの仕組み（app.pyファイルとホットリロード）を理解した > > □ 「作る→確認→直す」のサイクルを体験した > > □ GitHubアカウントを作成した > > □ アプリの状態をGitHubに保存する方法を理解した > > □ 「完璧でなくてもOK。少しずつ育てていけばいい」というマインドを持った

4-10. Claude Codeの「プロジェクト設計」— AIに正しく働いてもらう仕組み

ここまでで、Claude Codeを使ってアプリを作る基本的な流れを学びました。この節からは、AIにもっと賢く、もっと安全に働いてもらうための「プロジェクト設計」 について解説します。

なぜプロジェクト設計が必要なのか？

Claude Codeには、とても重要な特徴があります。

> Claude Codeは、会話を開始するたびに `CLAUDE.md` というファイルを自動的に読み込みます。

これは、AIに「仕事の手引き書」を渡すようなものです。この手引き書がしっかりしていれば、AIは毎回正しいルールを守り、高品質なアプリを作ってくれます。逆に、手引き書がなければ、毎回ゼロから説明しなければなりません。

つまり、プロジェクトフォルダの設計が、AIの仕事の品質を決めるのです。

そして一度設定すれば、誰が使っても同じ品質のアプリが作れるようになります。

Aさんの体験談

> Aさんは、最初は何の設定もなしにClaude Codeを使い始めました。するとどうなったか？ > > - 「患者個人情報を含めないで」と毎回言わなければならなかった > - 「日本語で書いて」と毎回指示していた > - 「フォルダ構成はこうなっていて...」と毎回説明していた > > CLAUDE.mdとルールファイルを設定した後は、これらが全て自動で守られるようになりました。毎回の会話が格段にスムーズになり、本来やりたい作業に集中できるようになったのです。

この節で学ぶこと

| 節 | 内容 | 一言で言うと |
| --- | --- | --- |
| 4-11 | フォルダ構成の全体像 | プロジェクトの「設計図」 |
| 4-12 | CLAUDE.md | AIへの「常時指示書」 |
| 4-13 | .claude/rules/ | 条件付きルール集 |
| 4-14 | .claude/skills/ | 定型作業の自動化 |
| 4-15 | settings.json | 許可と禁止の設定 |
| 4-16 | セキュリティ設計 | 患者データを守る仕組み |
| 4-17 | よくある失敗と回避策 | 転ばぬ先の杖 |
| 4-18 | 最小構成テンプレート | コピペで始められるテンプレート |

> ここでの学びは、第5章「ハーネス・エンジニアリング」と密接につながります。 この4-10〜4-18では「具体的なファイルの書き方」を、第5章では「なぜこのような構造設計が重要なのか、全体像」を解説します。両方読むことで、AIに正しく働いてもらうための設計思想が立体的に理解できます。

4-11. フォルダ構成の全体像 — これがプロジェクトの「設計図」

推奨フォルダ構成

my-hospital-app/

├── CLAUDE.md              ← AIへの指示書（最重要）

├── .claude/               ← Claude Code設定フォルダ

│   ├── settings.json      ← 許可・禁止の設定

│   ├── rules/             ← 条件付きルール集

│   │   ├── patient-safety.md

│   │   └── output-format.md

│   ├── skills/            ← 定型作業の手順書

│   │   └── data-update/

│   │       └── SKILL.md

│   └── agents/            ← 役割分担の定義

│       └── reviewer.md

├── app/                   ← アプリ本体

│   ├── app.py             ← メイン画面

│   ├── config.py          ← 設定値

│   └── utils.py           ← 共通機能

├── data/                  ← データファイル

│   └── sample_data.csv

├── docs/                  ← マニュアル・資料

│   └── user_manual.md

├── tests/                 ← テスト

│   └── test_app.py

└── requirements.txt       ← 必要なライブラリ一覧

各フォルダの役割

| フォルダ/ファイル | 役割 | 何を置くか |
| --- | --- | --- |
| `CLAUDE.md` | AIへの常時指示書 | プロジェクト概要、ルール、技術情報 |
| `.claude/` | Claude Code設定 | 設定、ルール、スキル、エージェント定義 |
| `.claude/settings.json` | 許可・禁止の制御 | 実行を許可/禁止するコマンド一覧 |
| `.claude/rules/` | 詳細ルール | 患者安全、出力形式などの長いルール |
| `.claude/skills/` | 定型作業の手順 | データ更新手順、レポート生成手順 |
| `.claude/agents/` | 役割分担 | レビュー担当、テスト担当などの定義 |
| `app/` | アプリ本体 | Pythonプログラムファイル |
| `data/` | データ | CSVファイルなど（GitHubにはアップしない） |
| `docs/` | ドキュメント | 操作マニュアル、説明資料 |
| `tests/` | テスト | アプリが正しく動くかの確認コード |
| `requirements.txt` | ライブラリ一覧 | 必要なPythonパッケージの一覧 |

なぜこの構成が大切なのか

CLAUDE.mdは毎回読み込まれる — AIが会話のたびに「手引き書」を確認するので、ルールが常に守られます

rulesは必要なときだけ読まれる — 詳細なルールを分離しておくと、AIが効率的に必要な情報だけを参照できます

dataフォルダを分離する — 実データとプログラムを分離することで、うっかりデータを公開してしまうリスクを減らせます

testsフォルダがある — アプリが正しく動くかを自動で確認できます

> ポイント: 最初は空のフォルダでも構いません。Claude Codeに「この構成でプロジェクトを作って」とお願いすれば、全部作ってくれます。

4-12. CLAUDE.md — AIへの「常時指示書」

CLAUDE.mdとは何か

CLAUDE.mdは、プロジェクトのルート（一番上の階層）に置くMarkdownファイルです。

最も重要な特徴：Claude Codeが会話を開始するたびに、このファイルを自動的に読み込みます。

つまり、ここに書いたことは、AIが常に守ります。毎回口頭で伝える必要がなくなるのです。

これは、新しいスタッフに「業務マニュアル」を渡すのと似ています。マニュアルがあれば、毎回同じ説明をしなくても、スタッフは正しく仕事ができますよね。CLAUDE.mdはAIにとっての「業務マニュアル」なのです。

CLAUDE.mdに書くべき5つの項目

| 項目 | 書く内容 | なぜ必要か |
| --- | --- | --- |
| 1. プロジェクト概要 | 何のアプリか、誰が使うか | AIが文脈を理解するため |
| 2. 絶対に守るルール | 患者情報保護、出力言語 | 安全性の確保 |
| 3. 技術スタック | Streamlit、Python等 | 正しい技術で作るため |
| 4. フォルダ構成の説明 | どこに何があるか | ファイルを正しい場所に置くため |
| 5. よく使うコマンド | アプリ起動方法、テスト方法 | 操作を効率化するため |

完成例（病院アプリ用・そのままコピペ可能）

以下のCLAUDE.mdは、そのままコピーして使えます。[  ]の部分だけ、自分のプロジェクトに合わせて書き換えてください。

# 病棟管理アプリ プロジェクト

## 概要

おもろまちメディカルセンター（94床）の病棟稼働率管理を支援するStreamlitアプリ。

## 対象ユーザー

看護師長、ベッドコントローラー、病棟管理者

## 絶対に守るルール

- 患者個人情報（氏名、ID、生年月日、住所）を絶対にコードに含めない

- 扱うのは集計データのみ（病床数、稼働率、在院日数など）

- すべての出力・コメントは日本語で記述する

- エラーメッセージも日本語にする

## 技術スタック

- Python 3.11+

- Streamlit（画面）

- pandas（データ処理）

- plotly（グラフ）

## フォルダ構成

- app/ → アプリ本体

- data/ → CSVデータ

- docs/ → マニュアル

- tests/ → テスト

## よく使うコマンド

- アプリ起動: streamlit run app/app.py

- テスト実行: python -m pytest tests/

> Aさんのコツ: 「最初は短くてOK。使いながら追記していけばいい。CLAUDE.mdは『育てるファイル』だと思うといいですよ。」

CLAUDE.mdに書くべきでないこと

| 内容 | 理由 | どこに書くか |
| --- | --- | --- |
| 一時的なメモ（今日のタスクなど） | 毎回読まれるので無駄 | チャットで直接伝える |
| 巨大なデータ | ファイルが重くなる | `data/`フォルダに置く |
| 詳細なルール（10行以上） | CLAUDE.mdが長くなりすぎる | `.claude/rules/`に分離する |
| 秘密情報（パスワード等） | セキュリティリスク | 絶対にどこにも書かない |

4-13. .claude/rules/ — 条件付きルール集

rulesフォルダとは何か

CLAUDE.mdに書くと長くなりすぎるルールを、別ファイルに分離して管理する場所です。

.claude/rules/フォルダにMarkdownファイル（.md）を置くと、Claude Codeが自動的にそれを読み込んで、ルールとして適用します。

> 例え話: CLAUDE.mdが「業務マニュアルの目次」だとすると、rulesフォルダの各ファイルは「詳細な手順書」のようなものです。必要なときに参照される詳しいルールを、ここに書いておきます。

ファイル名のつけ方

| ファイル名 | 内容 |
| --- | --- |
| `patient-safety.md` | 患者情報保護のルール |
| `output-format.md` | 画面表示・出力形式のルール |
| `data-handling.md` | データの取り扱いルール |
| `coding-style.md` | プログラムの書き方ルール |

patient-safety.md の完成例

# 患者安全ルール

## 個人情報保護

- 患者氏名、ID、生年月日、住所を絶対にコードに含めない

- 症例を記述する場合は「70代男性」など匿名化した表現を使う

- CSVファイルにも個人情報を含めない

- デモデータは必ず架空のデータを使用する

## データの扱い

- 実データはdata/フォルダにのみ保存する

- GitHubにpushする前にdata/フォルダの内容を確認する

- .gitignoreでdata/*.csvを除外設定する

## 画面表示

- 画面上に患者個人を特定できる情報を表示しない

- 統計データ（件数、割合、平均値など）のみ表示する

- スクリーンショットを撮っても安全な画面設計にする

output-format.md の完成例

# 出力形式ルール

## 言語

- すべてのUI（画面の文字）は日本語で記述する

- エラーメッセージも日本語にする

- コード内のコメントも日本語にする

## 画面デザイン

- 色分け：正常=緑(#27AE60)、注意=黄(#F39C12)、警告=赤(#E74C3C)

- フォントサイズ：タイトル=24px、本文=14px

- グラフにはタイトルと軸ラベルを必ず付ける

## 数値の表示

- パーセンテージは小数第1位まで表示（例：85.3%）

- 金額は3桁ごとにカンマ区切り（例：1,234,567円）

- 日付はYYYY年MM月DD日形式（例：2026年4月1日）

CLAUDE.md と rules/ の使い分け

| 内容 | 置き場所 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト概要 | CLAUDE.md | 毎回必要な基本情報 |
| 技術スタック | CLAUDE.md | 毎回必要な基本情報 |
| よく使うコマンド | CLAUDE.md | 毎回必要な基本情報 |
| 患者情報保護の詳細ルール | rules/ | 長いので分離して見やすく |
| 出力形式の詳細 | rules/ | 長いので分離して見やすく |
| データ取り扱いの詳細 | rules/ | 長いので分離して見やすく |
| 一時的な指示 | チャット | 永続的でないので保存不要 |

> 目安: 5行以内ならCLAUDE.mdに直接書く。それ以上ならrules/に分離する。

4-14. .claude/skills/ — 定型作業の自動化

skillsとは何か

skillsは、「いつも同じ手順でやる作業」を登録しておく仕組みです。

たとえば、毎日のデータ更新や毎月のレポート生成など、決まった手順がある作業をスキルとして登録しておくと、Claude Codeのチャットで /スキル名 と入力するだけで呼び出せます。

> 例え話: スキルは、料理の「レシピカード」のようなものです。毎回「まず鍋に水を入れて...」と説明しなくても、「カレーのレシピ」と言えば、全手順がわかりますよね。

スキルの作り方

.claude/skills/フォルダの中に、スキルごとのフォルダを作り、その中にSKILL.mdファイルを置きます。

.claude/skills/

├── data-update/

│   └── SKILL.md        ← 日次データ更新の手順

├── monthly-report/

│   └── SKILL.md        ← 月次レポート生成の手順

└── backup/

└── SKILL.md        ← バックアップの手順

SKILL.md の完成例（日次データ更新）

---

name: daily-update

description: 日次の病棟データを更新する

---

# 日次データ更新

以下の手順で日次データを更新してください：

1. data/daily_input.csv に今日の行を追加

- 日付、在院患者数、入院数、退院数、A群、B群、C群

2. app/app.py を起動して画面を確認

3. グラフが正しく更新されていることを確認

4. 問題なければ「GitHubに保存して」で履歴を残す

スキルの呼び出し方

Claude Codeのチャットで以下のように入力します。

/daily-update

これだけで、SKILL.mdに書かれた手順に沿って作業が実行されます。

> Aさんのコツ: 「毎日やる作業は、必ずスキルにしています。手順を覚えなくていいし、誰がやっても同じ結果になるのが嬉しい。新しいスタッフにも『/daily-updateって打つだけだよ』と教えればいいので、教育コストも下がりました。」

スキルの活用例

| スキル名 | 内容 | 使うタイミング |
| --- | --- | --- |
| `daily-update` | 日次データの更新 | 毎朝 |
| `monthly-report` | 月次レポートの生成 | 月末 |
| `backup` | データのバックアップ | 週1回 |
| `add-feature` | 新機能を追加する手順 | 機能追加時 |
| `fix-bug` | バグを修正する手順 | 不具合発見時 |

4-15. settings.json — 許可と禁止の設定

settings.jsonとは何か

settings.jsonは、Claude Codeに「やってもいいこと」と「絶対にやってはいけないこと」を設定するファイルです。

これは、病院のセキュリティカードのようなものです。スタッフカードがあれば病棟には入れますが、薬品庫には専用の鍵が必要ですよね。settings.jsonは、AIに「どの部屋（コマンド）に入ってよいか」を設定します。

完成例（病院プロジェクト用）

以下の設定をそのままコピーして、.claude/settings.jsonとして保存してください。

{

"permissions": {

"allow": [

"Bash(python *)",

"Bash(streamlit run *)",

"Bash(pip install *)",

"Bash(git *)",

"Bash(pytest *)",

"Read(*)",

"Write(app/*)",

"Write(docs/*)",

"Write(tests/*)"

],

"deny": [

"Bash(rm -rf *)",

"Bash(curl *)",

"Bash(wget *)",

"Write(.env)",

"Write(secrets/*)"

]

}

}

各設定の意味

許可（allow）— 「これはやってOK」

| 設定 | 意味 | なぜ許可するか |
| --- | --- | --- |
| `Bash(python *)` | Pythonプログラムの実行 | アプリの動作確認に必要 |
| `Bash(streamlit run *)` | Streamlitアプリの起動 | アプリのプレビューに必要 |
| `Bash(pip install *)` | ライブラリのインストール | 新しい機能の追加に必要 |
| `Bash(git *)` | GitHubへの保存操作 | バージョン管理に必要 |
| `Bash(pytest *)` | テストの実行 | 品質確認に必要 |
| `Read(*)` | すべてのファイルの読み取り | 既存コードの理解に必要 |
| `Write(app/*)` | appフォルダへの書き込み | アプリの開発に必要 |

禁止（deny）— 「これは絶対ダメ」

| 設定 | 意味 | なぜ禁止するか |
| --- | --- | --- |
| `Bash(rm -rf *)` | ファイルの一括削除 | 間違えると全データが消える |
| `Bash(curl *)` | 外部サイトへの通信 | 情報漏洩のリスク |
| `Bash(wget *)` | 外部からのダウンロード | 不正プログラム混入のリスク |
| `Write(.env)` | 環境変数ファイルへの書き込み | パスワード等の誤記載防止 |
| `Write(secrets/*)` | 秘密情報フォルダへの書き込み | 機密データの保護 |

> 大切なこと: deny（禁止）設定は、AIがうっかり危険な操作をしてしまうのを防ぐ「安全装置」です。最初から設定しておくことを強くお勧めします。

4-16. セキュリティ設計 — 患者データを守る仕組み

病院でアプリを作る以上、セキュリティは最優先事項です。

守るべき4つのポイント

| ポイント | 何を守るか | 具体的な対策 |
| --- | --- | --- |
| 1. コードに秘密を書かない | パスワード、APIキー | .envファイルの使用禁止 |
| 2. データを公開しない | 患者データ、実データ | .gitignoreの設定 |
| 3. 外部通信をしない | 院内データの漏洩防止 | curl/wget の禁止 |
| 4. 危険な操作をしない | ファイルの誤削除防止 | rm -rf の禁止 |

.gitignore の完成例

# 絶対にGitHubにアップしないファイル

# 秘密情報

.env

secrets/

*.key

*.pem

# 実データ（個人情報を含む可能性がある）

data/*.csv

data/*.xlsx

data/*.sqlite

*.sqlite

# Pythonの一時ファイル

__pycache__/

*.pyc

*.pyo

.pytest_cache/

# エディタの設定ファイル

.vscode/

.idea/

# OS固有のファイル

.DS_Store

Thumbs.db

なぜ.envファイルを禁止するのか

うっかりGitHubにアップロードしてしまうリスク

AIがファイルの内容を読んでしまうリスク

そもそも今回のアプリでは不要

> Aさんのアドバイス: 「パスワードやAPIキーが必要になったら、まずセキュリティ担当に相談してください。個人で管理するのはリスクが高いです。」

4-17. よくある失敗と回避策

| よくある失敗 | 何が起きるか | 回避策 |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.mdを作らない | 毎回同じ説明を繰り返すはめになる | プロジェクト開始時に最初に作る |
| rulesに分離しない | CLAUDE.mdが巨大化して重要ルールを見落とす | 5行以上のルールはrules/に分離する |
| .gitignoreを設定しない | 実データがGitHubに公開されてしまう | プロジェクト開始時に最初に設定する |
| settings.jsonのdenyを設定しない | AIが危険なコマンドを実行する可能性 | deny設定で rm -rf、curl、wget を禁止 |
| skillsを使わない | 同じ手順を毎回口頭で説明する手間 | 繰り返し作業はskillsに登録する |
| フォルダを整理しない | ファイルが散らかってAIが見つけられない | 最初にフォルダ構成を決める |
| 秘密情報をコードに直書き | パスワードがGitHubに公開される | settings.jsonで.envへの書き込みを禁止 |
| デモデータに実データを使う | 個人情報が含まれたまま共有される | 必ず架空データを作成する |

> 最も重要な3つ: 1位=.gitignore、2位=CLAUDE.md、3位=settings.jsonのdeny。この3つさえ最初に設定すれば、大きな事故は防げます。

4-18. 最小構成テンプレート — 今すぐコピペして始める

「設定が多くて大変そう...」と思ったかもしれません。でも安心してください。Claude Codeに以下の指示を貼り付けるだけで、すべての設定を自動で作ってくれます。

Claude Codeに貼り付ける指示文

以下の構成でプロジェクトを初期化してください。

プロジェクト名: [アプリ名]（例：病棟稼働率管理アプリ）

目的: [1文で説明]

フォルダ構成:

my-app/

├── CLAUDE.md

├── .claude/

│   ├── settings.json

│   └── rules/

│       └── patient-safety.md

├── app/

│   └── app.py

├── data/

├── docs/

├── tests/

├── requirements.txt

└── .gitignore

CLAUDE.mdの内容:

- プロジェクト概要: [概要]

- 対象ユーザー: [ユーザー]

- 絶対ルール: 患者個人情報を含めない、日本語で記述

- 技術: Streamlit + Python

settings.jsonのdeny:

- rm -rf, curl, wget, .env書き込み

.gitignore: .env, secrets/, data/*.csv, __pycache__/

patient-safety.md:

- 個人情報を含めない

- デモデータは架空データ

- data/フォルダの.csvはGitHub除外

医療・業務用途の応用例

| アプリの種類 | CLAUDE.mdに追記する内容 | 追加するrules |
| --- | --- | --- |
| 退院サマリー支援 | テンプレート構造、必須項目一覧 | `template-format.md` |
| 診療情報提供書作成 | 紹介先の敬称ルール、書式 | `letter-format.md` |
| インシデント分析 | 分析フレームワーク（RCA等） | `analysis-method.md` |
| 勤務表最適化 | シフトルール、労基法制約 | `shift-rules.md` |
| 検査結果ダッシュボード | 正常値範囲、アラート閾値 | `lab-values.md` |
| 患者教育資料作成 | 平易な日本語ルール、図表の使い方 | `plain-language.md` |

Aさんの設定（実例）

.claude/

├── settings.json          ← Hooks設定

├── rules/

│   ├── clinical-safety.md ← 患者情報保護・文献引用ルール

│   ├── output-format.md   ← 日本語出力・エビデンス併記

│   └── orchestrator.md    ← タスク分解・PDCA構築

├── commands/

│   ├── pico-search.md     ← PubMed文献検索

│   └── clinical-docx.md   ← DOCX変換

└── skills/

├── kpi-definitions.md ← 病棟KPI定義

└── bed-management.md  ← ベッド管理運用

> Aさんのコメント: 「最初はCLAUDE.mdだけで始めました。使っていくうちに『これはルールに分けたほうがいいな』『この作業はスキルにしたいな』と思うことが出てきて、少しずつ育てていった結果がこの構成です。最初から完璧を目指さなくて大丈夫ですよ。」

セクション 4-10 〜 4-18 チェックリスト

> □ CLAUDE.mdが「AIへの常時指示書」であることを理解した > > □ 推奨フォルダ構成の全体像を把握した > > □ CLAUDE.mdに書くべき5つの項目がわかった > > □ CLAUDE.mdとrules/の使い分けがわかった > > □ skillsの役割と作り方を理解した > > □ settings.jsonの許可（allow）と禁止（deny）の意味がわかった > > □ .gitignoreでデータファイルを保護する方法を理解した > > □ セキュリティ設計の4つのポイントを確認した > > □ 最小構成テンプレートをClaude Codeに貼り付ける準備ができた

第5章：ハーネス・エンジニアリング — AIを活かす構造設計

この章で得られること:

なぜ「コードの書き方」より「構造の作り方」が大事なのか、理由がわかります

AIに正しく働いてもらうための「7つのハーネス要素」がわかります

ハーネスを最初の1時間で最低限作る手順がわかります

ハーネスとは何か

「ハーネス」という言葉は、もともと馬術の世界から来ています。馬が力を正しい方向に発揮するための装具（手綱・鞍・胸繋ぎなどの総体）がハーネスです。

AI開発における「ハーネス」とは、AIが暴走せず、正確で安全な成果を出すための「構造・ルール・自動チェックの総体」 のことです。

重要なポイントは、プログラミングスキルよりも、この構造設計の方がはるかに重要 だということです。なぜなら、ハーネスさえ正しく設計すれば、コードはAIが書いてくれるからです。逆に、ハーネスがなければ、どんなに優秀なAIでも「正しいかどうかわからないもの」を量産するだけになります。

> Aさんの実感 > Aさんは最初、「CLAUDE.mdって結局なに？ただの設定ファイルじゃないの？」と思っていました。でも、開発を続けるうちに気づきました。「これは『AIに毎日どう働いてもらうか』の指示書なんだ」と。第4章では個別のファイルの「書き方」を学びましたが、この章ではそれらが組み合わさって生まれる全体像をお話しします。

当プロジェクトのハーネス構成（実例）

当院のベッドコントロールシミュレーターは、以下の7つの要素でAIの品質を担保しています。

1. CLAUDE.md（プロジェクトメモリ）

AIが過去の経緯・仕様・設計判断を保持するための記録ファイルです。プロジェクトの概要、フォルダ構成、運用ルール、現在進行中のタスクなどを1ファイルにまとめています。

AIは新しいセッションを始めるたびに、このファイルを最初に読みます。これにより、「前回何を決めたか」「なぜその設計にしたか」がセッションをまたいでも失われません。人間でいえば、プロジェクトの引き継ぎ資料に相当します。

2. .claude/rules/（ルール集）

「AIが絶対に守るべきこと」をマークダウンファイルで明文化したものです。当プロジェクトでは以下の4種類のルールを定めています:

臨床安全性ルール: 患者氏名・ID・生年月日を絶対にコードや出力に含めない、文献引用にはPMID/DOIを必ず明記する、等

出力形式ルール: すべての成果物は日本語で作成する、エビデンスレベルを併記する、等

品質保証ルール: 定数は1箇所で定義する（DRY原則）、コード変更時にヘルプ・マニュアルも連動更新する、変数のスコープ安全性を確認する、全UIモードでテストする、等

オーケストレータールール: 自分はマネージャーとして振る舞い、AIに実装を委託するPDCAサイクルを構築する

3. Pre-commit hooks（自動品質ゲート）

git commit（コードの保存操作）のたびに、スモークテストが自動的に実行される仕組みです。主要な計算結果（稼働率・rolling平均在院日数等）が壊れていないかを検証し、壊れていたらコミットが止まります。

つまり、「うっかり壊す」ことが構造的にできなくなっています。人間が毎回「壊れてないかな？」と心配する必要がありません。

4. スモークテスト（smoke_test.py）

期待値ベースの自動テストです。例えば:

「稼働率が88.4%前後であること」

「rolling平均在院日数が18.7日であること」

「均等努力Δが正しく計算されること」

といった項目を、人間が手計算する代わりにプログラムが機械的にチェックします。テストの実行は数秒で終わり、結果は「OK」か「NG」で表示されます。

5. リグレッション防止チェックリスト

「リグレッション」とは、新機能を追加したときに、過去に苦労して実装した既存機能が知らぬ間に壊れる現象です。これを防ぐために:

新機能追加時に「どの既存機能に影響するか」を事前にリストアップする

修正後に、リストの各項目を確認する

チェックリストはマークダウンファイルで管理し、誰でも確認できるようにする

6. 段階的導入（Phase 1 → 2 → 3）

大きな機能変更を一気にやるのではなく、段階に分けて安全に導入する方針です:

Phase 1（記録のみ）: 新しい入力項目を追加するが、計算には反映しない。既存の動作は一切変わらない

Phase 2（計算反映）: 入力されたデータを計算に組み込む。既存の計算結果が変わるため、テストで確認する

Phase 3（UIの変更・収益精緻化）: 新しい見た目や指標を導入する

各段階で「既存の動作が壊れていないこと」を確認してから次に進むため、万が一問題があっても影響範囲が限定されます。

7. マニュアル・ドキュメントとの連動

コードを変更したら、以下も自動的に更新する義務をルールで定めています:

ヘルプコンテンツ（アプリ内の使い方説明）

運用マニュアル（このマニュアルのような文書）

デモシナリオ（プレゼンで使う操作手順）

これにより、「コードは最新だけどマニュアルが古い」という乖離を防ぎます。

なぜハーネスが特に重要か

医療分野での重要性

計算ミスが経営判断ミスに直結します。例えば、平均在院日数の計算を間違えて施設基準の上限を超過していることに気づかなければ、施設基準の喪失 → 年間数千万円の損失 につながりかねません。ハーネスは、こうした重大なミスを構造的に防ぎます。

AI開発での重要性

AIは「言われたこと」は高い精度でこなしますが、「言われなかったこと」は考慮しません。例えば「この関数を修正して」と指示すると、その関数は直しますが、その関数を呼び出している別の10箇所が壊れることは気にしません。ルールで「修正前に呼び出し元をすべてGrepで確認すること」と明示しなければ、リグレッションが起きます。

チーム開発での重要性

将来、他のスタッフがアプリを触るとき、ハーネスがあれば「何をしてはいけないか」「何を確認すべきか」が明文化されています。暗黙知に頼らず、誰が触っても品質が保たれる仕組みになります。

ハーネスの作り方（3ステップ）

ステップ1: CLAUDE.md を作る

プロジェクトの概要・フォルダ構成・運用ルールを1ファイルにまとめます。AIが最初に読む「プロジェクトの教科書」です。最初は箇条書きで10行程度でかまいません。プロジェクトが進むにつれて育てていきます。

具体的な書き方は第4章4-12を参照してください。

ステップ2: ルールを書く

「絶対に守ること」を .claude/rules/ にマークダウンで書きます。最初は3つだけでOKです:

安全性ルール: 扱ってはいけない情報（個人情報等）を明記

出力形式ルール: 言語・フォーマット等の基本方針

品質チェックルール: 変更時に確認すべき最低限の項目

具体的な書き方は第4章4-13を参照してください。

ステップ3: スモークテストを作る

最も重要な計算を3つ選び、期待値を書きます。git commit 前に自動実行されるように設定します。設定は15分程度で完了します。AIに「pre-commit hookでスモークテストを自動実行するように設定して」と頼めば、やり方を教えてくれます。

具体的なスモークテストの作り方は次章（第6章）で解説します。

ハーネスなしで開発するとどうなるか

ハーネスなしのAI開発は、手綱なしで馬に乗るようなものです:

新機能を追加するたびに既存機能が壊れる（リグレッション地獄）。1つ直すと別の2つが壊れ、永遠にモグラ叩きが続く

AIが以前の仕様を忘れて、勝手に仕様変更する。前回のセッションで決めた設計方針を、次のセッションで覆してしまう

コードとマニュアルがどんどん乖離する。アプリの実際の動作と、マニュアルの説明が食い違い、ユーザーが混乱する

「動いているけど正しいかわからない」状態になる。誰も計算結果を検証していないので、間違った数字で経営判断してしまうリスクがある

ハーネスは最初に少し手間がかかりますが、プロジェクトが大きくなるほど効果を発揮します。最初の1時間の投資が、後の100時間の手戻りを防ぎます。

> Aさんの体験 > Aさんは、最初CLAUDE.mdもルールも作らずに開発を始めました。3週間ほどで「なんで同じミスを毎回繰り返すんだろう」と気づき、副院長と一緒に1時間かけてCLAUDE.mdとルール3つを書きました。翌日からAIの動きが見違えるように安定し、「最初から書けばよかった」と後悔したそうです。

チェックリスト

> □ ハーネスが「コードの書き方より構造設計の方が重要」という考え方を理解した > > □ 7つのハーネス要素（CLAUDE.md・ルール・pre-commit・スモークテスト・リグレッション防止・段階導入・ドキュメント連動）を把握した > > □ まずは CLAUDE.md・ルール3つ・スモークテスト3つから始める、という「最小ハーネス」の作り方を理解した > > □ 「最初の1時間が後の100時間を救う」という投資の感覚を持った

第6章：品質を保つ仕組み — スモークテスト・リグレッション防止

この章で得られること:

「動けばOK」ではなく「正しく動いているか」を確認する習慣がわかります

電卓・Excelでもできる「答え合わせ」のやり方がわかります

スモークテスト（自動チェック）の基本がわかります

修正のたびに既存機能が壊れる「リグレッション」の防ぎ方がわかります

本章で覚えること（1つだけ）

数値の正しさを、アプリ本体だけに頼らない

「動けばOK」ではなく、「正しく動いているか」を別の方法で確認する習慣をつけます。

> Aさんの気づき > Aさんは最初、アプリが動いた瞬間に「できた！」と喜んでいました。ところがある日、稼働率が「100%超」と表示されているのを見てびっくり。計算式のバグでした。「動いているだけでは、正しいかはわからない」ということを身をもって学びました。

方法1: 手計算で確認する

アプリが出した数値を、電卓で計算し直してみる。これが最も確実な第一歩です。

例: アプリが「稼働率 89.4%」と表示した場合

電卓で: 42 ÷ 47 × 100 = 89.36…

小数点の丸めで 89.4% → 合っている ✅

方法2: 「スモークテスト」を作る

スモークテストとは、基本的な計算が壊れていないかを自動でチェックする 仕組みです。家電の「火入れ試験」から来た言葉で、「最低限動くことを確認する」意味です。

イメージ

確認したい計算:

1. 94床・在院80名 → 稼働率85.1% が返るか

2. 月150人入院 × LOS 18日 → 平均患者数90名 が返るか

毎回コード修正後に実行: 期待値と一致 → OK、不一致 → 警告

当院での実例

ベッドコントロールシミュレーターには scripts/hooks/smoke_test.py というファイルがあります。この中に、以下のような「期待値」が書かれています:

EXPECTED = {

"稼働率_全体": (89.0, 91.0),  # この範囲内なら正常

"月平均在院日数_6F": (20.5, 22.5),

...

}

コードを修正したとき、このテストを実行します。期待値から外れたら「変な修正が混入したかも」と警告が出ます。

初心者はどうする？

まずは エクセルで「答え合わせシート」を作る だけでOK。

【答え合わせ】

入力: 病床94、在院80

期待する稼働率: 85.1%

アプリの結果: 85.1%  ← 一致 ✅

入力: 病床94、在院85

期待する稼働率: 90.4%

アプリの結果: 90.4%  ← 一致 ✅

修正後に、このシートを見ながら1つずつ確認します。慣れてきたらClaude Codeに「このExcelと同じ確認を自動で行うテストコードを書いてください」と頼めば、スモークテストを自動化してくれます。

> Aさんのコツ > 「最初は『計算を3つだけ』と決めて、Excelに期待値を書きました。アプリが出した数字と突き合わせるだけなので5分で終わります。それでも『数字が合わない日』が月に1〜2回はあって、そのたびにバグを発見できたのが大きかったです。」

方法3: リグレッション防止

リグレッション = 「前は動いていた機能が、新しい修正のせいで壊れる」現象のこと。

超初心者が最も陥りやすい罠です。

対策

バックアップを必ず残す → GitHub を使っていれば自動でバックアップされる

小さく修正する → 1回の修正で複数の機能を同時に変えない

修正前に「今動いている機能」のリストを作る → 修正後に全部確認する

チェックリスト例

【v3.0 リグレッションチェック】

- [ ] 稼働率計算 → 正しい数値？

- [ ] 日次推移グラフ → 正しく表示？

- [ ] フェーズ構成円グラフ → 表示される？

- [ ] What-if 分析 → 動く？

- [ ] データ保存 → エラー出ない？

修正のたびに全部チェック。面倒でもこれが命です。

> Aさんの体験 > 「『ちょっとだけ計算式を直す』つもりが、3つの別の画面が壊れていたことがありました。以来、修正前に必ず『動いている機能のリスト』を作り、修正後にそのリストを1つずつ確認する癖がつきました。面倒ですが、これをやらないと後で100倍面倒になります。」

方法4: ブラウザ自動テスト（Playwright）— 中級者向け

ここからは少し上級の話題です。最初は読み飛ばしても構いません。

ユニットテストやスモークテストは 計算の正しさ はチェックできますが、ブラウザで実際に画面が出るか はチェックできません。そこで登場するのが Playwright（プレイライト）などのブラウザ自動テストです。

Playwright を使うと、機械が代わりにブラウザを開いて、ボタンを押して、画面を確認してくれます。人間が毎回手作業で確認する手間が省けます。

当院のベッドコントロールシミュレーターでも、Playwright を導入したことで「コードは正常だがブラウザで開くと例外」という、最も厄介なタイプのバグを複数発見できました（詳細は付録Fの学び8・9を参照）。

初心者のうちは手計算 + スモークテストで十分ですが、「アプリの画面が思ったように出ないことが増えてきた」と感じたら、Claude Codeに「Playwright でE2Eテストを書いてください」と頼むと良いでしょう。

チェックリスト

> □ 「動けばOK」ではなく「正しく動いているか」を確認する習慣を持った > > □ 電卓で手計算する / Excelで答え合わせシートを作る、ができる > > □ スモークテストの概念（期待値と比較する自動チェック）を理解した > > □ リグレッション防止のための「動いている機能リスト」を作る習慣を持った > > □ 慣れてきたら Playwright などのブラウザ自動テストも検討できる、と知った

第3部 組織への展開（Step 3-5）

第7章：Step 3 — デモ環境構築と院内共有

この章で得られること:

作ったアプリを同僚に見せる方法がわかります

院内ネットワークでの共有手順が、操作レベルでわかります

アプリの起動・停止・トラブル対処ができるようになります

やりたいこと

第4章で作ったアプリを、同じ院内ネットワーク（LAN）に繋がっている他のパソコンからも見られるようにします。

この章では2つの段階を説明します。

開発中のデモ共有（AさんのPCで一時的に動かして同僚に見せる）

本格運用への移行（SE担当者が院内サーバーPCに移植する）

まずは「1. 開発中のデモ共有」から始めましょう。

> ヒント > この段階はあくまで「同僚に見てもらう」ためのデモ環境です。本格的に毎日使う運用環境は、SE担当者が専用サーバーPCにセットアップします（本章の最後で説明）。

手順1：自分のパソコンのIPアドレス（住所）を調べる

IPアドレスとは、ネットワーク上でのパソコンの住所のようなものです。他のパソコンからアクセスするために必要です。

一番簡単な方法：Claude Codeに聞く

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

> このパソコンのIPアドレスを教えてください

AIが自動的にIPアドレスを調べて教えてくれます。表示された数字（例：192.168.1.50）をメモしてください。

Macの場合（自分で確認する方法）

画面左上のりんごマークをクリック → 「システム設定」 → 「ネットワーク」

接続中のネットワーク（Wi-Fiまたは有線LAN）をクリック

「IPアドレス」の欄に表示されている数字（例：192.168.1.50）をメモします

Windowsの場合（自分で確認する方法）

画面右下のネットワークアイコンを右クリック

「ネットワークとインターネットの設定」を開く

接続中のネットワークのプロパティをクリック

「IPv4 アドレス」の横の数字（例：192.168.1.50）をメモします

手順2：アプリを共有モードで起動する

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

> アプリを院内LANで共有できるように起動してください。 > 他のパソコンからもアクセスできるようにしたいです。

Claude Codeが自動的に、他のパソコンからもアクセスできる設定でアプリを起動してくれます。起動が成功すると、Claude Codeがアクセス用のURL（例：http://192.168.1.50:8501）を教えてくれます。

手順3：他のパソコンからアクセスする

同じ院内ネットワークに繋がっている他のパソコンで、ブラウザ（Chrome、Edgeなど）を開きます。

ブラウザの上にあるURL欄をクリック

以下のように入力してEnterキーを押します

> http://192.168.1.50:8501

（192.168.1.50 の部分は、手順1で調べたIPアドレスに置き換えてください）

アプリの画面が表示されれば成功です。

手順4：アプリを止める

Claude Codeアプリのチャット欄に「アプリを停止してください」と入力するだけです。

共有時の注意事項

> 注意（開発中のデモ共有時） > - AさんのPCをスリープにすると、アプリは止まります。 デモ中はパソコンを開いたままにしてください。 > - パソコンを再起動した場合も、アプリは止まります。 再度「アプリを起動してください」と伝えてください。 > - 院内LANの外（自宅など）からはアクセスできません。 これはセキュリティ上、むしろ安心な仕組みです。 > - これはあくまで開発中の一時的な共有方法です。 本格運用ではSE担当者が専用サーバーPCに移植します。

セキュリティの考え方

| 項目 | 対策 |
| --- | --- |
| **患者個人情報** | アプリに個人情報は入っていません（集計データのみ） |
| **ネットワーク** | 院内LAN内だけで動くので、外部からアクセスできません |
| **データの保存場所** | アプリを動かしているパソコンの中だけに保存されます |
| **パスワード保護** | 必要であれば、Streamlitのパスワード機能を設定できます |

外部公開（学会発表やデモ用）

院外の人にも見せたい場合（学会発表など）は、Streamlit Community Cloud（無料）を使ってインターネット上に公開できます。

Claude Codeで「GitHubにアップロードしてください」と依頼

https://share.streamlit.io にGitHubアカウントでログイン

アプリを選んで「Deploy」をクリック

数分で公開URLが発行されます

> 注意 > 外部公開する場合は、デモ用の架空データだけを使ってください。実際の病院データは絶対にアップロードしないでください。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの場合、まず自分のPCでStreamlitを起動し、同じフロアのナースステーション3台のPCからデモを見てもらいました。その後、SE担当者がGitHubからコードを取得し、院内の専用サーバーPCにセットアップ。理事会メンバー向けには、Streamlit Community Cloudにデモデータ版を公開しました。

本格運用への移行 — SE担当者への引き渡し

Aさんがやること：

アプリの最新版をGitHubに保存する

SE担当者に「GitHubのリポジトリURL」を伝える

必要なデータファイル（data/フォルダの中身）をSE担当者に渡す

SE担当者がやること：

院内サーバーPC（常時稼働するPC）を用意する

GitHubからコードを取得する（git clone [リポジトリURL]）

必要なライブラリをインストールする（pip install -r requirements.txt）

Streamlitを起動する（streamlit run app/app.py --server.address 0.0.0.0）

自動起動の設定をする

> 引き渡しテンプレート > - GitHubリポジトリURL: https://github.com/＿＿/＿＿ > - メインのアプリファイル: app/app.py > - 必要なPythonバージョン: 3.11以上 > - ライブラリ一覧: requirements.txt に記載 > - データファイル: data/フォルダの中身（GitHubには含まれていません） > - 起動コマンド: streamlit run app/app.py --server.address 0.0.0.0 --server.port 8501 > - アクセスURL: http://[サーバーPCのIPアドレス]:8501

アプリを更新するとき：

Aさんが修正 → GitHubに保存 → SE担当者に連絡 → SE担当者がサーバーPCで git pull → アプリが最新版に更新

チェックリスト

> □ 自分のパソコンのIPアドレスを調べた > > □ アプリを共有モードで起動してデモできた > > □ 他のパソコンからアクセスできることを確認した > > □ アプリの停止方法を確認した > > □ SE担当者への引き渡しに必要な情報を準備した > > □ 患者個人情報を含まない設計であることを再確認した

第8章：Step 4 — 関係部署への協力依頼

この章で得られること:

協力を得やすい依頼メモの書き方がわかります

相手の立場でメリットを伝える技術が身につきます

すぐ使える穴埋め式テンプレートが手に入ります

協力依頼メモテンプレート

以下のテンプレートの＿＿を埋めるだけで、協力依頼メモが完成します。

> ■ 件名: ＿＿＿＿アプリ PoC運用への協力依頼 > > ■ 宛先: ＿＿＿＿部長 / ＿＿＿＿課長 > > ■ CC: ＿＿＿＿ > > ■ 差出人: ＿＿＿＿ > > ■ 日付: ＿＿年＿＿月＿＿日 > > --- > > 1. 趣旨 > > ＿＿＿＿を目的とした＿＿＿＿アプリのPoC運用（＿＿ヶ月間）を開始したく、＿＿部のご協力をお願い申し上げます。 > > 2. 依頼事項（具体的な作業と所要時間） > > (1) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿） > > (2) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿） > > (3) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿） > > 3. 貴部署にとってのメリット > > - ＿＿＿＿が＿＿＿＿になります > - ＿＿＿＿の時間が＿＿分短縮されます > > 4. 負担の詳細 > > | 項目 | 所要時間 | 頻度 | > |---|---|---| > | ＿＿＿＿ | 約＿＿分 | 毎日 | > | ＿＿＿＿ | 約＿＿分 | 週1回 | > > 1日の合計は約＿＿分です。 > > 5. サポート体制 > > - 操作マニュアルを完備しています > - 導入後＿＿週間は＿＿＿＿が直接サポートいたします > > 6. 撤退基準 > > ＿＿ヶ月のPoC期間終了時に効果が確認されない場合は、運用を終了いたします。現行業務への影響はありません。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが看護部に送った協力依頼メモの概要はこうでした。 > > 件名: ベッドコントロールシミュレーター PoC運用への協力依頼 > 宛先: 看護部長 > > 依頼事項: > 1. ベッドコントローラー担当者の選定（1-2名） > 2. 毎日約20分の運用時間確保（朝会前15分＋夕方データ入力5分） > 3. 日次データ入力（病床マップへの在院日数入力、約5分） > 4. 週1回のフィードバック（口頭またはメモで可、約10分） > > 看護部にとってのメリット: > - 朝会での病棟状態の把握が30秒で完了（従来は5分以上） > - 退院調整の判断根拠が数値で見える > - 「もし明日3人入院したら？」のシミュレーションが可能 > > 1日の合計負担: 約20分 > 撤退基準: 2ヶ月のPoC終了時にKPI未達なら運用終了

メモ作成の3つのポイント

相手の負担を具体的な時間で示す: 「少しお手伝いを」ではなく「1日20分、内訳は朝15分＋夕方5分」と数字で明示

メリットを相手の目線で書く: 「病院の収益が上がる」よりも「朝会での病棟把握が30秒で終わる」の方が現場に響きます

撤退基準を明示して安心感を与える: 「ダメなら止められる」とわかると、協力のハードルが下がります

> Aさんの実感 > 「最初は『病院のために』みたいな抽象的な書き方をしていました。でも看護部長に見せたら『で、うちの看護師は1日何分使うの？』と即答されて、数字で示すことの大切さを学びました。」

チェックリスト

> □ 協力依頼先の部署をリストアップした > > □ 依頼事項を具体的な作業と所要時間で整理した > > □ メリットを相手目線で記述した > > □ 撤退基準を明記した

第9章：Step 5 — 会議での提案・承認獲得

この章で得られること:

経営層に響く提案書の書き方がわかります

デモを使った効果的なプレゼンの進め方がわかります

想定される質問への回答を準備できます

提案書テンプレート

| セクション | 記入内容 |
| --- | --- |
| **1. 現状の課題** | ＿＿＿＿（数字で示す: ＿＿＿＿） |
| **2. 提案内容** | ＿＿＿＿アプリのPoC導入（期間: ＿＿ヶ月、対象: ＿＿部署） |
| **3. 期待効果** | 金額: ＿＿万円/月（年間＿＿万円）、時間: ＿＿分/日の短縮 |
| **4. 実施計画** | Phase 1: ＿＿ / Phase 2: ＿＿ / Phase 3: ＿＿ |
| **5. リスクと対策** | リスク: ＿＿ → 対策: ＿＿ |
| **6. お願い事項** | 1. PoCの実施承認 2. ＿＿部への協力依頼の裁可 |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんと副院長が2026年3月25日の理事会で提案した内容はこうでした。 > > 現状の課題: 6F病棟の稼働率は月平均87%。目標の90%に3%届かない。空床1床あたり約2.5万円/日の未活用病床コストが発生。 > > 提案内容: ベッドコントロールシミュレーターのPoC導入。期間2ヶ月、対象は6F病棟47床。 > > 期待効果: 稼働率1%改善で年間約1,046万円の運営貢献額増。 > > コスト: 制作・維持コスト0円（既存PCと無料ツールのみ使用）。Claude Code Proプラン月額約3,000円のみ。 > > お願い事項: (1) PoCの実施承認 (2) 看護部への協力依頼の裁可 の2点に絞りました。

プレゼンテーション構成（10-15分想定）

| スライド | 内容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 1 | タイトルと挨拶 | 30秒 |
| 2 | 現状の課題（3つに絞る） | 1.5分 |
| 3 | 課題の金額インパクト（数字で見せる） | 1.5分 |
| 4 | 提案内容（アプリの概要） | 2分 |
| 5 | **デモ**（実際に画面を操作して見せる） | 3分 |
| 6 | PoC計画と成功の基準 | 1.5分 |
| 7 | コストとリスク対策 | 1分 |
| 8 | お願い事項（明確に2-3点） | 1分 |

プレゼンの3つのコツ

数字で語る: 「空床が多いです」ではなく「空床1床あたり約2.5万円/日の損失」と具体的に

デモを見せる: 実際のアプリ画面を操作して見せるのが最も効果的です。百聞は一見にしかず

撤退基準で安心させる: 「効果がなければPoC期間で終了します」と伝え、意思決定のハードルを下げます

想定Q&Aリスト

| よくある質問 | 回答例 |
| --- | --- |
| 「コストはいくら？」 | 既存PCと無料ツールで作るため、追加費用はClaude CodeのProプラン月額約3,000円のみ |
| 「セキュリティは？」 | 院内LAN内だけで動き、外部通信はありません。患者個人情報は一切使わない設計 |
| 「失敗したら？」 | PoC期間で効果を測定し、基準未達なら終了。現行業務への影響はゼロ |
| 「誰がメンテするの？」 | Claude Codeで修正・改良できるため、専任IT担当者は不要 |
| 「現場の負担は？」 | 1日約20分（朝15分＋夕方5分）。導入後2週間は直接サポート |

チェックリスト

> □ 提案書を作成した > > □ 金額インパクトを試算した > > □ デモの準備をした（アプリが動く状態になっている） > > □ 想定Q&Aの回答を用意した > > □ 撤退基準を明記した

第4部 実証と運用（Step 6-7）

第10章：Step 6 — PoC（実証実験）の実施

この章で得られること:

PoC（ピーオーシー＝本格導入前のお試し運用）の進め方がわかります

3つのフェーズに分けた実施計画が作れます

毎日・毎週のチェック項目が明確になります

PoCとは

PoC（Proof of Concept：概念実証）とは、「このアプリは本当に役に立つか？」を、限定した範囲で確かめるお試し運用のことです。いきなり全部署に導入するのではなく、まず1つの部署で試して、効果とリスクを見極めます。

PoC設計テンプレート

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| **実施期間** | ＿＿年＿＿月＿＿日 〜 ＿＿年＿＿月＿＿日（＿＿ヶ月間） |
| **対象部署** | ＿＿＿＿＿＿ |
| **参加者** | ＿＿＿＿＿＿（＿＿名） |
| **成功基準（KPI）** | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿ |
| **データ収集方法** | ＿＿＿＿＿＿ |
| **フィードバック収集** | ＿＿（頻度: ＿＿） |
| **撤退基準** | ＿＿＿＿の場合は運用を終了する |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが作成したPoC計画はこちらです。 > > | 項目 | Aさんの記入内容 | > |---|---| > | 実施期間 | 2026年4月1日 〜 2026年5月31日（2ヶ月間） | > | 対象部署 | 6F病棟（内科・ペイン、47床） | > | 参加者 | Aさん（看護師長）、ベッドコントローラー担当2名、計3名 | > | 成功基準 | 1. 月間平均稼働率が開始前比1%以上改善 2. 日次利用率80%以上 3. 満足度スコア3.5/5.0以上 | > | 撤退基準 | Phase 2終了時点でKPIのいずれも改善傾向が見られない場合は運用終了 |

3フェーズ実施計画テンプレート

Phase 1: まずは操作に慣れる（1-2週間）

| 日程 | やること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 1日目 | マニュアル配布・操作説明会（30分） | ＿＿ |
| 2-5日目 | デモデータで操作練習 | 参加者全員 |
| 6-7日目 | 操作に関する質問対応・FAQ作成 | ＿＿ |
| 1週目末 | 全員が基本操作をできるか確認 → Phase 2へ進むか判断 | ＿＿ |

Phase 2: 実際のデータで試す（2-3週間）

| 日程 | やること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 開始日 | 実際のデータの入力を開始 | 参加者全員 |
| 毎日 | 朝会前にアプリを確認（15分）＋夕方データ入力（5分） | ＿＿ |
| 毎週 | フィードバックを収集・反映 | ＿＿ |
| 最終日 | Phase 3へ進むか判断 | ＿＿ |

Phase 3: 効果を測定する（2-3週間）

| 日程 | やること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 継続運用 | 通常運用を続けながら効果データを記録 | 参加者全員 |
| 中間 | 中間評価（KPIの途中経過を確認） | ＿＿ |
| 最終週 | 最終評価アンケートの実施 | ＿＿ |
| 最終日 | 効果測定レポートの作成 | ＿＿ |

日次チェックリスト（毎日確認）

> □ アプリが正常に起動しているか確認した > > □ 本日のデータ入力が完了した > > □ 異常な数値やエラーが発生していないか確認した > > □ ユーザーからの問い合わせや不具合報告に対応した

週次チェックリスト（毎週確認）

> □ KPI（成功基準）の進捗を確認した > > □ ユーザーからのフィードバックを収集・整理した > > □ 改善要望に基づくアプリ修正が必要か判断した > > □ 次週の運用計画に変更はないか確認した > > □ 撤退基準に該当する事態が発生していないか確認した

よくあるトラブルと対処法

| トラブル | 原因 | 対処法 |
| --- | --- | --- |
| アプリが表示されない | PCがスリープまたは電源OFF | アプリ実行PCを起動し、Claude Codeから「アプリを起動してください」 |
| 動作が遅い | データ量の増大 | Claude Codeに「動作を高速化してください」と依頼 |
| グラフが正しくない | データ入力ミス | 入力データを確認し、異常値を修正 |
| 使い方がわからない | 習熟不足 | マニュアルを参照するか、サポート担当者に相談 |
| もっと良くしたい | 運用で見えた改善点 | フィードバックシートに記録し、Claude Codeに修正を依頼 |

チェックリスト

> □ PoC設計テンプレートを記入した > > □ 3つ以上のKPI（成功基準）を設定した > > □ 3フェーズの実施計画を作った > > □ 撤退基準を定めた > > □ 日次・週次チェックリストを印刷した

第11章：Step 7 — 効果測定と本格導入判断

この章で得られること:

PoC結果をまとめる効果測定レポートの書き方がわかります

「続けるか、やめるか」の判断基準が明確になります

本格導入への移行手順がわかります

効果測定レポートテンプレート

定量評価（数字で測る成果）

| KPI（指標） | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿% | 達成/未達 |
| ＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿% | 達成/未達 |
| ＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿% | 達成/未達 |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > > | KPI | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 判定 | > |---|---|---|---|---| > | 月間平均稼働率の改善 | +1%以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ | > | ベッドコントローラーの日次利用率 | 80%以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ | > | 運用担当者の満足度スコア | 3.5/5.0以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ |

定性評価（使った人の声）

| 評価項目 | 5段階平均 | 代表的なコメント |
| --- | --- | --- |
| 操作のしやすさ | ＿＿/5.0 | ＿＿＿＿ |
| 業務への有用性 | ＿＿/5.0 | ＿＿＿＿ |
| 今後も使い続けたいか | ＿＿/5.0 | ＿＿＿＿ |

費用対効果

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| **導入コスト** | ＿＿円 |
| **運用コスト（月額）** | ＿＿円 |
| **期待される効果（月額）** | ＿＿円 |
| **投資回収期間** | ＿＿ヶ月 |

導入前後の比較（ベッドコントロールシミュレーター想定）

| 項目 | 導入前 | 導入後 | 効果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月平均稼働率 | 87% | 91% | +4% |
| ベッドコントローラー負荷 | 毎朝60分 | 毎朝20分 | 40分/日短縮 |
| 月末予測の精度 | ±15% | ±3% | 精度向上 |
| 年間運営貢献額 | — | +4,000万円 | 試算ベース |

Go/No-Go判断（続けるか、やめるか）

| 観点 | Go（続ける）条件 | No-Go（やめる）条件 |
| --- | --- | --- |
| **KPI達成度** | 3つ中2つ以上達成 | 3つ中2つ以上未達 |
| **ユーザー満足度** | 平均3.5/5.0以上 | 平均3.0/5.0未満 |
| **継続意向** | 過半数が「続けたい」 | 過半数が「不要」 |

経営会議での報告テンプレート

半年〜1年に1度、経営会議で報告します。

背景: 何が課題だったか

実施内容: 何を作ったか（スクリーンショット3〜5枚）

結果: 数字で効果

コスト: 0円（または少額）

次の展開: こう広げたい

本格導入への移行チェックリスト

> □ 効果測定レポートが完成している > > □ Go判断が下された > > □ 本格運用のマニュアルが整備されている > > □ サポート体制（問い合わせ先）が決まっている > > □ 対象部署の全員がアクセスできる環境が整っている > > □ データバックアップの仕組みがある

チェックリスト

> □ 効果測定レポートを作成した > > □ Go/No-Go判断基準を関係者と合意した > > □ 本格導入に向けた移行計画を策定した

第12章：マニュアル作成ガイド

この章で得られること:

誰でも迷わず使えるマニュアルの作り方がわかります

AIを使ったマニュアル自動生成のコツがわかります

なぜマニュアルが必要か

アプリが優秀でも、使い方がわからなければ使ってもらえません。特にITに馴染みのないスタッフが使う院内アプリでは、「マニュアルを見れば誰でもわかる」レベルの説明書が導入の成否を分けます。

マニュアル構成テンプレート

| セクション | 内容 | ページ目安 |
| --- | --- | --- |
| 1. 概要 | アプリの目的・対象者・必要なもの | 0.5ページ |
| 2. 起動方法 | アクセスURL、ログイン手順 | 0.5ページ |
| 3. 基本操作 | 画面の構成、基本的な操作の流れ | 1-2ページ |
| 4. 各機能の使い方 | 機能ごとのステップバイステップ手順 | 機能数に応じて |
| 5. よくある質問 | 使用中に出やすい疑問と回答 | 1ページ |
| 6. トラブル対応 | エラー時の対処法、問い合わせ先 | 0.5ページ |

AIを使ったマニュアル自動生成

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように依頼すると、マニュアルのたたき台を自動で作ってくれます。

> 以下のアプリの操作マニュアルを作成してください。 > > 【アプリ名】＿＿＿＿ > > 【対象読者】＿＿＿＿（パソコン操作は基本レベル、ITの専門知識なし） > > 【主要機能】1. ＿＿ 2. ＿＿ 3. ＿＿ > > 【マニュアルの構成】上記テンプレートに従って作成 > > 【書き方】専門用語は使わず、手順を番号付きで書いてください

> ヒント > AIが生成した下書きに、実際のアプリ画面のスクリーンショットを追加すると、格段にわかりやすくなります。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんのアプリのマニュアルは以下の構成で作成しました。 > > 1. アプリの目的と「なぜ使うのか」の説明 > 2. 根本原理（フェーズ別の視点で病棟を理解する考え方） > 3. 運用ルール（数値の基準と判断の目安） > 4. 毎日の運用プロセス（15分で完了する4ステップ） > 5. 各タブの活用法（12の画面それぞれの使い方） > 6. 数字の管理方法 > 7. セットアップ手順 > 8. 医師マスター設定 > 9. 入退院詳細入力 > 10. 医師別分析 > 11. 改善のヒント > 12. 基盤指標 > > ポイント: 単なるボタンの説明ではなく、「なぜその操作をするのか」という判断の根拠まで書いたことが好評でした。

チェックリスト

> □ マニュアルの構成を決定した > > □ AIに自動生成を依頼するプロンプトを準備した > > □ スクリーンショットの撮影計画を立てた > > □ マニュアルのレビュー担当者を決めた

第13章：困難への対処 — 非エンジニアのための現場知恵集

この章で得られること:

開発中に必ず出会う「動かない」「わからない」「壊れる」を乗り越える心構えがわかります

プロのエンジニアが当たり前に持っていない「現場発の知恵」がわかります

困ったときの相談先リストが手に入ります

このマニュアルの著者である久保田は、医師であって職業プログラマーではありません。それでもベッドコントロールシミュレーターを実運用レベルまで完成させることができました。Aさんも同じです — 最初は「プログラミングなんて絶対無理」と言っていたのに、2ヶ月後には1人で修正ができるようになっていました。

その過程で味わった「困難」と、それを乗り越えた「知恵」を、後から続く非エンジニアのために残しておきます。

プロのエンジニアが当たり前に持っているスキルではなく、医師・看護師・事務職員が「自分でもできる」と感じるための知恵だけを書いています。

13-1. 「動かない」をあきらめない3つの心構え

開発をしていると、1日に何度も「動かない」状況に遭遇します。プロのエンジニアでもこれは同じです。違うのは「動かないときに何をするか」だけです。

心構え1: エラーは敵ではなく、友達のメッセージ

赤いエラーメッセージが出ると、初心者は「壊した」と感じて落ち込みます。しかし、エラーメッセージは 「ここを直せばいい」と教えてくれる親切な手紙 です。

> 実例（Aさんも体験）: ある日、アプリを開いたら「TypeError: ButtonMixin.button() got an unexpected keyword argument 'width'」と出ました。最初は意味不明でしたが、よく読むと「width という引数は受け付けていない」と書いてあります。これは「width= ではなく違う引数名を使いなさい」という意味でした。1分で原因がわかり、修正できました。

コツ: エラーメッセージをそのまま AI に貼り付けて「これどういう意味？どう直す？」と聞く。それだけで90%は解決します。

心構え2: 1つ直したら1つ動く、を信じる

複数の問題が同時に起きているように見えても、実際は1つずつ順番に出てきていることがほとんどです。「全部一度に直そう」と思わず、一番上に出ているエラーだけを直して、次のエラーを待つ。これを繰り返します。

> 実例（Aさんも経験）: Playwright テストを実行したら25個中21個が失敗しました。「絶望的だ」と思いましたが、ログをよく見ると、すべて「シミュレーション実行ボタンが見つからない」が原因でした。21個のバグではなく、1個のバグが21個に見えていただけでした。1箇所の修正で21個全部が直りました。

心構え3: 直せない日は寝る

人間の脳は疲れているとパターン認識ができなくなります。夕方2時間悩んでも解決しなかったバグが、朝起きて5分で見つかることはよくあります。

> 実例: 「リブート ボタンが見つからない」と何度も Streamlit Cloud のメニューを探しても見つからなかったことがあります。後でブラウザを Safari → Chrome に変えたらすぐに見つかりました。粘って Safari で探し続けていたら永久に見つからなかったでしょう。「ツールを変える」「環境を変える」「時間を空ける」も立派な解決策です。

13-2. 「分からない」を恥ずかしがらない

非エンジニアが最も損をするのは、「これくらい分からないと恥ずかしい」と思って質問しないことです。プロのエンジニアでも知らないことだらけです。違うのは「知らないと素直に言えるかどうか」だけです。

コツ1: AI には「中学生にも分かるように」と頼む

Claude や ChatGPT に質問するとき、最初に 「中学生にも分かるように」「専門用語なしで」 と書きます。これだけで返答の難易度が劇的に下がり、理解できる説明が返ってきます。

コツ2: 「分かったふり」をしない

AI の説明を読んで、1つでも分からない単語があったら、その単語を別途質問する。分かったふりをして次に進むと、後で必ず詰まります。

> 実例: 「session_state」「rerun」「expander」など、Streamlit 用語を理解していなかった頃は何が起きているか分かりませんでした。1つずつ「これ何ですか？」と AI に聞いて、自分の頭の中に地図を作ったら、後の作業が驚くほど楽になりました。Aさんも同じで、「私にはこの単語がまだわからないので、例え話で教えてください」と何度も頼むことで、少しずつ地図ができていきました。

コツ3: 自分の言葉で言い換えて、AI に確認する

AI の説明を聞いた後、自分の言葉で「つまり、こういうことですか？」と聞き返します。合っていれば AI が「その通りです」と答え、ズレていれば訂正してくれます。この往復で、本当に理解できたかをチェックできます。

13-3. 「完璧」を捨てて「動くもの」を作る

非エンジニアが陥りがちな罠は 「完璧なものを作ろうとして何も完成しない」 ことです。プロのエンジニアは「動くもの」を先に作り、後から少しずつ良くしていきます。

知恵1: 段階的導入（Phase 1 → 2 → 3）

大きな変更を一気にやろうとせず、3段階に分けて段階的に進めます。

| Phase | 目的 | リスク |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | データを記録するだけ。計算には影響させない | ほぼゼロ（既存動作変わらず） |
| Phase 2 | 計算を変える | 中（既存の数字が変わる可能性） |
| Phase 3 | UI を新しくする | 高（見た目が変わる） |

Phase 1 が動いてから Phase 2 に進む、Phase 2 が動いてから Phase 3 に進む。これだけで失敗確率が激減します。

> 実例: 短期滞在手術等基本料3 の対応は、最初に「データの記録だけ」(Phase 1) を1日かけて完成させ、それが安定して動いてから「平均在院日数の計算から除外」(Phase 2)、その後「収益計算の精緻化」(Phase 3) と進めました。各 Phase で既存機能が壊れていないことを確認しながら進められたので、手戻りはほぼゼロでした。

知恵2: 「とりあえず動かす」を優先する

最初は「ダサくていい」「精度が低くていい」「機能が少なくていい」。大事なのは、現場の人が触って意見を言えることです。

ベッドコントロールシミュレーターも、最初の版は表示できる項目が3つだけでした。それを医事課の人に見せて意見を聞いて、徐々に増やしていきました。最初から完璧版を作ろうとしていたら、半年たっても完成しなかったでしょう。

知恵3: 完成のゴールを「使われている状態」にする

開発の終わりは「機能が全部入った時」ではなく 「現場で実際に使われている時」 です。「あと1つ機能を入れたら完成」と思っていると永遠に終わりません。「これで使ってもらおう」と決断する勇気 が、開発を完成させます。

13-4. 「2度手間」を見つけたら必ず潰す

非エンジニアの最大の武器は 「現場感」 です。「これ、なんか面倒だな」と感じたら、それは必ず改善のサインです。プロのエンジニアにはそれが見えません。

知恵1: 同じ情報を2回入力していたら統合する

> 実例: 当初、ベッドコントロールシミュレーターは「日次集計」と「医師別詳細」を別々に入力する必要がありました。1日の入力に合計10分かかり、現場から「面倒すぎる」と言われていました。 > > ある日、副院長が「これ、なんで2回入力するんですか？」と聞いたところから改善が始まり、1つのフォームで両方に書き込む統合フォーム が生まれました。入力時間は約3分に短縮されました。 > > プロのエンジニアは「データ構造が違うから別フォームが当然」と思っていたかもしれません。しかし現場の人にとっては「同じ情報を2回入力するのは無駄」が直感です。この直感を信じて声を上げる のが現場発開発の強みです。

知恵2: 「マウスだけで操作できるか」を常に確認

医療現場では片手でカルテを見ながら片手で入力することが多いです。キーボード入力が必要な箇所が1つでもあると、作業の流れが切れます。

すべての入力を「マウスのクリックとドラッグだけ」で完結させる、という制約をかけると、プロのエンジニアでは思いつかない優れた UI が生まれます。

知恵3: 数字の単位は1つに統一

> 実例: 当初、画面上に「1,200万円」「12000000円」「12 mil JPY」「¥12M」が混在していました。読む人が混乱します。全部「○○万円」に統一 したら、誰もが直感的に理解できるようになりました。 > > プロのエンジニアは「正確な値を出すのが正義」と思いがちですが、現場では「読みやすさ」が正義です。

13-5. 「外部レビュー」を恐れない

自分1人では絶対に気づけないバグや問題があります。他の人に見てもらうこと が最強のデバッグ手段です。

知恵1: AI を「もう1人の自分」として使う

開発した後、別の AI（ChatGPT Pro 等）に「このコードに問題ありますか？」と監査してもらう。これだけで、自分や Claude が見落としていた重大バグが見つかることがあります。

> 実例: ベッドコントロールシミュレーターで、ChatGPT Pro に監査を依頼したところ、4つの「静かに間違う」バグが見つかりました。エラーは出ないが結果が間違っている、最も危険なタイプのバグです。Claude も久保田も気づいていませんでした。 > > 一つの AI に頼り切らず、複数の AI でクロスチェックする のは、医師が他科の意見を求めるのと同じです。

知恵2: ブラウザ自動テストを CI に組む

人間が毎回ボタンをクリックしてチェックするのは無理です。Playwright などのブラウザ自動テストツールを使えば、機械が代わりに全画面を巡回してエラーを検出してくれます。

最初の設定が少し面倒ですが、1度作れば毎回 push 後に自動で動いてくれる ので、安心感が違います。

知恵3: 現場の人にβ版を見せて意見を聞く

完成版ではなく、「とりあえず動くβ版」を現場の人に見せて意見を聞く。「ここが分かりにくい」「これ要らない」「こういう機能が欲しい」という生の声は、開発者1人では絶対に思いつかない宝の山です。

ベッドコントロールシミュレーターでも、看護師長や事務担当者にヒアリングして、案A〜D の優先順位を決めました。現場の人を「テスター」ではなく「共同開発者」として扱う のがコツです。

13-6. 「学びを蓄積する」習慣

困難を乗り越えるたびに、その学びを書き残しておく ことが何より大切です。

知恵1: 「症状 → 原因 → 解決策 → 教訓」の4点セットで記録

開発ログや日記に、以下の4点だけ書きます：

症状: 何が起きたか（エラーメッセージ・画面の状態）

原因: なぜそうなったか

解決策: どう直したか

教訓: 次回似たことが起きたらどうすべきか

これを蓄積すると、半年後の自分が同じ問題で詰まったときに 「あ、これ前に解決したやつだ」 と気づけます。

知恵2: 「汎用教訓」と「具体例」の2層構造で書く

教訓を残すとき、最初の1行に「汎用的な教訓」、その下に「具体例」 という構造で書きます。

> 💡 汎用教訓: フレームワークの関数に渡す引数は、関数ごとに型と意味が違うので、必ず公式ドキュメントを確認する。 > > > 実例: Streamlit の width 引数は、st.button には存在せず、st.dataframe では int 型でした。「他のところで動いたから」とコピペすると例外になります。

こう書いておけば、ベッドコントロール以外のアプリを作る人にも教訓が伝わります。

知恵3: 学びは「マニュアルの末尾」に蓄積する

本マニュアルの 付録F がまさにそれです。新しい学びは付録Fの末尾に追記していきます。蓄積された学びは、後から続く同僚への一番のプレゼント になります。

13-7. 「困ったときの相談先」リスト

非エンジニアが困ったときに頼れる場所をまとめておきます。

| 困りごと | 相談先 |
| --- | --- |
| エラーメッセージの意味が分からない | Claude / ChatGPT に「エラー貼ります、訳して」 |
| アプリが動かない・画面が真っ白 | Claude に「これ動かない、何が原因ですか？」 |
| デザインがダサい | Claude に「もう少しオシャレにして」 |
| パフォーマンスが遅い | Claude に「遅い箇所を特定して」 |
| 制度や点数の確認 | 厚労省サイト → リサーチャー（事務担当 or AI） |
| 数字が合わない | ChatGPT Pro に第三者監査依頼 |
| 現場で使ってもらえない | 看護師長・現場スタッフへヒアリング |
| 自分が燃え尽きそう | **休む**。1日空ければアイデアが湧く |

13-8. 最後に — 「完璧な開発者」を目指さない

このマニュアルを読んでいる方は、おそらくプロのエンジニアではないでしょう。それでいいのです。むしろそれが強みです。

プロのエンジニアは技術が好きでコードを書きます。現場の人は患者のため・職員のためにコードを書きます。動機が違うので、出来上がるものも違います。

「コードが汚いけど現場で毎日使われているアプリ」と、「コードが美しいけど誰も使っていないアプリ」、価値があるのは前者です。

困難があるたびに「自分には無理だ」と思うかもしれませんが、1つずつ乗り越えるたびに、確実にスキルは上がっています。

このマニュアルの著者も、最初は「シミュレーション」と「シュミレーション」のどちらが正しいか分からないところから始めました。今では Streamlit のセッション状態管理について語れるようになりました。その差は、ただ「やめなかった」という違いだけです。

Aさんも同じです。最初は「ファイル」と「フォルダ」の区別もあやしかった看護師長が、2ヶ月後にはCLAUDE.mdを自分で書けるようになっています。

あなたが現場で感じている「不便」は、あなたが解決するのが一番早い。 その不便を「数字」と「ボタン」に変えるのが、このマニュアルの目的です。

困ったら、付録Fの「実戦からの学び集」を読んでください。先輩が同じ困難を乗り越えた記録があります。そして、あなたが乗り越えた困難も、ぜひ付録Fに追記してください。現場発の知恵は、現場発の知恵によって磨かれていきます。

第5部 継続と発展

第14章：よくあるトラブルQ&A

この章では、アプリ作成・運用でよくある質問にお答えします。困ったときはまずここを確認してください。

Q1: Claude Codeデスクトップアプリとは何ですか？

A: Anthropic社が提供するAIアプリ開発ツールの専用アプリです。LINEやSlackのようなチャット画面で日本語を入力するだけで、AIがアプリを作ってくれます。

ダウンロード先: https://claude.ai/download

対応OS: Mac（マック）とWindows（ウィンドウズ）の両方

特徴: ターミナルやコマンドプロンプトなどの黒い画面は一切使いません

Q2: 以前のバージョンで紹介されていた「ターミナル」や「Node.js」は必要ですか？

A: いいえ、一切不要です。 Claude Codeデスクトップアプリを使う場合、ターミナル（コマンドプロンプト）を開く必要もなければ、Node.jsをインストールする必要もありません。

Q3: Claude Codeの料金はいくらですか？

A: 2026年4月時点で、以下のプランがあります。

Proプラン（月額$20、約3,000円）: Claude Codeデスクトップアプリが使えます。軽い開発作業向け。まずはこのプランで始めましょう。

Maxプラン（月額$100、約15,000円）: 使用量の上限が大幅に増えます。

支払いはクレジットカード / 契約はいつでも解約可能 / 1つのアカウントで複数のアプリを作れます

Q4: アプリを作り直したいときはどうする？

A: Claude Codeアプリのチャット欄に日本語で伝えるだけです。

部分的にやり直す場合: 「グラフの部分を作り直してください」

全部やり直す場合: 「今のファイルを全て削除して、一から作り直してください」

前の状態に戻す場合: 「さっきの変更を元に戻してください」

Q5: 作ったアプリが消えてしまった

A: ご安心ください。アプリのファイルはパソコンの中に保存されています。

Claude Codeアプリを開き直すと、以前のプロジェクトが表示されます

パソコンを再起動してもアプリのファイル自体は消えません

間違ってファイルを削除した場合は、Claude Codeに「前のバージョンに戻してください」と依頼

Q6: 他の人のPCからアプリが見えない

A: 以下の点を順番に確認してください。

アプリが起動しているか？ → 「アプリを院内LANで共有できるように起動してください」と依頼

同じネットワーク（LAN）に繋がっているか？

IPアドレスは正しいか？ → PCを再起動するとIPアドレスが変わることがあります

URLの入力は正しいか？ → http://（IPアドレス）:8501 の形式（httpsではなくhttp）

Q7: Streamlitって安全ですか？

A: はい、安全に使えます。

オープンソースです。世界中の開発者が内容を確認しています

院内LANだけで動かす場合、データは院内のネットワークの外に出ません

患者個人情報を入れない設計にすれば、万が一の情報漏洩リスクもゼロ

Snowflake社（大手IT企業）が開発・運営しており、信頼性があります

Q8: アプリの画面デザインを変えたい

A: Claude Codeアプリのチャット欄に日本語で伝えるだけです。例：

「文字のサイズを大きくしてください」

「背景色を白に、文字色を黒にしてください」

「ボタンの位置を画面の上部に移動してください」

「スマートフォンでも見やすいレイアウトにしてください」

「病院のロゴを左上に表示してください」

Q9: データのバックアップはどうする？

A: 以下の方法でバックアップを取りましょう。

一番シンプルな方法: アプリのフォルダをまるごとUSBメモリにコピー（週1回推奨）

Claude Codeに頼む方法: 「データのバックアップ機能を追加してください」と依頼

自動バックアップ: 「毎日自動でバックアップを取る機能を付けてください」

> 注意 > バックアップ先は院内のネットワークドライブやUSBメモリを使ってください。個人のクラウドサービスは、病院のセキュリティポリシーを確認してから使用してください。

Q10: Claude Codeアプリが起動しない・固まった場合はどうする？

A: 以下の手順を試してください。

アプリを一度完全に終了する

パソコンを再起動する

上記で解決しない場合は、アプリを削除して https://claude.ai/download から再度ダウンロード・インストール

Q11: 「よくある失敗」をまとめて教えてください（補足）

A: 非エンジニアが特に陥りやすい失敗パターンをまとめました。

| 失敗 | 対処 |
| --- | --- |
| 「完璧にしてから出そう」と半年止まる | 動くものができたら即現場に出す |
| 「全機能を一気に作ろう」とする | 最小限の機能から始める |
| AIに丸投げして、出てきたコードを理解しない | 「このコードを1行ずつ説明してください」と頼む |
| テストせずにデプロイ | 必ず自分で動かして確認する |
| 古い版を消してしまう | GitHubにプッシュし続ける |
| 一人で抱え込む | 院内の誰かに相談する |
| 個人情報を扱ってしまう | 患者名・ID・生年月日は絶対に入れない |
| 現場から反発される | 「業務を奪うためではない」と明確に伝える |
| 長期間使わなくなる | 毎日使う運用に組み込む |

第15章：横展開 — 次のアプリへ

この章で得られること:

成功したアプリを他の部署にも広げる方法がわかります

次に作るアプリの候補が見つかります

組織としてアプリ開発を続けていく仕組みがわかります

横展開候補の見つけ方

1つ目のアプリが成功したら、他の部署にも同じような仕組みを広げましょう。以下のヒアリングテンプレートを使って、各部署の困りごとを集めます。

| 質問 | 回答欄 |
| --- | --- |
| **部署名** | ＿＿＿＿ |
| **一番時間がかかっている作業は？** | ＿＿＿＿ |
| **「こうだったらいいのに」と思うことは？** | ＿＿＿＿ |
| **Excelや紙で管理しているデータは？** | ＿＿＿＿ |
| **判断に迷うことが多い場面は？** | ＿＿＿＿ |
| **他部署との情報共有で困っていることは？** | ＿＿＿＿ |

病院業務で有効なアプリ候補

| アプリ候補 | 解決する困りごと | 対象部署 | 難易度 |
| --- | --- | --- | --- |
| **入退院管理ダッシュボード** | 入退院予定の見える化、空床管理 | 看護部、医事課 | 低 |
| **シフト最適化ツール** | シフト作成に時間がかかる・特定の人に偏る | 看護部 | 中 |
| **医療材料在庫管理** | 在庫切れや余りすぎの防止 | 薬剤部、物流 | 低 |
| **患者満足度分析** | アンケート結果の自動集計・見える化 | 医療安全、経営 | 低 |
| **感染対策ダッシュボード** | 感染症の発生状況をリアルタイムで把握 | 感染制御 | 中 |
| **研修・教育管理** | 研修の受講状況を追跡、未受講者を一覧表示 | 教育委員会 | 低 |
| **診療報酬シミュレーター** | 改定の影響試算、算定漏れ防止 | 医事課、経営 | 高 |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの6F病棟でPoCが成功した後、5F病棟（外科・整形外科、47床）への横展開を計画しました。5F病棟は課題の構造が6Fと似ているため、アプリの設定をカスタマイズするだけで対応できる見込みです。2026年7月からの導入を目指しています。

成功を組織の文化にするために

成功体験を共有する: PoC結果を全体会議で発表し、「自分たちにもできる」と感じてもらう

このマニュアルとテンプレートを共有する: 誰でもStep 1から始められる状態にしておく

小さな成功を積み重ねる: 最初から大きなシステムを狙わず、小さなアプリの成功実績を増やす

「院内DX推進委員会」の提案

継続的にアプリ開発を進めるため、部署をまたいだ委員会の設置をおすすめします。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| **名称** | 院内DX推進委員会（仮称） |
| **メンバー** | 各部署から1名ずつ（医師、看護師、事務、薬剤師等） |
| **頻度** | 月1回（30分程度） |
| **役割** | 困りごとの収集、開発の優先順位決定、進捗管理、成果の共有 |
| **予算** | 原則ゼロ（無料ツール活用） |

チェックリスト

> □ 横展開候補を3つ以上リストアップした > > □ 各部署へのヒアリングを計画した > > □ アプリ開発委員会の設置を検討した

おわりに — 現場発の小さな革命

本マニュアルが伝えたかったこと

病院のDXは、多くの場合「上から降ってくる」ものでした。高価な電子カルテ、業者製の管理システム、画一的な研修ツール…。

しかし、現場のリアルなニーズに応えるのは、現場にいる人が作ったツールです。業者は現場を知りません。IT部門は優先順位と予算の制約を抱えています。

あなたが現場にいて、あなたが不便を感じているなら、あなたが作るのが最速です。

失敗してもいい理由

このマニュアルで紹介したツールはすべて無料です（Claude Code Proプランの月額3,000円を除く）。失敗しても、失うのは時間だけ。その時間も決して無駄ではなく、次のプロジェクトの糧になります。

「動かないコード」を1回書くたびに、「動くコード」を書く力が身につきます。

広がるムーブメント

一人が作ると、それを見た同僚が「自分も作れるかも」と思います。2人、3人と増えていきます。

そうして院内に 「現場発の小さな革命」 が広がります。電子カルテや経営システムのような大きな話ではなく、現場の日常業務を少しずつ楽にする、小さくて強力なツールたち。

あなたの最初の1本が、病院の文化を変える第一歩になるかもしれません。

Aさんのように、「プログラミングなんて無理」と思っていた方でも、AIの力を借りれば自分の業務を楽にするアプリが作れます。大切なのは、「何に困っているか」「どうなったらいいか」を自分の言葉で伝えることです。

まずは第4章のハンズオンで、1つ目のアプリを作ってみてください。画面にアプリが表示された瞬間の感動が、次の一歩への原動力になるはずです。

AIがあれば、プログラミングの知識がなくてもアプリは作れます。ダウンロードして、話しかけるだけ。小さな一歩から始めましょう。

> 注意（最終確認） > 本マニュアルで紹介するアプリは、全て 患者さんの個人情報（氏名、ID、病名等）を使用しない設計 です。扱うのは病床数・稼働率・平均在院日数などの集計データのみです。この原則を必ず守ってください。

連絡先・質問先

質問や相談は、以下へどうぞ：

当院内: 副院長 久保田 徹

同じ悩みを持つ仲間: 地域の医療情報連絡会

このマニュアルは更新されていきます。改善提案もお待ちしています。

付録

付録A：用語集

このマニュアルに出てくる専門用語をまとめました。わからない言葉があったらここを参照してください。

| 用語 | 読み方 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| **Streamlit** | ストリームリット | ブラウザで動くアプリを簡単に作れる無料の道具。Pythonだけで画面が作れます |
| **Python** | パイソン | プログラミング言語の一種。AIとの相性が良く、データ分析が得意 |
| **PoC** | ピーオーシー | Proof of Concept（概念実証）。本格導入前に限定範囲で効果を試すお試し運用 |
| **MVP** | エムブイピー | Minimum Viable Product（実用最小限の製品）。まず最低限の機能だけを作る考え方 |
| **Git** | ギット | ファイルの変更履歴を自動で記録する仕組み。いつでも前の状態に戻せる |
| **GitHub** | ギットハブ | Gitで管理したファイルをインターネット上に保存・共有できるサービス |
| **Claude Code** | クロード・コード | Anthropic社のAIアプリ開発ツール。デスクトップアプリで、チャットで話しかけるだけでアプリを作れる |
| **KPI** | ケーピーアイ | Key Performance Indicator（重要業績評価指標）。成功を測るための数値目標 |
| **デプロイ** | — | アプリを実際に使える状態にして公開すること |
| **LAN** | ラン | Local Area Network（構内ネットワーク）。病院の建物内でパソコンをつなぐネットワーク |
| **UI** | ユーアイ | User Interface（ユーザーインターフェース）。アプリの操作画面のこと |
| **ダッシュボード** | — | 必要な情報を1つの画面にまとめて表示するもの |
| **IPアドレス** | アイピーアドレス | ネットワーク上でのパソコンの住所にあたる数字の並び |
| **プロンプト** | — | AIへの指示文のこと |
| **限界利益** | げんかいりえき | 売上から変動費を引いた利益 |
| **デスクトップアプリ** | — | パソコンにインストールして使うアプリのこと |
| **リポジトリ** | — | ソースコードを保管する箱。プロジェクトフォルダのようなもの |
| **コミット** | — | 「このバージョンを保存」する操作。Wordの上書き保存に近い |
| **プッシュ** | — | 保存した内容をGitHubにアップロードすること |
| **プル** | — | GitHubから最新版を取得すること |
| **ホットリロード** | — | ファイルを保存すると自動的にブラウザが更新される機能 |
| **ハーネス** | — | AIが暴走せず正しく働くための構造・ルール・自動チェックの総体 |
| **スモークテスト** | — | 基本的な計算が壊れていないかを自動でチェックする仕組み |
| **リグレッション** | — | 前は動いていた機能が、新しい修正のせいで壊れる現象 |
| **CLAUDE.md** | — | Claude Codeが会話開始時に自動で読み込むプロジェクト指示書ファイル |
| **Playwright** | プレイライト | ブラウザを自動操作してアプリの画面動作を機械的にテストするツール |

付録B：全テンプレート一覧

本マニュアルに含まれる穴埋め式テンプレートの一覧です。

| No. | テンプレート名 | 掲載章 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | As-Is / To-Be分析表 | 第3章 | 今の状態と理想の状態のギャップを整理する |
| 2 | 要件定義テンプレート | 第3章 | アプリの設計図を作る |
| 3 | AI指示テンプレート | 第4章 | Claude Codeへの指示を書く |
| 4 | プロジェクト初期化テンプレート | 第4章 (4-18) | CLAUDE.md・rules・settings.jsonを一気に作る |
| 5 | 協力依頼メモテンプレート | 第8章 | 関係部署に協力をお願いする |
| 6 | 提案書テンプレート | 第9章 | 経営層に提案する |
| 7 | PoC設計テンプレート | 第10章 | お試し運用の計画を立てる |
| 8 | 3フェーズ実施計画テンプレート | 第10章 | お試し運用の具体的なスケジュールを作る |
| 9 | 効果測定レポートテンプレート | 第11章 | お試し運用の結果を評価する |
| 10 | マニュアル構成テンプレート | 第12章 | 操作マニュアルを作る |
| 11 | 部署ヒアリングテンプレート | 第15章 | 次のアプリの候補を見つける |

付録C：推奨ツール・リソースリスト

| カテゴリ | ツール名 | URL | 費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI開発支援 | Claude Code デスクトップ | https://claude.ai/download | 月額$20〜（Proプラン以上） |
| アプリ開発 | Streamlit | https://streamlit.io | 無料 |
| アプリ公開 | Streamlit Community Cloud | https://share.streamlit.io | 無料 |
| コード管理 | GitHub | https://github.com | 無料 |
| プログラミング言語 | Python | https://www.python.org | 無料 |
| グラフ作成 | Plotly | https://plotly.com | 無料 |
| データ処理 | pandas | https://pandas.pydata.org | 無料 |
| ブラウザ自動テスト | Playwright | https://playwright.dev | 無料 |

学習リソース

公式ドキュメント

Streamlit 公式ドキュメント — 英語ですが、Chromeで翻訳すれば読めます

Python 公式チュートリアル — 日本語あり

書籍

「Streamlit ではじめるデータアプリ開発入門」

「いちばんやさしい Python の教本」

オンライン学習

Progate（プロゲート）— Python 初心者向け、日本語、一部無料

ドットインストール — 短い動画で Python 入門

> ヒント > 上記のツールのうち、あなたが直接インストールする必要があるのは Claude Codeデスクトップアプリだけ です。他のツール（Streamlit、Python、plotly、pandasなど）は、Claude Codeが自動でインストールしてくれます。

付録D：参考文献・関連資料

| 資料名 | 種類 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| bed_control_simulator_design.md | 設計書 | ベッドコントロールシミュレーターの設計ドキュメント |
| BedControl_Manual_v3.md | マニュアル | ベッドコントロールシミュレーターの運用マニュアル |
| memo_nursing_bedcontrol_app.md | 依頼メモ | 看護部への協力依頼メモの実例 |
| memo_board_bedcontrol_app.md | 提案書 | 理事会向け提案メモの実例 |
| presentation_script_bedcontrol.md | スクリプト | 理事会プレゼンの発表原稿 |
| bed_control_evolution_design.md | 設計書 | v3.0進化の設計ドキュメント |
| bed_control_evolution_presentation.pptx | プレゼン | 理事向けプレゼン「精神論から数字へ」 |
| streamlit_lan_sharing_manual.docx | マニュアル | 院内LAN共有の手順書 |
| streamlit_cloud_deploy_manual.docx | マニュアル | Streamlit Cloud公開の手順書 |
| bed_control_claude_code_workflow.md | ワークフロー | Claude Codeでのベッドコントロール開発の運用メモ |
| bed_control_app_quality_assurance.md | QAルール | アプリ品質保証の詳細チェックリスト |

付録E：最初の一歩チェックリスト（7日間）

以下を順番にやれば、1週間で最初のアプリを現場に出せます。

1日目: 準備

□ GitHub アカウントを作成

□ Streamlit Cloud アカウントを作成

□ Claude Code デスクトップアプリをダウンロード・インストール

□ Anthropic Proプランに加入

□ Claude Code にログインして、チャット画面が出ることを確認

2日目: アイデアを言語化

□ 現場の不便を1つ書き出す（5分）

□ As-Is / To-Be 分析表を埋める

□ 要件定義テンプレートを埋める

□ 個人情報が含まれないか確認

3日目: AIと対話（初回）

□ Claude Code に要件を伝える（テンプレートを使用）

□ 出てきたコードを Claude Code に実行してもらう

□ ブラウザにアプリが表示されることを確認

□ 「何か1か所だけ直して」と依頼して、修正サイクルを体験

4日目: ローカルで動かす・検証

□ 自分の業務データ（集計値のみ）を入力

□ 結果を電卓で手計算して検証

□ 付録のAs-Is/To-Be表と突き合わせて、必要な機能を洗い出す

5日目: GitHub にアップロード

□ Claude Code に「GitHubに保存してください」と依頼

□ リポジトリが作成されたことをブラウザで確認

□ 変更履歴の見方を覚える

6日目: 院内LAN共有 or デプロイ

□ Claude Code に「院内LANで共有できるように起動してください」と依頼

□ 同僚のPCからブラウザでアクセスできることを確認

□ （任意）Streamlit Cloud で外部公開する場合は「Deploy」

7日目: 現場に見せる

□ 同僚1人にアプリを見せる

□ 5分使ってもらってフィードバック

□ 翌週の改善タスクをメモ

□ CLAUDE.md に「絶対に守るルール」を3行だけ追記

おめでとうございます！ あなたは7日間で、院内職員のアプリ開発者になりました。

付録F：実戦からの学び集（随時追記）

本章は、実際にベッドコントロールシミュレーターを開発・運用する中で得られた教訓を、後から続く開発者のためにそのまま記録したものです。「うまくいった方法」だけでなく「はまりどころ」も含めて書いています。

形式は 「💡 汎用教訓 → > 実例:」 の2層構造です。汎用教訓だけ読めば他のアプリ開発にも使えますし、実例を読めば具体的な再現方法がわかります。

2026-04-10: 入力UIの統合と、Streamlit の意外な落とし穴

背景: 2つの入力フォーム（日次集計と医師別詳細）が別々に存在し、同じ情報を2回入力する必要があった。これを 1 つの統合フォームに集約する改修。

学び1: Streamlit の `st.form` は入力中にラベルが更新されない

💡 汎用教訓: フレームワークの「一括送信モード」は、入力中のリアルタイム更新と相性が悪い。リアルタイム反映が必要なら、一括送信の仕組み自体を外すことを最初に検討する。

> 実例: > 「退院人数」を 0 → 5 に変更しても、各退院スライダーのラベルが「退院1」〜「退院5」に切り替わらない。全部「(未使用)」のまま。 > > 原因: > st.form で囲んだウィジェット同士は、送信ボタンを押すまで互いの変更を認識しない仕様。これは Streamlit の公式な挙動。 > > 解決策: > フォームを廃止して通常ウィジェットにする のが最もシンプル。これで 1つのウィジェットを操作するたびに Streamlit が自動再実行（rerun）し、他のウィジェットも即座に反映される。

# うまくいかない例

with st.form("my_form"):

count = st.number_input("人数", ...)

for i in range(count):  # count がリアルタイム反映されない

st.text_input(f"名前{i+1}")

st.form_submit_button("送信")

# うまくいく例

count = st.number_input("人数", ...)  # フォーム外

for i in range(count):  # count がリアルタイム反映される

st.text_input(f"名前{i+1}")

if st.button("送信"):

...

学び2: `clear_on_submit=True` は `key` 付きウィジェットをクリアしない

💡 汎用教訓: フレームワークの「自動リセット」機能は、明示的に名前を付けた要素には適用されないことが多い。名前付き要素のクリーンアップは自分で管理する必要がある。

> 実例: > フォーム送信後、数値入力欄はリセットされたのにスライダーの値が前回のままになっている。 > > 原因: > st.form(clear_on_submit=True) は value 引数で与えたデフォルト値には戻すが、key="xxx" を明示したウィジェットは st.session_state["xxx"] を保持するため、古い値が残り続ける。 > > 解決策: > 送信成功後、再描画前に明示的に session_state から該当キーを pop する。ただし ウィジェット作成後は書き換えられない ため、リセットフラグを session_state に立てて、次回再実行の冒頭で pop する。

# 送信後

if submitted and is_valid:

# ...データ保存...

st.session_state["_reset_flag"] = True

st.rerun()

# 次回再実行の冒頭（ウィジェット作成前）

if st.session_state.get("_reset_flag", False):

for key in ["dm_slot_1", "dm_slot_2", ...]:

st.session_state.pop(key, None)

st.session_state["_reset_flag"] = False

学び3: Streamlit Cloud のデプロイが反映されない時の対処

💡 汎用教訓: クラウドデプロイで「コードは正しいのに反映されない」場合、原因はキャッシュ・ビルドキュー・プロセス固着の3つに集約される。慌てずに段階的に対処する手順を持っておく。

> 実例: > GitHub には push 済みで、コードも正しい。でも xxx.streamlit.app を開いても古いバージョンが表示される。 > > 原因（複数の可能性）: > 1. Streamlit Cloud のビルドキュー待ち（1-3分程度） > 2. ブラウザのキャッシュ > 3. Streamlit Cloud 側でアプリが古いプロセスのまま固まっている > > 対処フロー（上から順に試す）: > > 1. 1〜3分待つ — 自動デプロイには時間がかかる > 2. ハードリフレッシュ — Mac は Cmd + Shift + R > 3. ブラウザを変える — Safari で動かなくても Chrome なら動くことがある > 4. Streamlit Cloud の管理メニューから Reboot app > 5. 空コミットで再デプロイをトリガー >    `bash >    git commit --allow-empty -m "chore: 再デプロイトリガー" >    git push >    ` > > デバッグのコツ: 目印となる小さな変更（例: st.caption("v3")）を追加して push すると、反映されたかどうかが一目でわかる。

学び4: 「フォーム」か「通常ウィジェット」かはユーザー体験で決める

💡 汎用教訓: 技術的に複雑な回避策を重ねる前に、「そもそもこの仕組みは必要か？」と問い直す。UIの設計判断は、技術的制約ではなくユーザー体験を起点に据える。

> 実例: > 当初はフォームで作り始めたが、リアルタイム更新を求めるならフォームを外す方が明らかに使いやすい。「入力が 6 分かかってもいいから 1 回で終わる」 というユーザーの言葉が決め手になった。 > > - reset flag、pending flag など技術的ワークアラウンドを重ねるより、フォーム自体を外す方がシンプル > - ユーザー体験（マウス操作だけで完結する等）を設計の起点に据える > - 「入力回数を減らす」より「二度手間をなくす」の方が価値が大きい

学び5: 関数定義の順序は「使用箇所より前」が鉄則

💡 汎用教訓: スクリプト型の実行環境では、定義と使用の順序が重要。潜在バグは「普段使わない処理パス」に隠れるので、すべてのモード・分岐を定期的に動かして確認する。

> 実例: > 実績データモードに切り替えたら NameError: _filter_current_month is not defined。 > > 原因: > 関数 _filter_current_month がモジュール内で line 1555 に定義されていたが、line 1335 で呼び出されていた。Streamlit はモジュールを毎回上から下に実行するため、呼び出し時点ではまだ関数が定義されていない。 > > 関数内からの呼び出し（遅延バインディング）であればこの順序は問題ないが、モジュールトップレベルからの呼び出し では順序が重要。 > > 解決策: > 関数定義を最初の使用箇所より前に移動する。

学び6: 同じ日付の 5F と 6F を区別できる UI にする

💡 汎用教訓: データが複合キー（日付+カテゴリ等）で一意に識別されるなら、UIでもその複合キーを常に表示する。内部のデータ構造とUIの表示粒度を一致させる。

> 実例: > 記録データ一覧に「2026-04-10」の行が 2 つあって、どっちが 5F でどっちが 6F かわからない。削除ドロップダウンも日付だけで区別がつかない。 > > 原因: > テーブルの表示カラムに ward（病棟）列が含まれていなかった。削除ドロップダウンも日付文字列のみを使っていた。 > > 解決策: > - テーブルの日付の隣に「病棟」列を常時表示 > - 削除ドロップダウンを "2026-04-10 (5F)" のような複合ラベルに > - delete_record() に ward 引数を追加（デフォルト None で後方互換性維持）

学び7: 「増える」方向の発見は経営インパクトが大きい

💡 汎用教訓: 計算結果の方向性（増えるか減るか）を直感で決めず、必ず実データでテストする。テストの期待値には「値」だけでなく「符号（方向）」も含める。意外な方向の発見こそ、最も価値のある知見になる。

> 実例: > Phase 2 の実装中、短手3 除外後の平均在院日数が 減る と思っていたら、実は 増える ことが判明した（短手3 は超短期入院なので、除外すると平均が長くなる方向に動く）。 > > | | 通常 | 短手3除外後 | > |---|---|---| > | 5F 3ヶ月 rolling LOS | 18.7日 | 23.0日 (+4.3日) | > > これは 2026 年改定で施設基準判定が 厳しくなる ことを意味する。実装のテストを書いていなければ気づかなかったかもしれない。こういう発見はそのまま経営判断の材料になる。

2026-04-14: ブラウザ自動テスト（Playwright）で全滅しかけていた重大バグを発見

学び8: フレームワーク API のパラメータ仕様は widget ごとに異なる

💡 汎用教訓: フレームワークの関数に引数を渡すとき、「他の場所で動いたから」と推測で書くと、同じ名前のパラメータが別の型・別の意味で解釈されて実行時例外を起こすことがある。各関数の公式シグネチャを確認して、コピペ元と使い先の API が同じであることを確認する。

> 実例: ベッドコントロールシミュレーターで、画面いっぱいにウィジェットを広げるつもりで width="stretch" を13箇所にコピペしていた。しかし: > - st.plotly_chart: OK > - st.button: `width` パラメータ自体が存在しない → TypeError > - st.dataframe: `width` は `int | None` 型（ピクセル値） → "stretch" は型不一致で例外 > > いずれも正解は use_container_width=True で、width="stretch" は現行 Streamlit 1.37.1 では無効。 > > この1文字列の誤用が13箇所に広がった結果、アプリ起動直後のサイドバーボタン描画で例外 → 「シミュレーション実行」ボタンが出ず、ほぼ全機能が使えない状態に。制度管理タブはさらに別の例外で描画停止。本番環境でも沈黙の障害として放置されていた可能性があった。 > > 修正は全箇所 use_container_width=True に一括置換するだけで完了したが、発見までに時間がかかった。

学び9: ブラウザ E2E 自動テスト（Playwright）は Streamlit アプリの「沈黙の障害」を可視化する

💡 汎用教訓: ユニットテストや型チェックだけでは、フレームワーク固有の実行時例外（Streamlit の描画エラー・React 警告・DOM の欠損等）は検出できない。本物のブラウザで本物のアプリを開く E2E テスト を CI に組み込むことで、「コードは通るのにアプリは動かない」タイプのバグを即座に検出できる。

> 実例: 先述の width="stretch" バグは、Python の構文チェック・pytest・スモークテストをすべてパスしていた。理由は、例外が st.sidebar.button() の描画時に発生するもので、Python のモジュール import では何も起こらないから。 > > Playwright を導入してブラウザで実際に開くテストを書いたところ、発見までの所要時間： > > | 方法 | 検出 | > |---|---| > | python -m py_compile | OK（バグ検出できず） | > | pytest | 全 pass（バグ検出できず） | > | scripts/hooks/smoke_test.py | pass（バグ検出できず） | > | Playwright でブラウザ起動 | 即座に例外を検出 | > > E2E テストの結果として、既存の 25 テストのうち 21 テストが失敗（すべて「シミュレーション実行ボタンが見つからない」でタイムアウト）。サイドバーボタンが描画されていないという事実が、複数の失敗パターンから逆算できた。

学び10: 監査テストは「数値の妥当範囲」を明示的にチェックする

💡 汎用教訓: 「バグが出たら分かる」では遅い。アプリが返すべき数値の妥当な範囲を事前に定義し、テストで自動チェックする。「稼働率は0〜110%」「在院日数は1〜60日」といった上下限を監査テストが知っていれば、計算バグによる異常値（9999% とか -5日 とか）を見た瞬間に失敗できる。

> 実例: 包括監査テスト（test_comprehensive_audit.spec.ts）で以下の範囲チェックを実装: > - 稼働率: 0〜110%（100%超は在院＋退院で一時的に起こり得る） > - 在院日数: 1〜60日 > - 空床数: 0〜94床 > - 在院患者数: 0〜94人 > > この範囲外の値が検出されたら自動で Critical 扱い。これは将来、計算ロジックを変えたときにリグレッションを即座に発見できる安全網になる。

学び11: 監査テストのラベル一致は必ず「単位」も含めて確認する

💡 汎用教訓: メトリック名でフィルタするとき、ラベルの文字列一致だけでは不十分。同じ「稼働率」という言葉を含むラベルでも、片方は 88.8% で片方は 年間1199万円 のように、全く違う意味の値になっていることがある。値の単位（% / 万円 / 日 / 床 等）も同時にチェックする。

> 実例: 最初の監査テストは m.label.includes('稼働率') でフィルタしていたため、サイドバーの「稼働率1%（≈1名の入院）の価値: 年間1199万円」 も「稼働率」として拾ってしまい、「稼働率 1199% が異常」という誤検出を出した。修正は m.value.includes('%') && !m.value.includes('万円') の条件を追加するだけで済んだ。 > > テストの誤検出は バグではないものをバグ扱い するので、放置すると「テストは無視してよい」という文化が生まれる。誤検出は即座に修正する。

次回の学びはこの下に追記

今後、開発・運用で得られた知見はこの章の末尾に追記していきます。形式は上の項目と同じ：「💡 汎用教訓 → > 実例:」。

新しい学びを書くときのテンプレート：

### YYYY-MM-DD: （簡潔なタイトル）

#### 学びN: （一行で要約）

💡 **汎用教訓:** （他のアプリ開発にも使える一般化された教訓を1〜2行で）

> **実例:**

> （具体的な症状・原因・解決策を箇条書きで）

作成: 2026-04-15（初版、v3.0 統合版） 著者: 副院長 久保田 徹（おもろまちメディカルセンター） バージョン: 3.0（統合版） 想定読了時間: 約120分

本マニュアルは、既存の2つのマニュアル（hospital_app_development_guide_v2.md と app_development_manual_for_hospital_staff.md）を統合し、看護師長Aさんを主人公にした7ステップ構造に、ハーネス・エンジニアリング・品質保証・困難への対処・実戦の学びを統合した決定版です。今後の学びはすべて付録Fの末尾に追記されます。