院内アプリ開発・導入 実践プレイブック

作成日：2026年04月01日（2026年04月04日 v2改訂）

おもろまちメディカルセンター

# 目次

*（Wordで開いた後、目次を右クリック →「フィールドの更新」で目次が生成されます）*

## AI時代の病院DX：プログラミング不要！現場スタッフのためのアプリ作成ガイド

作成日: 2026年4月1日 対象読者: パソコンの基本操作（Excel、メール等）ができる病院スタッフの方 前提知識: プログラミングの知識は一切不要です

## 目次

- はじめに --- Aさんと一緒に始めましょう

- プロジェクト全体像 --- 7ステップフレームワーク

- Step 1 --- 課題発見と要件定義

- Step 2 --- AIとのアプリ設計・開発

- Step 3 --- デモ環境構築と院内共有

- Step 4 --- 関係部署への協力依頼

- Step 5 --- 会議での提案・承認獲得

- Step 6 --- PoC（実証実験）の実施

- Step 7 --- 効果測定と本格導入判断

- マニュアル作成ガイド

- よくあるトラブルQ&A

- 横展開 --- 次のアプリへ

- 付録

# 第1章：はじめに --- Aさんと一緒に始めましょう

## このマニュアルの主人公：看護師長Aさん

Aさん（54歳） は、おもろまちメディカルセンター6F病棟（内科・ペインクリニック、47床）の看護師長です。看護歴30年のベテランで、パソコンではExcelで勤務表を作ったり、メールを送ったりすることはできます。でも「プログラミング」や「AI」には触れたことがありません。

Aさんには、ずっと困っていることがありました。

「毎朝のベッドコントロール（空いているベッドの管理と入退院の調整）に、ものすごく時間がかかる。しかも、経験と勘に頼っている部分が大きくて、自分が休むと病棟が回らなくなる。」

空床（空いたベッド）が増えれば病院の収入が減る。かといって無理に入院を受けると看護の質が下がる。このバランスをとる判断は、30年の経験があるAさんだからできること。でも、それって「Aさんがいないと困る」ということでもあります。

ある日、副院長からこう言われました。

「AIを使えば、プログラミングなしでアプリが作れる時代になったんだよ。Aさんの経験を『見える化』するアプリを、一緒に作ってみない？」

最初は「私にはムリ」と思ったAさん。でも、このマニュアルに沿って一歩ずつ進めた結果、2ヶ月後には病棟の稼働率をリアルタイムで表示し、最適な入退院のタイミングをシミュレーションできるアプリを完成させました。

このマニュアルは、そんなAさんの体験をもとに作られています。Aさんと一緒に、あなたも「自分の業務を楽にするアプリ」を作ってみましょう。

## プログラミングは一切不要です

最初に、一番大事なことをお伝えします。

このマニュアルで紹介するアプリ作成に、プログラミングの知識は一切必要ありません。

「え、アプリって、あの難しいプログラミング言語を書いて作るものでしょ？」と思った方。その常識は、もう変わりました。

Claude Code（クロード・コード）というAIツールを使えば、日本語で「こんなアプリを作ってください」と伝えるだけで、AIがプログラムを書いてくれます。あなたがやることは、「何に困っていて、どう解決したいか」を自分の言葉で伝えることだけです。

しかも、Claude Codeには専用のデスクトップアプリがあります。普通のアプリと同じように、ダウンロードしてインストールするだけ。黒い画面（ターミナル）を使う必要は一切ありません。LINEやメールと同じ感覚で、チャット画面に日本語で話しかけるだけです。

## 病院業務の3つの「もったいない」

Aさんの病棟に限らず、病院の日常業務には多くの「もったいない」が潜んでいます。

- 属人化（ぞくじんか）: 特定のベテランスタッフの経験と勘に頼っている業務が多いこと。Aさんのベッドコントロールのように、その人がいないと判断できなくなります。

- データが見えない: 空床による収入減や在院日数（入院してから退院するまでの日数）の偏りなど、課題がどれくらい大きいのか数字で把握できていません。「なんとなく困っている」状態が続いています。

- 手作業が多すぎる: Excelでの手入力、紙での集計、口頭での連絡など、パソコンで自動化できる作業に毎日たくさんの時間を使っています。

## AI時代の院内DX：あなたの「困った」がアプリになる

従来、業務を楽にするアプリを作るには、IT企業に何百万円も払って開発を依頼するか、プログラミングを学んで自分で作るしかありませんでした。

しかし今は、業務の課題を最もよく知っている現場のスタッフ自身が、AIと会話しながらアプリを作れる時代です。外注費はゼロ。必要なのは「何に困っていて、どうしたいか」を言葉にする力だけです。

## このマニュアルの使い方

このマニュアルは、アプリの企画から本格導入までを 7つのステップ に分解しています。各ステップに 穴埋め式テンプレート を用意しているので、順番に埋めていくだけでプロジェクトを完走できます。

全章を通じて、Aさんがベッドコントロールシミュレーターを作った実体験を 実例 として紹介します。「自分ならどうする？」と考えながら読み進めてください。

注意 > このマニュアルで扱うアプリは、患者さんの個人情報（名前、ID、病名など）を一切使用しない設計です。扱うのは「病床数」「稼働率」「平均在院日数」などの集計データだけです。この原則は全章を通じて繰り返し確認します。

### チェックリスト

□ 自分の部署で「もったいない」と感じている業務課題を1つ以上思い浮かべた  □ 「プログラミングは不要」ということを理解した  □ このマニュアルの全体構成（7ステップ）を把握した

# 第2章：プロジェクト全体像 --- 7ステップフレームワーク

この章で得られること:

- プロジェクト全体の流れがひと目でわかります

- 各ステップにかかる期間の目安がわかります

- 「今、自分はどの段階にいるか」を確認できます

## 7ステップの全体像

アプリの企画から本格導入までは、以下の7つのステップで進めます。

![](media/image1.png){width="5.5in" height="1.9388484251968503in"}

*7ステップフレームワークの全体像*

## 各ステップの概要

ステップ          やること                                       期間の目安        できあがるもの ----------------- ---------------------------------------------- ----------------- ---------------------- 1                 困っていることを整理し、アプリの設計図を作る   1-2週間           要件定義書（設計図）

2                 AIと会話しながらアプリを作る                   1-3週間           動くアプリ

3                 同僚に試してもらえる環境を準備する             1-2日             お試し用の画面

4                 協力してくれる部署にお願いする                 1週間             協力依頼メモ

5                 上司や経営層にOKをもらう                       1-2週間           提案書・承認

6                 限定した範囲で実際に使ってみる                 1-2ヶ月           実験結果レポート

7                 効果を確認し、正式に導入するか決める           2週間             効果測定レポート

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの場合、Step 1（設計図作り）からStep 5（理事会への提案）まで約4週間で完了しました。小規模病院（94床）だからこその身軽さです。Step 6のPoC（実証実験）は2026年4月から2ヶ月間の計画です。

ヒント > 全部を完璧にこなす必要はありません。まずはStep 1からStep 3まで進めて、「動くアプリ」を手元に持つことを目標にしましょう。そこまでできれば、周囲の反応が変わります。

### チェックリスト

□ 7ステップの全体像を理解した  □ 自分のプロジェクトの現在地を把握した  □ おおよそのスケジュール感をイメージした

# 第3章：Step 1 --- 課題発見と要件定義

この章で得られること:

- 困りごとを整理する方法がわかります

- アプリの「設計図」を作るテンプレートが手に入ります

- 「何を作ればいいか」がクリアになります

## 課題を「見える化」する：As-Is / To-Be分析

As-Is（アズイズ）は「今の状態」、To-Be（トゥービー）は「こうなりたい理想の状態」のことです。この2つを書き出すと、アプリが埋めるべきギャップ（差）が見えてきます。

![](media/image2.png){width="5.5in" height="2.264705818022747in"}

*As-Is / To-Be分析の考え方*

以下の表を埋めてみましょう。

項目                 As-Is（今の状態）   To-Be（理想の状態）   ギャップ（差） -------------------- ------------------- --------------------- ----------------- 業務のやり方         ＿＿＿＿＿＿        ＿＿＿＿＿＿          ＿＿＿＿＿＿

かかる時間           ＿＿分/日           ＿＿分/日             ＿＿分の短縮

判断のよりどころ     ＿＿＿＿＿＿        ＿＿＿＿＿＿          ＿＿＿＿＿＿

データの見やすさ     ＿＿＿＿＿＿        ＿＿＿＿＿＿          ＿＿＿＿＿＿

特定の人への依存度   ＿＿＿＿＿＿        ＿＿＿＿＿＿          ＿＿＿＿＿＿

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが書いたAs-Is / To-Be分析はこうでした。 > > | 項目 | As-Is | To-Be | ギャップ | > |:---|:---|:---|:---| > | 業務のやり方 | 紙の病床表を見ながら頭の中で計算 | 画面上でリアルタイムに稼働率を確認 | 手作業→自動表示 | > | かかる時間 | 45分/日（朝会準備30分＋報告15分） | 15分/日（アプリ確認10分＋報告5分） | 30分の短縮 | > | 判断のよりどころ | Aさんの30年の経験と勘 | データに基づく数値とスコア | 属人化→見える化 | > | データの見やすさ | 紙の一覧表、全体像が把握しにくい | グラフとダッシュボードで一目瞭然 | 紙→画面 | > | 特定の人への依存度 | Aさん不在時は判断が停滞 | 誰でもアプリを見て判断できる | 高→低 |

やってみよう > 上の表をコピーして、自分の業務について書いてみましょう。うまく書けなくても大丈夫です。「今こうで、こうなったらいいな」を箇条書きにするだけでも十分です。

## 要件定義テンプレート

要件定義（ようけんていぎ）とは、「どんなアプリを作るか」を書き出した設計図のことです。以下の表を埋めるだけで、アプリの骨格が決まります。

項目                                記入欄 ----------------------------------- -------------------------------------- アプリ名                    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

目的（1文で）               ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

使う人                      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

解決したい困りごと          1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿

ほしい機能（3-5個）         1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿

成功の基準（数値で）        1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿

制約                        予算: ＿＿ / 期間: ＿＿

患者個人情報の取扱い        使用しない（必須）

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが副院長と一緒に記入した要件定義書はこちらです。 > > | 項目 | Aさんの記入内容 | > |:---|:---| > | アプリ名 | ベッドコントロールシミュレーター | > | 目的 | 病棟の稼働率・患者構成・収支をリアルタイムで見える化し、データに基づくベッドコントロールを実現する | > | 使う人 | 看護師長、ベッドコントローラー（ベッド配分の調整担当者）、病棟管理者 | > | 解決したい困りごと | 1. 入退院の判断がAさん頼み 2. 空床によるロスが見えない 3. 2026年度の診療報酬改定への対応 | > | ほしい機能 | 1. 稼働率ダッシュボード 2. What-if分析（「もしも」のシミュレーション） 3. 意思決定スコア 4. 経営判断フラグ（アラート） 5. トレンド分析（傾向の把握） 6. 医師マスター（入院創出医・担当医の登録管理） 7. 入退院詳細入力（入院経路・医師の記録） 8. 医師別分析（医師ごとの入退院パターン可視化） 9. 改善のヒント（データから自動検出した改善機会と金額換算） 10. 基盤指標（稼働率1%=年間1,113万円の常時表示） | > | 成功の基準 | 1. 稼働率が1%以上改善 2. 毎日の利用率80%以上 3. 使っている人の満足度3.5/5.0以上 | > | 制約 | 予算: 0円（既存PCと無料ツール） / 期間: 4週間 | > | 患者個人情報の取扱い | 使用しない（集計データのみ） |

注意 > 「患者個人情報の取扱い」欄は必ず 「使用しない」 としてください。アプリで扱うのは、病床数・稼働率・平均在院日数などの 集計データだけ です。患者さんの名前やID、病名などの個人情報は絶対に入れません。

### チェックリスト

□ As-Is / To-Be分析を記入した  □ 要件定義テンプレートを埋めた  □ 成功の基準を数値で設定した  □ 患者個人情報を使用しない設計であることを確認した

# 第4章：Step 2 --- AIとのアプリ設計・開発

この章で得られること:

- Claude Codeとは何か、ひと言で理解できます

- デスクトップアプリのインストールから初回起動までの全手順がわかります

- はじめてのアプリ作成をハンズオン（実際に手を動かしながら）で体験できます

- うまくいかないときの対処法がわかります

## 4-0. まず知ってほしい — 3つのツールの役割と、なぜこの組み合わせなのか

この章では、これから使う3つのツール（Claude Code・Streamlit・GitHub）について、「そもそも何なのか」「なぜこの3つなのか」を、病院の業務に例えながら丁寧に説明します。

プログラミングの知識はゼロで大丈夫です。ここを読めば、この先の手順がスムーズに理解できるようになります。

### 「3人チーム」で理解する

アプリを作ることは、病棟を運営することに似ています。

病棟運営には「医師」「病棟の建物」「カルテ保管庫」が必要なように、アプリ開発にも3つの役割が必要です。

- Claude Code = 優秀なプログラマー（あなたの指示でアプリを作る人）

- Streamlit = アプリの「建物」（ブラウザで動く画面を提供する仕組み）

- GitHub = カルテ保管庫（すべての変更履歴を安全に記録・保存する場所）

この3つの関係を、病院の仕事に例えた表で見てみましょう。

| ツール | 病院に例えると | 役割 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | 優秀なスタッフ | あなたの言葉（日本語）でアプリを作り、修正する |
| Streamlit | 病棟の建物 | アプリをブラウザで見えるようにする |
| GitHub | カルテ保管庫 | いつ・何を変更したかすべて記録する |

この3つがそろって初めて、「誰でも使えるアプリ」が完成します。1つでも欠けると、うまくいきません。

- Claude Codeだけでは → プログラムは書けるが、画面がない（誰も操作できない）

- Streamlitだけでは → 画面の仕組みはあるが、プログラムを書く人がいない

- GitHubがなければ → アプリは作れるが、変更履歴が残らず、元に戻せない

### Claude Codeとは何か？（超初心者向け）

Claude Code（クロード・コード）は、AIが自動でプログラムを書いてくれるツールです。

もう少し詳しく説明しましょう。

- Anthropic（アンスロピック）社というアメリカの会社が作ったAIアシスタントです

- 「○○を作って」と日本語で話しかけるだけで、プログラムを自動で書いてくれます

- パソコンにインストールするデスクトップアプリです（LINEやSlackのようなチャット画面です）

- 自分でプログラミングを学ぶ必要は一切ありません

- 24時間いつでも使える、超優秀なプログラマーを雇っているようなものです

病院に例えるなら、こうです。

あなたが「この患者さんの検査データをグラフにまとめたい」と口頭で伝えるだけで、 優秀なスタッフが「わかりました」と言って、すぐにグラフ付きの資料を作ってくれる。 Claude Codeは、それと同じことを「アプリ」の世界でやってくれます。

Claude Codeにできること：

- アプリのプログラムを書く（あなたの代わりに）

- エラーを自動で見つけて直す（「動かないんだけど」と言えばOK）

- 「ここを変えて」と言えば修正する（何度でも）

- ファイルを作成・編集・削除する

- GitHubにコードをアップロードする

Claude Codeにできないこと：

- 患者の診療判断をする（あくまでアプリ開発の補助ツールです）

- インターネット上のデータを自動で取得する（セキュリティ上の制限があります）

- 電子カルテに直接接続する（接続する仕組みはありません。患者データは守られます）

- 完璧なアプリを一発で作る（何度か修正のやりとりが必要です。これは普通のことです）

### Streamlitとは何か？（超初心者向け）

Streamlit（ストリームリット）は、プログラムを「目に見える画面」に変換してくれる道具です。

プログラムだけでは、文字の羅列にすぎません。Streamlitがあることで、ブラウザ上にボタンやグラフが表示される「アプリの画面」になります。

もう少し詳しく説明しましょう。

- Pythonというプログラミング言語で書かれたアプリを「ブラウザの画面」に変換する道具です

- あなたがStreamlitを直接操作することはありません — Claude Codeが使ってくれます

- 普段使っているChrome（クローム）などのブラウザでアプリが動きます

- Excelのようにボタンやグラフが画面に表示されます

- 無料で使えます

病院に例えると：

電子カルテを思い浮かべてください。 電子カルテには「データベース」（患者情報が保存されている場所）と 「画面」（あなたが見ている操作画面）の両方があります。  Streamlitは、この「画面」の部分を担当します。 Claude Codeが書いたプログラム（データベースにあたる部分）を、 「画面をクリックして操作できるアプリ」に変えてくれるのがStreamlitです。  Streamlitがなければ、プログラムは「目に見えないデータ」のまま。 Streamlitがあることで、「画面で操作できるアプリ」になるのです。

なぜStreamlitを選ぶのか？ 他にもツールはあるのでは？

アプリの画面を作る道具は他にもたくさんあります。その中でStreamlitを選ぶ理由は：

- 無料で使える（病院の予算に負担をかけない）

- AIが最も簡単に扱えるツールの一つ（Claude Codeとの相性が抜群）

- ブラウザだけで動く（スタッフのPCに特別なソフトをインストールする必要がない）

- 画面がきれい（見やすい画面が自動で出来上がる）

- 院内LANで共有しやすい（後で詳しく説明します）

- ファイルを保存するだけで画面が自動更新される（修正結果をすぐ確認できる）

### GitHubとは何か？（超初心者向け）

GitHub（ギットハブ）は、アプリの「変更履歴」をインターネット上に安全に保存する仕組みです。

Wordの「変更履歴の記録」機能を使ったことはありますか？ GitHubは、その機能の超強力版だと思ってください。

もう少し詳しく説明しましょう。

- 「いつ」「誰が」「何を」変えたかが全部記録されます

- 間違えても「3日前の状態に戻して」が一瞬でできます

- 無料で使えます（個人利用・プライベートリポジトリ）

- 世界中のプログラマーが使っている、最も標準的なサービスです

病院に例えると：

診療録（カルテ）の修正履歴と同じ考え方です。  カルテでは「いつ・誰が・何を書いたか」が全部残りますよね。 一度書いた内容を修正しても、前の記載が消えるわけではなく、 「○月○日に修正」という記録が残ります。  GitHubも全く同じです。コードの全変更が記録されます。  「前の処方に戻したい」→ カルテで前の処方内容を確認して再処方する。 「前のバージョンに戻したい」→ GitHubで前のコードを確認して復元する。 やっていることは同じです。

なぜGitHubが必要なのか？

「保存するだけならUSBメモリでいいのでは？」と思うかもしれません。GitHubが必要な理由は3つあります。

- 「前の良い状態」に戻せる保険が必要

  - アプリは何度も修正します。「さっきの修正で壊してしまった」というとき、GitHubがあれば一瞬で前の状態に戻せます

  - USBメモリでは「どのファイルが最新か」がわからなくなります

- パソコンが壊れてもバックアップがある

  - GitHubはインターネット上にデータを保存するので、パソコンが壊れてもコードは無事です

  - USBメモリは紛失・故障のリスクがあります

- 学会発表やStreamlit Cloudでの公開にも必要

  - アプリを学会でデモしたいとき、Streamlit Cloudという公開サービスを使います

  - Streamlit CloudはGitHubと連携して動くので、GitHubにコードを保存しておく必要があります

注意：GitHubに保存するのは「プログラムのコード」だけです。患者データや個人情報は一切アップロードしません。

### 3つのツールの関係 — どうやって連携するのか

3つのツールがどのように連携するのか、流れを図で見てみましょう。

あなたの言葉（日本語）

|

v

[Claude Code] <-- あなたの指示を受けてプログラムを書く

|

v

app.py（プログラムファイル）を作成・修正

|

v

[Streamlit] <-- app.pyを「見える画面」に変換

|

v

ブラウザにアプリが表示される <-- あなたが確認・操作

|

v

「ここを直して」--> Claude Codeに戻る（繰り返し）

|

v

満足したら...

|

v

[GitHub] <-- 完成したコードを保存（バックアップ＋履歴管理）

この流れを、病院の仕事に例えてみましょう。

- あなたが「入院患者の一覧表がほしい」と依頼する（= Claude Codeに指示）

- スタッフが一覧表を作る（= Claude Codeがプログラムを書く）

- 一覧表をプリントアウトする（= Streamlitが画面に表示する）

- あなたが確認して「もう少し列を増やして」と依頼する（= 修正の繰り返し）

- 完成した一覧表のテンプレートをファイルサーバーに保存する（= GitHubに保存）

ポイント：この流れを何度も繰り返すのがアプリ開発です。一発で完璧にする必要はありません。

### なぜこの3つの組み合わせが「修正しながら完成させる」のに最適なのか

アプリ開発は、一発で完成品を作る作業ではありません。「少しずつ改善していく」作業です。

この3つのツールの組み合わせが最適な理由は：

- Claude Code：日本語で「ここを変えて」と言うだけで修正できる

  - プログラミングの知識がなくても、何度でも気軽に直せます

  - 「やっぱり違う」と思ったら、「元に戻して」と言うだけです

- Streamlit：ファイルを保存した瞬間にブラウザが自動更新される

  - 修正結果をすぐに確認できます

  - 「5分待たないと反映されない」ということがありません

- GitHub：すべての変更が記録される

  - 「3つ前の修正の方が良かった」と思ったら、すぐに戻せます

  - 「いつ、何を変えたか」が全部わかるので、安心して修正を重ねられます

病院の仕事に例えると：

処方箋を出す（Claude Codeに依頼） → 患者の反応を見る（Streamlitで画面を確認） → 処方を調整する（Claude Codeに再依頼） → カルテに記録する（GitHubに保存）  「初回の処方で完璧」ということはほとんどありませんよね。 患者の反応を見ながら調整するのが普通です。  アプリ開発も同じです。「少しずつ良くしていく」のが正しいやり方です。 この3つのツールは、その「少しずつ良くしていく」サイクルを 最も簡単に・最も速く回せる組み合わせなのです。

### 院内LANでの運用イメージ — 開発と運用を分離する

「アプリを作った後、どうやって他のスタッフに使ってもらうの？」という疑問に答えます。

ポイントは、開発用のAさんのPCと、実際にアプリを動かすサーバーPCを分けることです。Aさんはアプリを開発する係、院内のSE担当者がサーバーPCへの移植と管理を担当します。

以下の図を見てください。

【開発フェーズ（Aさんのパソコン）】

Aさんのパソコン（開発専用）

+-------------------------------+

| Claude Code（AIとチャット）   |

| Streamlit（動作確認用）       |

| app.py, data/ 等のファイル    |

+---------------+---------------+

|

| 完成したら GitHub に保存

↓

GitHub（コードのバックアップ）

【運用フェーズ（院内サーバーPC）】

SE担当者が GitHub からコードを取得し、

院内サーバーPCにセットアップ

|

↓

院内サーバーPC（常時稼働・専用PC）

+-------------------------------+

| Streamlit（アプリ起動中）     |

| app.py, data/ 等のファイル    |

+---------------+---------------+

| 院内LAN（ケーブルまたはWi-Fi）

|

+------------+------------+

|                         |

ナースPC (1)              ナースPC (2)

（ブラウザでアクセス）    （ブラウザでアクセス）

【院外（インターネット）】

GitHub（コードのバックアップ・履歴管理）

Streamlit Cloud（学会デモ用。任意）

この図のポイント：

- 開発はAさんのPCで行います（Claude Codeを使う）

  - Aさんのパソコンで「アプリを作る・修正する」作業を行います

  - 完成したコードはGitHubに保存します

- 運用は院内の専用サーバーPCで行います（SE担当者が移植）

  - アプリが完成（または一定の段階に達した）したら、SE担当者がGitHubからコードを取得し、院内の専用サーバーPCにセットアップします

  - Aさんは移植作業をする必要はありません — SE担当者にお任せです

  - サーバーPCは常時電源が入っているので、いつでもアプリにアクセスできます

- 他のスタッフはブラウザでアクセスするだけです（何もインストール不要）

  - ナースステーションのパソコンからChromeを開いて、アドレスを入力するだけです

  - 特別なソフトをインストールする必要は一切ありません

- 院外からはアクセスできません（セキュリティ上安心）

  - 院内LANの中だけで動くので、外部からアクセスされる心配はありません

  - 患者データを扱う場合でも、データは院内から出ません

- GitHubが「開発」と「運用」をつなぐ橋渡し役です

  - Aさんがコードを修正 → GitHubに保存 → SE担当者がサーバーPCに反映

  - この流れで、Aさんが修正したアプリが自動的にみんなが使えるようになります

  - GitHubにアップロードするのは「プログラムのコード」だけです

  - 患者データや個人情報は絶対にGitHubにアップロードしません

- Streamlit Cloudは任意です（学会発表用にデモデータ版を公開したい場合のみ）

  - 学会でアプリをデモしたいときに使うオプションです

  - 普段の院内運用では使いません

開発中の動作確認について

開発中（まだSE担当者に移植する前）は、AさんのPCでStreamlitを起動して動作確認します。 この段階では、同じ院内LANにつながった他のPCからもAさんのPCにアクセスして試用できます。 ただし、AさんのPCの電源を切るとアクセスできなくなるため、 本格運用にはSE担当者による専用サーバーPCへの移植が必要です。

アプリを更新するとき（修正→反映の流れ）

1. Aさんが自分のPCでClaude Codeを使ってアプリを修正する 2. 修正を確認したら「GitHubに保存して」とClaude Codeに依頼する 3. SE担当者に「GitHubに更新版をアップしました」と連絡する 4. SE担当者がサーバーPCのコードを更新する（git pull コマンド1つで完了） 5. サーバーPCでアプリが自動で最新版に切り替わる  この流れにより、Aさんはアプリの中身（機能や画面）に集中でき、 サーバーの管理はSE担当者にお任せできます。

### Aさんの理解の過程（実例）

実例：Aさんの「なるほど！」の瞬間  最初、Aさんは3つのツールの区別がつきませんでした。  「Claude CodeもStreamlitもGitHubも、全部パソコンの中の何か？ 何が違うの？」という状態でした。  副院長に「Claude Codeはアプリを作る人、Streamlitは建物、 GitHubはカルテ保管庫だよ」と説明されて、こう理解しました。  「つまり、私がClaude Codeに『こんな部屋がほしい』と頼むと、 Streamlitという建物の中にその部屋を作ってくれるのね。 そしてGitHubにいつでも設計図のバックアップが取れる。 もし『やっぱり前の間取りがよかった』と思ったら、 GitHubから前の設計図を引っ張り出せるということ？」  「その通り！」と副院長。  Aさんはこの理解をもとに、安心して開発を始めることができました。 「3つの役割がわかったら、急にハードルが下がった気がする」 というのがAさんの感想です。

### この章のチェックリスト

次に進む前に、以下の項目を確認しましょう。すべてにチェックがつけば、この先の手順がスムーズに理解できます。

- [ ] Claude Code = AIがあなたの代わりにプログラムを書いてくれるツール、と理解した - [ ] Streamlit = プログラムをブラウザで動く画面に変換する道具、と理解した - [ ] GitHub = コードの変更履歴を記録・保存する場所、と理解した - [ ] 3つのツールの連携の流れ（依頼 → 画面確認 → 修正 → 保存）を理解した - [ ] 院内LANでの運用イメージ（開発=AさんのPC、運用=院内サーバーPC）を理解した - [ ] 「修正しながら少しずつ完成させる」のがアプリ開発の正しいやり方、と理解した - [ ] GitHubには「コードだけ」を保存し、患者データは保存しない、と理解した

すべてチェックがついたら、次の「4-1. Claude Codeとは」に進みましょう。ここからは、各ツールのインストールと実際の操作手順を一つずつ説明していきます。

## 4-1. Claude Codeとは

Claude Code（クロード・コード）とは、AIとチャットで会話するだけでアプリが出来上がるツールです。

Anthropic（アンスロピック）社が提供する、AIを使ったアプリ開発の支援ツールで、あなたが日本語で「こんなアプリを作ってください」と伝えると、AIが自動的にプログラムを書き、ファイルを作成し、アプリを動かしてくれます。

Claude Codeにはデスクトップアプリ（パソコン用のアプリ）があります。 LINEやSlackのようなチャット画面で、日本語を入力するだけで使えます。黒い画面（ターミナルやコマンドプロンプト）を操作する必要は一切ありません。普段お使いのアプリと同じ感覚で使えます。

![](media/image3.png){width="5.5in" height="1.5431660104986877in"}

*Claude Codeの仕組み*

### 従来の開発とClaude Codeの違い

従来のアプリ開発                           Claude Codeを使った開発 ----------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------- 必要なスキル    プログラミング言語の習得（数ヶ月〜数年）   日本語で説明する力

開発の流れ      勉強→コード記述→エラー修正→テスト          チャットで説明→AIが作る→修正を依頼

開発期間        数週間〜数ヶ月                             数時間〜数日

必要な技術知識  ターミナル操作・プログラミング環境構築     一切不要（アプリをインストールするだけ）

費用            外注なら数十万〜数百万円                   月額$20（約3,000円）〜$100（約15,000円）

ヒント > Claude Codeは「超優秀なプログラマーを24時間雇っている」ようなものです。あなたは「何を作りたいか」を伝えるだけ。プログラミングはAIにおまかせです。しかもデスクトップアプリなので、LINEでメッセージを送るような感覚で使えます。

## 4-2. 準備するもの

Claude Codeを使い始めるために、以下の3つを準備してください。

準備するもの                        詳細 ----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- パソコン                    Windows（ウィンドウズ）でもMac（マック）でもどちらでもOKです

インターネット接続          院内のWi-Fi（ワイファイ）や有線LANに繋がっていれば大丈夫です

Anthropicアカウント（Pro以上）   Anthropic社のサイトで登録します（有料：Proプラン月額$20＝約3,000円から利用可能、2026年4月時点）

これだけです。 以前のバージョンでは「Node.js」や「npm」といった技術的なソフトウェアのインストールが必要でしたが、デスクトップアプリ版では一切不要になりました。

### アカウントの作り方

- パソコンのブラウザ（Chrome、Safariなど）で https://claude.ai を開きます

- 「Sign up」（サインアップ＝新規登録）ボタンをクリックします

- メールアドレスを入力し、パスワードを設定します

- 届いた確認メールのリンクをクリックして登録完了です

- ログイン後、「Pro」プラン（月額$20＝約3,000円） 以上に加入します

費用について — ProプランでOKです  Claude Codeデスクトップアプリは Proプラン（月額$20、約3,000円）から利用できます。  | プラン | 月額 | Claude Code | 特徴 | |:---|:---|:---|:---| | Pro | $20（約3,000円） | 利用可能 | Web/デスクトップ/Codeで使用量を共有。軽い開発作業には十分 | | Max | $100（約15,000円） | 利用可能（大容量） | 使用量の上限が大幅に増える。大規模開発や頻繁な利用向け |  まずはProプランで始めましょう。 軽いスクリプト生成、Streamlitアプリの修正、プロンプト設計、GitHub操作などの日常的な開発作業にはProプランで十分です。使用量が足りないと感じたらMaxプランへのアップグレードを検討してください。  費用については事前に上司にご相談ください。月額3,000円は、従来のIT外注費（数十万〜数百万円）と比べれば圧倒的に安価です。また、1つのアカウントで複数のアプリを作れるため、コスト効率は非常に良好です。

## 4-3. Claude Codeデスクトップアプリのインストール手順

Claude Codeデスクトップアプリは、普段お使いのアプリと同じようにインストールできます。ターミナルやコマンドプロンプトは一切使いません。

### Macの場合

ステップ1：デスクトップアプリをダウンロードする

- ブラウザ（Chrome、Safariなど）で https://claude.ai/download を開きます

- 「Download for Mac」（Mac用をダウンロード）ボタンをクリックします

- ダウンロードが始まります（ファイルサイズは約200MB程度です。数分かかることがあります）

ステップ2：アプリをインストールする

- ダウンロードされたファイル（.dmgファイル）をダブルクリックします

- 表示されるウィンドウで、Claude Codeのアイコンを「Applications」フォルダにドラッグ（引きずって移動）します

- これだけでインストール完了です

ヒント > 「ドラッグ」がわかりにくい場合：Claude Codeのアイコンをマウスの左ボタンを押したまま、「Applications」フォルダの絵の上まで移動して、ボタンを離します。

ステップ3：アプリを開く

- Finder（ファインダー）→「アプリケーション」フォルダ → 「Claude Code」をダブルクリックします

- 初めて開くとき、「インターネットからダウンロードされたアプリケーションです。開いてもよろしいですか？」と聞かれたら、「開く」をクリックしてください

- または、画面左上のりんごマークの横にある虫めがねアイコンをクリック（または Command + スペースキー）→「Claude Code」と入力して開くこともできます

ステップ4：アカウントでログインする

- アプリが開くと、ログイン画面が表示されます

- 「Sign in」（サインイン＝ログイン）ボタンをクリックします

- ブラウザが開くので、先ほど作成したAnthropicアカウント（メールアドレスとパスワード）でログインします

- ログインが完了すると、自動的にClaude Codeアプリに戻り、チャット画面が表示されます

これで準備完了です！ チャット画面に日本語でメッセージを入力できる状態になっていれば成功です。

### Windowsの場合

ステップ1：デスクトップアプリをダウンロードする

- ブラウザ（Chrome、Edgeなど）で https://claude.ai/download を開きます

- 「Download for Windows」（Windows用をダウンロード）ボタンをクリックします

- ダウンロードが始まります

ステップ2：アプリをインストールする

- ダウンロードされたファイル（.exeファイル）をダブルクリックします

- 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれたら「はい」をクリックします

- インストーラーの画面が表示されたら、「次へ」→「インストール」の順にクリックします

- インストールが完了したら「完了」をクリックします

ステップ3：アプリを開く

- デスクトップにできた「Claude Code」のアイコンをダブルクリックします

- または、スタートメニューの検索窓に「Claude Code」と入力して開きます

ステップ4：アカウントでログインする

- Macの場合と同じく、ログイン画面から Anthropicアカウントでログインします

- チャット画面が表示されたら準備完了です

やってみよう > ここまでの手順を実際にやってみましょう。Claude Codeアプリを開いて、チャット画面が表示されたら成功です。もしうまくいかない場合は、第11章「よくあるトラブルQ&A」を参照してください。

## 4-4. はじめてのアプリ作成（ハンズオン）

いよいよ、初めてのアプリを作ります。Aさんと同じように、病棟の稼働率を表示するシンプルなアプリから始めましょう。

### ステップ1：Claude Codeアプリを開く

- Claude Codeデスクトップアプリを開きます（インストール済みの方はアイコンをダブルクリック）

- チャット画面が表示されていることを確認します

ヒント > Claude Codeアプリは、プロジェクトごとにフォルダを自動で作成・管理してくれます。ターミナルでフォルダを作ったり移動したりする必要はありません。

### ステップ2：AIにチャットで話しかけてアプリを作ってもらう

チャット画面の入力欄に、日本語で話しかけます。以下の内容をそのままコピー＆ペーストしてみてください。

あなたの入力（1回目）：

病棟の稼働率を入力したらグラフで表示するシンプルなアプリを作ってください。  Streamlitで作ってください。  以下の機能をお願いします：  \- 病棟名と病床数を入力できる  \- 日付ごとの入院患者数を入力できる  \- 稼働率を自動計算してグラフで表示する  \- 患者の個人情報は一切使いません。数値データのみです。

入力したら、Enterキーを押す（または送信ボタンをクリック）して送信します。

Claude Codeがプログラムを書き始めます。チャット画面にコード（プログラムの文章）が流れていきますが、内容を理解する必要はありません。AIが全部やってくれます。ファイルの作成や必要なソフトウェアのインストールも自動で行われます。

あなたの入力（2回目）：

アプリを起動してみてください

Claude Codeが自動的にアプリを起動します。しばらくすると、ブラウザ（ChromeやSafariなど）が自動的に開き、あなたが今作ったアプリの画面が表示されます！

ヒント > ブラウザが自動で開かない場合は、ブラウザのURL欄（アドレスバー）に http://localhost:8501 と入力してEnterキーを押してください。

### ステップ3：アプリを修正してみる

アプリが動いたら、次は修正を頼んでみましょう。Claude Codeアプリのチャット画面に戻り（ブラウザはそのまま開いておいてOKです）、以下のように話しかけます。

修正の依頼例1：

グラフの色を青色に変えてください

修正の依頼例2：

月別の比較機能を追加してください

修正の依頼例3：

画面の上に「○○病棟 稼働率ダッシュボード」というタイトルを表示してください

修正のたびにブラウザの画面が自動で更新されます。「こうしてほしい」を言葉で伝えるだけで、どんどんアプリが良くなっていきます。

やってみよう > 上の手順に沿って、実際にアプリを1つ作ってみましょう。うまくいかなくても大丈夫です。次のセクション「うまくいかないときは」を見てください。

## 4-5. うまくいかないときは

AIとのアプリ作りで困ったときの対処法をまとめました。どの場合も、Claude Codeアプリのチャット画面に日本語で状況を伝えるだけでOKです。

こんなとき                           こうしましょう ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- エラーが出た                 そのままClaude Codeのチャット欄に「エラーが出ました。直してください」と伝えるだけでOKです。AIがエラーの内容を読み取って自動的に修正します

思っていたものと違う         具体的に何が違うかを伝えます。例：「グラフではなく表で表示してほしい」「色を変えてほしい」「もっと文字を大きくしてほしい」

最初からやり直したい         「今のファイルを全て削除して、一から作り直してください」と伝えてください

途中で固まった（応答がない） アプリ画面の「停止」ボタン（四角いアイコン）をクリックしてAIの処理を止めます。その後、もう一度やりたいことを伝えてください。 それでも反応がなければ、アプリを一度閉じて開き直してください

何を頼めばいいかわからない   「こういう業務で困っています」と状況だけ伝えてみてください。AIが「こんなアプリはどうですか？」と提案してくれます

## 4-6. AIへの指示のコツ（プロンプトの書き方）

AIに良い結果を出してもらうためには、指示の出し方にちょっとしたコツがあります。プロンプト（AIへの指示文）に以下の5つの要素を含めると、的確なアプリが出来上がります。

![](media/image4.png){width="5.5in" height="5.5in"}

*プロンプトの5つの要素*

要素                    何を書くか                   Aさんの例 ----------------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------- 背景            なぜこのアプリが必要か       「94床の病院でベッドコントロールが属人化している」

目的            アプリで何を実現したいか     「データに基づくベッド管理を支援する」

機能            具体的に何ができるアプリか   「稼働率の表示、What-if分析、意思決定スコア」

制約            守ってほしいルール           「Streamlitで作成、患者個人情報は使わない」

出力形式        どんな形のアプリか           「ブラウザで操作できるWebアプリ」

### AIへの指示テンプレート（穴埋め式）

以下のテンプレートの＿＿を埋めて、Claude Codeアプリのチャット欄にそのまま貼り付けてください。

【背景】  当院は＿＿床の病院で、＿＿＿＿という課題があります。  【目的】  ＿＿＿＿を可視化／自動化するアプリを作りたいです。  【機能要件】  1. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿を表示する）  2. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿を計算する）  3. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿をシミュレーションする）  【制約】  \- Streamlit（Python）で作成してください  \- 患者個人情報は一切使用しません  \- 院内LAN（院内ネットワーク）で動作する前提です  【出力形式】  ブラウザで操作できるWebアプリとして作成してください。

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが実際にClaude Codeのチャット欄に最初に伝えた内容はこうでした。 > > 「94床の病院で、6F病棟47床のベッドコントロールを担当しています。稼働率が見えにくくて困っています。Streamlitで、稼働率をリアルタイム表示するダッシュボードを作ってください。入院患者数と退院患者数を入れると稼働率と収支が自動計算されるようにしてください。患者さんの名前などの個人情報は使いません。」 > > この一言から始まり、AIとのチャットを10回ほど重ねて、最終的に12のタブ（画面の切り替えページ）を持つ本格的なアプリに仕上がりました。最初は1画面だけのシンプルなものから始めたのがポイントです。

## 推奨ツール

ツール名            読み方             役割                                                                                                                             費用 ------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- Streamlit   ストリームリット   アプリの画面を作る道具。Python（パイソン）というプログラミング言語だけでブラウザ上のアプリが作れます。HTMLなどの知識は不要です   無料

pandas      パンダス           表形式のデータ（Excelのような表）を扱う道具                                                                                      無料

plotly      プロットリー       グラフやチャートを作る道具。マウスで動かせるグラフが作れます                                                                     無料

ヒント > これらのツールの名前を覚える必要はありません。Claude Codeのチャット欄に「Streamlitで作ってください」と伝えれば、必要なものをAIが全て用意してくれます。インストール作業もAIが自動で行います。

### チェックリスト

□ Claude Codeの役割を理解した（AIとチャットでアプリを作るツール）  □ Claude Codeデスクトップアプリのインストールが完了した  □ はじめてのアプリを作ってみた（またはこれから試す予定）  □ うまくいかないときの対処法を確認した  □ AIへの指示テンプレートを自分の課題に当てはめて書いてみた  □ 患者個人情報を使用しない設計であることを再確認した

## 4-7. Streamlitの仕組みを理解しよう — アプリの「見た目」を作る道具

ここまでの章で、Claude Codeに話しかけてアプリを作る体験をしていただきました。この4-7から4-9では、アプリ開発をもっとスムーズに進めるための2つの道具について、詳しくご説明します。

- Streamlit（ストリームリット） ＝ アプリの「画面」を作る道具

- GitHub（ギットハブ） ＝ アプリの「変更履歴」を管理する道具

どちらも Claude Codeが自動で操作してくれる ので、あなたが難しい操作を覚える必要はありません。ただし、仕組みを知っておくと トラブルが起きたときに冷静に対処できます し、Claude Codeへの指示もより的確になります。

### Streamlitとは何か？

Streamlit（ストリームリット）は、ブラウザで動くアプリの画面を作るための無料ツールです。

普通のアプリ開発では、ボタンの配置やデザインを専門的な言語（HTMLやCSSなど）で書く必要があります。しかしStreamlitを使えば、Pythonという1つの言語だけでアプリの画面が作れます。しかも、その Python のコードは Claude Code が全部書いてくれるので、あなたが Streamlit の使い方を学ぶ必要はありません。

たとえるなら > Streamlitは「料理の盛り付け担当」のようなものです。Claude Code が材料（データ処理のプログラム）を調理し、Streamlitがそれを美しくお皿に盛り付けて（画面に表示して）くれます。あなたは「もっと彩りを良くして」「大皿に変えて」と注文するだけです。

### Streamlitの仕組み（知っておくと安心）

Streamlitがどのように動いているのか、裏側の仕組みを簡単にご説明します。覚える必要はありませんが、知っておくとトラブル時に「ああ、あのことか」と落ち着いて対処できます。

1. app.py というファイルがアプリの中身

Claude Codeがアプリを作ると、app.py（エーピーピー・ドット・パイ）というファイルが作られます。このファイルの中に、アプリの画面やグラフの情報がすべて書かれています。

2. 「streamlit run app.py」で画面が表示される

Claude Codeが streamlit run app.py（ストリームリット・ラン・エーピーピー・ドット・パイ）というコマンドを実行すると、ブラウザにアプリの画面が表示されます。このコマンドは Claude Code が自動で実行するので、あなたが入力する必要はありません。

3. ファイルを更新するとブラウザも自動で更新される（ホットリロード）

これがStreamlitの最も便利な特徴です。Claude Codeが app.py を修正すると、ブラウザの画面も自動的に最新の内容に切り替わります。いちいちブラウザの更新ボタンを押す必要がありません。この機能を「ホットリロード」と呼びます。

Aさんの体験 > 「最初、Claude Codeがコードを直してくれたのにブラウザの画面が変わらなくて焦りました。でも、画面の右上に『Rerun』（リラン＝再実行）というボタンが出ていて、それをクリックしたら最新の画面になりました。その後、右上の『Always rerun』（オールウェイズ・リラン＝常に再実行）をONにしたら、以降は何もしなくても自動で画面が更新されるようになりました。」

### Streamlitが動く流れ

全体の流れを整理すると、こうなります。

ステップ1： あなたが Claude Code に「こんなアプリを作って」と依頼する

ステップ2： Claude Code が app.py ファイルを作成する

ステップ3： Claude Code が streamlit run app.py を実行する

ステップ4： ブラウザが自動で開いて、アプリの画面が表示される

ステップ5： あなたが「ここを修正して」と依頼する

ステップ6： Claude Code が app.py を修正する

ステップ7： ブラウザの画面が自動的に更新される（ホットリロード）

ステップ5〜7を何度でも繰り返して、アプリを育てていきます。

### アプリの動作確認方法（超詳細ステップ）

実際の作業の流れを、1つ1つの動作レベルで説明します。

Step 1：Claude Codeにアプリを作ってもらう

Claude Codeのチャット画面に、作りたいアプリの内容を日本語で入力します（4-6のテンプレートを参考にしてください）。送信すると、Claude Codeがプログラムを書き始めます。チャット画面にコードが流れていきますが、内容を読む必要はありません。

Step 2：「アプリを起動してください」と依頼する

Claude Codeがプログラムを書き終わったら、チャット画面に以下のように入力します。

アプリを起動してください

Claude Code が自動的に streamlit run app.py を実行します。

Step 3：ブラウザに表示される画面を確認する

しばらくすると（通常10秒〜30秒）、ブラウザが自動的に開き、アプリの画面が表示されます。ブラウザが自動で開かない場合は、Chrome や Safari などのブラウザを開いて、URL欄（上部のアドレスバー）に以下を入力してEnterキーを押してください。

http://localhost:8501

Step 4：気になる点があればClaude Codeに修正を依頼する

ブラウザでアプリの画面を確認して、「ここをこう変えたいな」と思ったら、Claude Codeのチャット画面に戻って修正を依頼します。ブラウザは閉じずにそのまま開いておいてください。

修正依頼の例：

グラフをもっと大きく表示してください

タイトルの文字サイズを大きくしてください

稼働率が90%を下回ったときに赤い文字で警告を出してください

Step 5：ブラウザで変更が反映されたか確認する

Claude Codeが修正を完了すると、ブラウザの画面が自動的に更新されます。もし更新されない場合は、画面右上に表示される「Rerun」ボタンをクリックしてください。

ここが大事 > Step 3〜5のサイクルを「何度でも」繰り返してください。 1回で完璧なアプリが出来上がることはまずありません。「作る→確認→直す」を10回、20回と繰り返すことで、あなたの理想のアプリに近づいていきます。遠慮なく何度でも修正を依頼してください。Claude Codeは嫌な顔をしません。

### 「動かしながら直す」サイクルの具体例

Aさんがベッドコントロールシミュレーターを育てていった過程をご紹介します。最初は本当にシンプルなものから始まりました。

最初のバージョン（1回目の依頼後）： 数字を入力する欄と、計算結果が文字だけで表示される地味な画面でした。「動くけど、ちょっと見にくいな」というのがAさんの感想でした。

1回目の修正：「グラフを追加して」 Aさんが「稼働率の推移をグラフで見たいです」と依頼。すると、棒グラフが画面に追加されました。数字だけだった画面が、一気に「ダッシュボード」らしくなりました。

2回目の修正：「色を変えて見やすくして」 「グラフの色が全部同じで区別がつかない」と伝えたところ、病棟ごとに色分けされた表示になりました。

3回目の修正：「稼働率が90%未満のとき赤くして」 「目標を下回っているときにすぐわかるようにしたい」と依頼。すると、稼働率が90%未満のときに数字が赤色で表示されるアラート機能が追加されました。

4回目の修正：「サイドバーに設定項目を置いて」 「画面がごちゃごちゃしてきた」と伝えたところ、設定項目が左側のサイドバーに整理されてスッキリしました。

5回目の修正：「印刷できるレポートを出力して」 「カンファレンスで配りたい」と依頼したところ、PDFダウンロードボタンが追加されました。

このように 10回ほどの修正を重ねて、最終的には12のタブを持つ本格的なアプリに仕上がりました。

さらにその後、v3.0への進化（ソクラテス式の設計対話）：

アプリの基本機能が安定した後、副院長とソクラテス式（問いかけ→確認→深掘り）の設計対話を通じて、より本質的な課題に取り組みました。

問い：「稼働率1%の改善は、具体的にいくらの価値があるか？」

この問いから計算したところ、94床×1%×365日×30,500円 = 年間約1,113万円。これは営業利益（3,550万円）の31%に相当します。この数字は、理事長や事務長を含め、誰も明確に共有していませんでした。

この気づきから、以下の3つの機能が生まれました：

- 基盤指標の常時表示：「稼働率1% = 年間1,113万円」をサイドバーに常時表示。全スタッフが日常的にコスト意識を持てるようにした

- 医師別分析：入院創出医と担当医を分けて記録し、医師ごとの入退院パターン・退院曜日分布・フェーズ構成を可視化。データに基づく建設的な対話の材料を提供

- 改善のヒント：蓄積データから改善機会を自動検出し、金額換算で提示。「気づき → 確認 → 対話」の3ステップで、精神論ではなく数字で改善を推進

ポイント > v3.0の進化で最も重要だったのは、「精神論を数字に変える」というビジョンです。稼働率を上げようという掛け声だけでなく、「1%改善で年間1,113万円、職員1人あたり年間約38,000円」という具体的な数字を示すことで、全職員が自発的に改善に動く仕組みを作りました。

ポイント > 「10回も修正するなんて大変」と思うかもしれません。でも、1回の修正依頼は1〜2行の日本語を入力するだけ。Claude Codeが修正を完了するまでの待ち時間は数十秒〜数分です。休憩時間に少しずつ育てていく感覚で大丈夫です。

### Streamlitの便利な機能

アプリを使い始めると気づく、Streamlitの便利な機能をいくつかご紹介します。

「Always rerun」ボタン（自動更新ON/OFF）

ブラウザの画面右上に「Always rerun」というボタンがあります。これを ON にしておくと、Claude Codeがファイルを修正するたびにブラウザが自動で最新の画面に切り替わります。開発中は常にONにしておくことをお勧めします。

サイドバー（左側のメニュー）

Streamlitのアプリには、画面の左側に折りたたみ式のサイドバーを設置できます。設定項目やフィルター条件をサイドバーに置くと、メインの画面がスッキリします。Claude Codeに「設定はサイドバーに移動してください」と依頼するだけで対応してもらえます。

スマートフォンからのアクセス

Streamlitで作ったアプリは、同じネットワーク（院内LAN）内であればスマートフォンのブラウザからも見られます。病室の回診中にスマホで稼働率を確認する、といった使い方もできます。具体的なアクセス方法は第5章（デモ環境構築と院内共有）で詳しく説明します。

## 4-8. GitHubの仕組みを理解しよう — アプリの「変更履歴」を管理する道具

### GitHubとは何か？

GitHub（ギットハブ）は、ファイルの変更履歴を自動で記録してくれる無料サービスです。

たとえるなら、「ファイルのタイムマシン」 です。

Wordで文書を作るとき、「企画書_v1.docx」「企画書_v2_修正版.docx」「企画書_v3_最終版.docx」「企画書_v4_最終版（本当の最終）.docx」と、ファイルのコピーがどんどん増えていった経験はありませんか？

GitHubを使えば、ファイルは1つのまま、いつ・何を変更したかが全部記録されます。「3日前の状態に戻したい」と思ったら、一瞬で戻せます。

Aさんの体験 > 「アプリを作っている途中で、大きな修正をしたら逆にグラフが崩れてしまったんです。でもClaude Codeに『昨日の状態に戻してください』と頼んだら、すぐに元通りになりました。GitHubが変更を全部覚えてくれていたおかげです。これがなかったらパニックになっていたと思います（笑）。」

### なぜGitHubが必要なの？

GitHubがあると、以下の4つの場面で助かります。

1. 「前の方が良かった」に対応できる

アプリを何度も修正していると、「あの修正は良くなかった、前の方が見やすかった」と思うことがあります。GitHubに履歴があれば、「3回前の状態に戻して」 が一瞬でできます。

2. 「誰がいつ何を変えたか」がわかる

複数のスタッフでアプリを改善していく場合、誰がいつどの部分を変更したかが全て記録されます。「この機能を追加したのは誰？」がすぐにわかります。

3. 学会発表や外部公開に必要

学会でアプリを発表したり、他の病院に共有したりする際、GitHubのURL（アドレス）を伝えるだけで相手がアプリを見たりダウンロードしたりできます。

4. Streamlit Cloudでインターネット公開するときに必要

将来、アプリをインターネット上で公開したくなった場合（第5章以降で説明します）、GitHubにアプリのファイルが保存されていることが前提条件になります。

### GitHubアカウントの作り方（超詳細手順）

GitHubのアカウントは、メールアドレスがあれば誰でも 無料 で作れます。以下の手順に沿って進めてください。

ステップ1：GitHubのサイトを開く

ブラウザ（Chrome、Safari、Edgeなど）を開いて、URL欄（画面上部のアドレスバー）に以下を入力し、Enterキーを押します。

https://github.com

GitHubのトップページが表示されます。画面は英語ですが、手順通りに進めれば問題ありません。

ステップ2：「Sign up」をクリックする

画面の右上にある 「Sign up」（サイン・アップ＝新規登録）ボタンをクリックします。

注意 > 「Sign in」（サイン・イン＝ログイン）と間違えないようにしてください。初めて作る場合は 「Sign up」 です。

ステップ3：メールアドレスを入力する

「Enter your email」（メールアドレスを入力してください）と表示されます。普段お使いのメールアドレスを入力して「Continue」（コンティニュー＝次へ）をクリックします。

ステップ4：パスワードを設定する

「Create a password」（パスワードを作成してください）と表示されます。8文字以上のパスワードを入力してください。英字と数字を組み合わせたものが安全です。入力したら「Continue」をクリックします。

ヒント > パスワードは必ずメモしておいてください。忘れると再設定が必要になります。

ステップ5：ユーザー名を決める

「Enter a username」（ユーザー名を入力してください）と表示されます。ユーザー名は英数字とハイフン（-）のみ使えます。日本語は使えません。

ユーザー名の例：

- ommc-nurse-tanaka

- omc-bed-control

- kangoushi-a

ヒント > ユーザー名は後から変更できます。あまり悩まず、わかりやすいものを付けてください。

ステップ6：メール認証を行う

登録したメールアドレスにGitHubから確認メールが届きます。メールを開いて、確認コード（数字）をコピーして、GitHubの画面に貼り付けてください。

注意 > メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。

ステップ7：無料プランを選択する

プランの選択画面が表示された場合は、「Free」（フリー＝無料） を選択してください。アプリの管理に必要な機能は無料プランですべて使えます。費用は0円です。

ステップ8：アカウント作成完了

ダッシュボード画面が表示されたら、アカウント作成は完了です。おめでとうございます！

### GitHubの基本操作（全部Claude Codeにお任せ）

GitHubアカウントを作ったら、実際の操作はすべてClaude Codeに頼むだけです。あなたがGitHubの画面で何かを操作する必要はありません。

よく使う操作と、Claude Codeへの頼み方を表にまとめました。

やりたいこと                     Claude Codeへの依頼方法 -------------------------------- -------------------------------------- アプリをGitHubに保存する     「今のアプリをGitHubにアップロードしてください」

変更を保存する               「今の状態をGitHubに保存してください」

前の状態に戻す               「前のバージョンに戻してください」または「昨日の状態に戻してください」

変更履歴を確認する           「変更履歴を見せてください」

特定の日の状態に戻す         「3月15日の状態に戻してください」

### Claude Codeでの具体的な会話例

実際にClaude Codeとどのようなやり取りになるか、具体例をお見せします。

例1：初めてGitHubに保存するとき

あなた：「今のアプリの状態をGitHubに保存してください」  Claude Code：「GitHubにリポジトリ（保存場所）を作成し、現在のアプリのファイルをすべてアップロードしました。GitHubのURL は以下の通りです。」  URL: https://github.com/あなたのユーザー名/bed-control-app

例2：修正のたびに保存するとき

あなた：「グラフの修正が終わったので、GitHubに保存してください」  Claude Code：「変更内容をGitHubに保存しました。コメント：『グラフの色分け機能を追加』」

例3：前の状態に戻したいとき

あなた：「さっきの変更は良くなかったので、昨日の状態に戻してください」  Claude Code：「昨日15:30時点の状態に戻しました。ブラウザを更新すると反映されます。」

ポイント > 「リポジトリ」「コミット」「プッシュ」といった専門用語を覚える必要はありません。日本語で「保存して」「戻して」と伝えるだけで、Claude Codeが適切な操作を行ってくれます。

### GitHubで変更履歴を確認する方法（ブラウザでの操作）

Claude Codeに頼まなくても、ブラウザで直接 GitHub にアクセスして変更履歴を見ることもできます。必須ではありませんが、知っておくと便利です。

ステップ1： ブラウザで https://github.com/あなたのユーザー名/リポジトリ名 にアクセスします。

ステップ2： 画面の上の方にある 「Commits」（コミッツ＝変更の記録）をクリックします。時計のアイコンの横に数字が表示されているところです。

ステップ3： 変更の一覧が表示されます。各行には「いつ、どんな変更をしたか」が書かれています。

ステップ4： 気になる変更をクリックすると、何が変わったかの詳細が表示されます。緑色の行が「追加された部分」、赤色の行が「削除された部分」です。

Aさんの体験 > 「最初は英語ばかりで怖かったですが、変更履歴のページだけは『あ、ここが変わったんだ』と色で直感的にわかりました。赤が消えた部分、緑が増えた部分。これだけ覚えておけば大丈夫です。」

## 4-9. 「作る→確認→直す」の実践サイクル — 良いアプリはこうして育てる

ここまでの内容をまとめて、アプリ開発の基本リズムを整理します。このサイクルを身につければ、どんなアプリでも着実に完成させることができます。

### 開発の基本リズム（6ステップ）

1. Claude Codeに機能を依頼する 「こんな機能を追加してください」と日本語で伝えます。

2. ブラウザでアプリを操作して確認する 画面の表示、ボタンの動作、グラフの見た目などを実際に操作して確認します。

3. 「ここをこう直して」とClaude Codeに伝える 気になる点があれば、具体的に修正を依頼します。

4. ブラウザで修正を確認する ホットリロードで画面が自動更新されるので、修正結果をすぐに確認できます。

5. 良ければ「GitHubに保存して」で履歴を残す 満足のいく状態になったら、GitHubに保存します。これが「セーブポイント」になります。

6. 1に戻って次の機能へ 次に追加したい機能があれば、ステップ1に戻ります。

たとえるなら > ゲームのセーブポイントと同じです。「ここまでは良い状態」と思ったらGitHubに保存。もし次の変更で失敗しても、セーブポイントに戻れます。こまめに保存しておくのがコツです。

### Aさんのある1日の開発の流れ（実例）

Aさんがどのようにアプリを育てていったか、ある1日の実例をご紹介します。

朝9:00（始業前の15分間）：

Claude Codeのデスクトップアプリを開いて、「昨日の続きから始めます」と入力。

「稼働率のグラフに目標ライン（90%）を赤い点線で追加してください」

ブラウザで確認 → グラフに赤い点線が追加されている → OK

「今の状態をGitHubに保存してください」

昼休み（10分間）：

「次に、患者のフェーズ構成（急性期・回復期など）を円グラフで追加してください」

ブラウザで確認 → 円グラフが表示されたが色がわかりにくい

「円グラフの色をA群=赤、B群=緑、C群=青にして、凡例も日本語にしてください」

ブラウザで確認 → 見やすくなった → OK

「GitHubに保存してください」

夕方17:00（帰る前の5分間）：

「今日の作業内容をまとめて教えてください」

Claude Codeが「今日は2つの機能を追加しました：(1)目標ライン表示、(2)フェーズ構成円グラフ」と教えてくれる。

→ 今日はここまで。お疲れさまでした。

ポイント > Aさんは1日に長時間アプリ開発に取り組んでいるわけではありません。朝15分、昼10分、夕方5分 ＝ 合計30分。毎日少しずつ積み重ねることで、2週間後にはかなり本格的なアプリに仕上がりました。

### よくある修正パターン（コピペで使える依頼文集）

アプリを育てていく中で、多くの方が依頼する修正パターンをまとめました。そのままコピーしてClaude Codeのチャットに貼り付けて使えます。

やりたいこと                     Claude Codeへの依頼文 -------------------------------- -------------------------------------- 文字を大きくしたい           「タイトルのフォントサイズを24pxにしてください」

色を変えたい                 「グラフの色を青系統に統一してください」

グラフを追加したい           「月別の推移を折れ線グラフで追加してください」

警告表示を追加したい         「稼働率が90%未満のとき赤い文字で警告を出してください」

レイアウトを変えたい         「グラフを2列に並べてください」

データ入力欄を追加したい     「サイドバーに月を選択するドロップダウンを追加してください」

印刷用に出力したい           「表示内容をPDFでダウンロードできるボタンを追加してください」

スマホでも見やすくしたい     「スマートフォンでも見やすいレイアウトにしてください」

目標値と比較したい           「目標値を設定できる入力欄を作り、達成率を表示してください」

前のバージョンに戻したい     「さっきの変更を取り消して、1つ前の状態に戻してください」

ヒント > 完璧な依頼文を考える必要はありません。「なんかグラフが見にくい」「もうちょっとかっこよくして」のような曖昧な表現でも、Claude Codeは意図を汲み取ってくれます。うまく伝わらなかったら、言い方を変えてもう一度伝えれば大丈夫です。

### チェックリスト

□ Streamlitの仕組み（app.pyファイルとホットリロード）を理解した  □ 「作る→確認→直す」のサイクルを体験した（または理解した）  □ GitHubアカウントを作成した（まだの場合は、アプリがある程度できてからでもOK）  □ アプリの状態をGitHubに保存する方法を理解した  □ よくある修正パターンの依頼文を確認した  □ 「完璧でなくてもOK。少しずつ育てていけばいい」というマインドを持った

## 4-10. Claude Codeの「プロジェクト設計」— AIに正しく働いてもらう仕組み

ここまでで、Claude Codeを使ってアプリを作る基本的な流れを学びました。この節からは、AIにもっと賢く、もっと安全に働いてもらうための「プロジェクト設計」 について解説します。

### なぜプロジェクト設計が必要なのか？

Claude Codeには、とても重要な特徴があります。

Claude Codeは、会話を開始するたびに `CLAUDE.md` というファイルを自動的に読み込みます。

これは、AIに「仕事の手引き書」を渡すようなものです。この手引き書がしっかりしていれば、AIは毎回正しいルールを守り、高品質なアプリを作ってくれます。逆に、手引き書がなければ、毎回ゼロから説明しなければなりません。

つまり、プロジェクトフォルダの設計が、AIの仕事の品質を決めるのです。

そして一度設定すれば、誰が使っても同じ品質のアプリが作れるようになります。これは、チームで開発する場合にとても大切なポイントです。

### Aさんの体験談

Aさん（おもろまちメディカルセンター副院長）は、最初は何の設定もなしにClaude Codeを使い始めました。するとどうなったか？  - 「患者個人情報を含めないで」と毎回言わなければならなかった - 「日本語で書いて」と毎回指示していた - 「フォルダ構成はこうなっていて...」と毎回説明していた  CLAUDE.mdとルールファイルを設定した後は、これらが全て自動で守られるようになりました。毎回の会話が格段にスムーズになり、本来やりたい作業に集中できるようになったのです。

### この節で学ぶこと

| 節 | 内容 | 一言で言うと |
| --- | --- | --- |
| 4-11 | フォルダ構成の全体像 | プロジェクトの「設計図」 |
| 4-12 | CLAUDE.md | AIへの「常時指示書」 |
| 4-13 | .claude/rules/ | 条件付きルール集 |
| 4-14 | .claude/skills/ | 定型作業の自動化 |
| 4-15 | settings.json | 許可と禁止の設定 |
| 4-16 | セキュリティ設計 | 患者データを守る仕組み |
| 4-17 | よくある失敗と回避策 | 転ばぬ先の杖 |
| 4-18 | 最小構成テンプレート | コピペで始められるテンプレート |

それでは、一つずつ見ていきましょう。

## 4-11. フォルダ構成の全体像 — これがプロジェクトの「設計図」

アプリを作るとき、ファイルをどこに置くかを最初に決めておくことがとても大切です。整理された部屋では必要なものがすぐ見つかるのと同じで、整理されたフォルダではAIが必要なファイルをすぐに見つけて、正しく作業できます。

### 推奨フォルダ構成

以下が、病院アプリ開発で推奨するフォルダ構成です。

my-hospital-app/

├── CLAUDE.md              ← AIへの指示書（最重要）

├── .claude/               ← Claude Code設定フォルダ

│   ├── settings.json      ← 許可・禁止の設定

│   ├── rules/             ← 条件付きルール集

│   │   ├── patient-safety.md

│   │   └── output-format.md

│   ├── skills/            ← 定型作業の手順書

│   │   └── data-update/

│   │       └── SKILL.md

│   └── agents/            ← 役割分担の定義

│       └── reviewer.md

├── app/                   ← アプリ本体

│   ├── app.py             ← メイン画面

│   ├── config.py          ← 設定値

│   └── utils.py           ← 共通機能

├── data/                  ← データファイル

│   └── sample_data.csv

├── docs/                  ← マニュアル・資料

│   └── user_manual.md

├── tests/                 ← テスト

│   └── test_app.py

└── requirements.txt       ← 必要なライブラリ一覧

### 各フォルダの役割

| フォルダ/ファイル | 役割 | 何を置くか |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | AIへの常時指示書 | プロジェクト概要、ルール、技術情報 |
| .claude/ | Claude Code設定 | 設定、ルール、スキル、エージェント定義 |
| .claude/settings.json | 許可・禁止の制御 | 実行を許可/禁止するコマンド一覧 |
| .claude/rules/ | 詳細ルール | 患者安全、出力形式などの長いルール |
| .claude/skills/ | 定型作業の手順 | データ更新手順、レポート生成手順 |
| .claude/agents/ | 役割分担 | レビュー担当、テスト担当などの定義 |
| app/ | アプリ本体 | Pythonプログラムファイル |
| data/ | データ | CSVファイルなど（GitHubにはアップしない） |
| docs/ | ドキュメント | 操作マニュアル、説明資料 |
| tests/ | テスト | アプリが正しく動くかの確認コード |
| requirements.txt | ライブラリ一覧 | 必要なPythonパッケージの一覧 |

### なぜこの構成が大切なのか

- CLAUDE.mdは毎回読み込まれる — AIが会話のたびに「手引き書」を確認するので、ルールが常に守られます

- rulesは必要なときだけ読まれる — 詳細なルールを分離しておくと、AIが効率的に必要な情報だけを参照できます

- dataフォルダを分離する — 実データとプログラムを分離することで、うっかりデータを公開してしまうリスクを減らせます

- testsフォルダがある — アプリが正しく動くかを自動で確認できます

ポイント: 最初は空のフォルダでも構いません。Claude Codeに「この構成でプロジェクトを作って」とお願いすれば、全部作ってくれます。

## 4-12. CLAUDE.md — AIへの「常時指示書」

### CLAUDE.mdとは何か

CLAUDE.mdは、プロジェクトのルート（一番上の階層）に置くMarkdownファイルです。

最も重要な特徴：Claude Codeが会話を開始するたびに、このファイルを自動的に読み込みます。

つまり、ここに書いたことは、AIが常に守ります。毎回口頭で伝える必要がなくなるのです。

これは、新しいスタッフに「業務マニュアル」を渡すのと似ています。マニュアルがあれば、毎回同じ説明をしなくても、スタッフは正しく仕事ができますよね。CLAUDE.mdはAIにとっての「業務マニュアル」なのです。

### CLAUDE.mdに書くべき5つの項目

| 項目 | 書く内容 | なぜ必要か |
| --- | --- | --- |
| 1. プロジェクト概要 | 何のアプリか、誰が使うか | AIが文脈を理解するため |
| 2. 絶対に守るルール | 患者情報保護、出力言語 | 安全性の確保 |
| 3. 技術スタック | Streamlit、Python等 | 正しい技術で作るため |
| 4. フォルダ構成の説明 | どこに何があるか | ファイルを正しい場所に置くため |
| 5. よく使うコマンド | アプリ起動方法、テスト方法 | 操作を効率化するため |

### 完成例（病院アプリ用・そのままコピペ可能）

以下のCLAUDE.mdは、そのままコピーして使えます。[  ]の部分だけ、自分のプロジェクトに合わせて書き換えてください。

# 病棟管理アプリ プロジェクト

## 概要

おもろまちメディカルセンター（94床）の病棟稼働率管理を支援するStreamlitアプリ。

## 対象ユーザー

看護師長、ベッドコントローラー、病棟管理者

## 絶対に守るルール

- 患者個人情報（氏名、ID、生年月日、住所）を絶対にコードに含めない

- 扱うのは集計データのみ（病床数、稼働率、在院日数など）

- すべての出力・コメントは日本語で記述する

- エラーメッセージも日本語にする

## 技術スタック

- Python 3.11+

- Streamlit（画面）

- pandas（データ処理）

- plotly（グラフ）

## フォルダ構成

- app/ → アプリ本体

- data/ → CSVデータ

- docs/ → マニュアル

- tests/ → テスト

## よく使うコマンド

- アプリ起動: streamlit run app/app.py

- テスト実行: python -m pytest tests/

Aさんのコツ: 「最初は短くてOK。使いながら追記していけばいい。CLAUDE.mdは『育てるファイル』だと思うといいですよ。」

### CLAUDE.mdに書くべきでないこと

以下の内容は、CLAUDE.mdには書かないようにしましょう。

| 内容 | 理由 | どこに書くか |
| --- | --- | --- |
| 一時的なメモ（今日のタスクなど） | 毎回読まれるので無駄 | チャットで直接伝える |
| 巨大なデータ | ファイルが重くなる | data/フォルダに置く |
| 詳細なルール（10行以上） | CLAUDE.mdが長くなりすぎる | .claude/rules/に分離する |
| 秘密情報（パスワード等） | セキュリティリスク | 絶対にどこにも書かない |

## 4-13. .claude/rules/ — 条件付きルール集

### rulesフォルダとは何か

CLAUDE.mdに書くと長くなりすぎるルールを、別ファイルに分離して管理する場所です。

.claude/rules/フォルダにMarkdownファイル（.md）を置くと、Claude Codeが自動的にそれを読み込んで、ルールとして適用します。

例え話: CLAUDE.mdが「業務マニュアルの目次」だとすると、rulesフォルダの各ファイルは「詳細な手順書」のようなものです。必要なときに参照される詳しいルールを、ここに書いておきます。

### ファイル名のつけ方

ファイル名を見ただけで何のルールかわかるようにしましょう。

| ファイル名 | 内容 |
| --- | --- |
| patient-safety.md | 患者情報保護のルール |
| output-format.md | 画面表示・出力形式のルール |
| data-handling.md | データの取り扱いルール |
| coding-style.md | プログラムの書き方ルール |

### patient-safety.md の完成例

以下は患者安全に関するルールファイルの完成例です。そのままコピーして使えます。

# 患者安全ルール

## 個人情報保護

- 患者氏名、ID、生年月日、住所を絶対にコードに含めない

- 症例を記述する場合は「70代男性」など匿名化した表現を使う

- CSVファイルにも個人情報を含めない

- デモデータは必ず架空のデータを使用する

## データの扱い

- 実データはdata/フォルダにのみ保存する

- GitHubにpushする前にdata/フォルダの内容を確認する

- .gitignoreでdata/*.csvを除外設定する

## 画面表示

- 画面上に患者個人を特定できる情報を表示しない

- 統計データ（件数、割合、平均値など）のみ表示する

- スクリーンショットを撮っても安全な画面設計にする

### output-format.md の完成例

# 出力形式ルール

## 言語

- すべてのUI（画面の文字）は日本語で記述する

- エラーメッセージも日本語にする

- コード内のコメントも日本語にする

## 画面デザイン

- 色分け：正常=緑(#27AE60)、注意=黄(#F39C12)、警告=赤(#E74C3C)

- フォントサイズ：タイトル=24px、本文=14px

- グラフにはタイトルと軸ラベルを必ず付ける

## 数値の表示

- パーセンテージは小数第1位まで表示（例：85.3%）

- 金額は3桁ごとにカンマ区切り（例：1,234,567円）

- 日付はYYYY年MM月DD日形式（例：2026年4月1日）

### CLAUDE.md と rules/ の使い分け

「どこに書けばいいの？」と迷ったときは、以下の表を参考にしてください。

| 内容 | 置き場所 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト概要 | CLAUDE.md | 毎回必要な基本情報 |
| 技術スタック | CLAUDE.md | 毎回必要な基本情報 |
| よく使うコマンド | CLAUDE.md | 毎回必要な基本情報 |
| 患者情報保護の詳細ルール | rules/ | 長いので分離して見やすく |
| 出力形式の詳細 | rules/ | 長いので分離して見やすく |
| データ取り扱いの詳細 | rules/ | 長いので分離して見やすく |
| 一時的な指示 | チャット | 永続的でないので保存不要 |

目安: 5行以内ならCLAUDE.mdに直接書く。それ以上ならrules/に分離する。

## 4-14. .claude/skills/ — 定型作業の自動化

### skillsとは何か

skillsは、「いつも同じ手順でやる作業」を登録しておく仕組みです。

たとえば、毎日のデータ更新や毎月のレポート生成など、決まった手順がある作業をスキルとして登録しておくと、Claude Codeのチャットで /スキル名 と入力するだけで呼び出せます。

例え話: スキルは、料理の「レシピカード」のようなものです。毎回「まず鍋に水を入れて...」と説明しなくても、「カレーのレシピ」と言えば、全手順がわかりますよね。

### スキルの作り方

.claude/skills/フォルダの中に、スキルごとのフォルダを作り、その中にSKILL.mdファイルを置きます。

.claude/skills/

├── data-update/

│   └── SKILL.md        ← 日次データ更新の手順

├── monthly-report/

│   └── SKILL.md        ← 月次レポート生成の手順

└── backup/

└── SKILL.md        ← バックアップの手順

### SKILL.md の完成例（日次データ更新）

以下は、毎日の病棟データを更新するスキルの例です。

---

name: daily-update

description: 日次の病棟データを更新する

---

# 日次データ更新

以下の手順で日次データを更新してください：

1. data/daily_input.csv に今日の行を追加

- 日付、在院患者数、入院数、退院数、A群、B群、C群

2. app/app.py を起動して画面を確認

3. グラフが正しく更新されていることを確認

4. 問題なければ「GitHubに保存して」で履歴を残す

### スキルの呼び出し方

Claude Codeのチャットで以下のように入力します。

/daily-update

これだけで、SKILL.mdに書かれた手順に沿って作業が実行されます。

Aさんのコツ: 「毎日やる作業は、必ずスキルにしています。手順を覚えなくていいし、誰がやっても同じ結果になるのが嬉しい。新しいスタッフにも『/daily-updateって打つだけだよ』と教えればいいので、教育コストも下がりました。」

### スキルの活用例

| スキル名 | 内容 | 使うタイミング |
| --- | --- | --- |
| daily-update | 日次データの更新 | 毎朝 |
| monthly-report | 月次レポートの生成 | 月末 |
| backup | データのバックアップ | 週1回 |
| add-feature | 新機能を追加する手順 | 機能追加時 |
| fix-bug | バグを修正する手順 | 不具合発見時 |

## 4-15. settings.json — 許可と禁止の設定

### settings.jsonとは何か

settings.jsonは、Claude Codeに「やってもいいこと」と「絶対にやってはいけないこと」を設定するファイルです。

これは、病院のセキュリティカードのようなものです。スタッフカードがあれば病棟には入れますが、薬品庫には専用の鍵が必要ですよね。settings.jsonは、AIに「どの部屋（コマンド）に入ってよいか」を設定します。

### 完成例（病院プロジェクト用）

以下の設定をそのままコピーして、.claude/settings.jsonとして保存してください。

{

"permissions": {

"allow": [

"Bash(python *)",

"Bash(streamlit run *)",

"Bash(pip install *)",

"Bash(git *)",

"Bash(pytest *)",

"Read(*)",

"Write(app/*)",

"Write(docs/*)",

"Write(tests/*)"

],

"deny": [

"Bash(rm -rf *)",

"Bash(curl *)",

"Bash(wget *)",

"Write(.env)",

"Write(secrets/*)"

]

}

}

### 各設定の意味

許可（allow）— 「これはやってOK」

| 設定 | 意味 | なぜ許可するか |
| --- | --- | --- |
| Bash(python *) | Pythonプログラムの実行 | アプリの動作確認に必要 |
| Bash(streamlit run *) | Streamlitアプリの起動 | アプリのプレビューに必要 |
| Bash(pip install *) | ライブラリのインストール | 新しい機能の追加に必要 |
| Bash(git *) | GitHubへの保存操作 | バージョン管理に必要 |
| Bash(pytest *) | テストの実行 | 品質確認に必要 |
| Read(*) | すべてのファイルの読み取り | 既存コードの理解に必要 |
| Write(app/*) | appフォルダへの書き込み | アプリの開発に必要 |
| Write(docs/*) | docsフォルダへの書き込み | マニュアル作成に必要 |
| Write(tests/*) | testsフォルダへの書き込み | テスト作成に必要 |

禁止（deny）— 「これは絶対ダメ」

| 設定 | 意味 | なぜ禁止するか |
| --- | --- | --- |
| Bash(rm -rf *) | ファイルの一括削除 | 間違えると全データが消える |
| Bash(curl *) | 外部サイトへの通信 | 情報漏洩のリスク |
| Bash(wget *) | 外部からのダウンロード | 不正プログラム混入のリスク |
| Write(.env) | 環境変数ファイルへの書き込み | パスワード等の誤記載防止 |
| Write(secrets/*) | 秘密情報フォルダへの書き込み | 機密データの保護 |

大切なこと: deny（禁止）設定は、AIがうっかり危険な操作をしてしまうのを防ぐ「安全装置」です。最初から設定しておくことを強くお勧めします。

## 4-16. セキュリティ設計 — 患者データを守る仕組み

病院でアプリを作る以上、セキュリティは最優先事項です。ここでは、患者データを守るための具体的な設定を説明します。

### 守るべき4つのポイント

| ポイント | 何を守るか | 具体的な対策 |
| --- | --- | --- |
| 1. コードに秘密を書かない | パスワード、APIキー | .envファイルの使用禁止 |
| 2. データを公開しない | 患者データ、実データ | .gitignoreの設定 |
| 3. 外部通信をしない | 院内データの漏洩防止 | curl/wget の禁止 |
| 4. 危険な操作をしない | ファイルの誤削除防止 | rm -rf の禁止 |

### .gitignore の完成例

.gitignoreファイルは、「GitHubにアップロードしないファイル」を指定するファイルです。以下をプロジェクトのルートに置いてください。

# 絶対にGitHubにアップしないファイル

# 秘密情報

.env

secrets/

*.key

*.pem

# 実データ（個人情報を含む可能性がある）

data/*.csv

data/*.xlsx

data/*.sqlite

*.sqlite

# Pythonの一時ファイル

__pycache__/

*.pyc

*.pyo

.pytest_cache/

# エディタの設定ファイル

.vscode/

.idea/

# OS固有のファイル

.DS_Store

Thumbs.db

### なぜ.envファイルを禁止するのか

.envファイルは、パスワードやAPIキーを保存するためによく使われるファイルです。しかし、以下の理由で使用を禁止（settings.jsonのdenyに設定）しています。

- うっかりGitHubにアップロードしてしまうリスク — .gitignoreに入れ忘れると、パスワードが世界中に公開されます

- AIがファイルの内容を読んでしまうリスク — チャットのログにパスワードが残る可能性があります

- そもそも今回のアプリでは不要 — Streamlitで作る院内アプリは、外部サービスとの連携が不要なケースがほとんどです

Aさんのアドバイス: 「パスワードやAPIキーが必要になったら、まずセキュリティ担当に相談してください。個人で管理するのはリスクが高いです。」

### 外部通信の制限

curlやwgetコマンドを禁止しているのは、以下の理由です。

- 院内データが外部に送信されるリスク — AIが「データを分析サービスに送って...」という操作をしてしまう可能性

- 外部からの不正プログラム混入リスク — 信頼できないサイトからプログラムをダウンロードしてしまう可能性

院内ネットワーク内で完結するアプリであれば、外部通信は不要です。

## 4-17. よくある失敗と回避策

プロジェクト設計でよくある失敗と、その回避策をまとめました。「転ばぬ先の杖」として参考にしてください。

| よくある失敗 | 何が起きるか | 回避策 |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.mdを作らない | 毎回同じ説明を繰り返すはめになる。AIの出力品質がバラつく | プロジェクト開始時に最初に作る |
| rulesに分離しない | CLAUDE.mdが巨大化して、AIが重要なルールを見落とす | 5行以上のルールはrules/に分離する |
| .gitignoreを設定しない | 実データがGitHubに公開されてしまう | プロジェクト開始時に最初に設定する |
| settings.jsonのdenyを設定しない | AIが危険なコマンド（ファイル一括削除など）を実行する可能性 | deny設定でrm -rf、curl、wgetを禁止 |
| skillsを使わない | 同じ手順を毎回口頭で説明する手間がかかる | 繰り返し作業はskillsに登録する |
| フォルダを整理しない | ファイルが散らかってAIが目的のファイルを見つけられない | 最初にフォルダ構成を決めてから開発を始める |
| 秘密情報をコードに直書きする | パスワードがGitHubに公開される | settings.jsonで.envへの書き込みを禁止する |
| デモデータに実データを使う | 個人情報が含まれたままアプリが共有される | 必ず架空データを作成してデモに使う |

最も重要な3つ: 1位=.gitignore、2位=CLAUDE.md、3位=settings.jsonのdeny。この3つさえ最初に設定すれば、大きな事故は防げます。

## 4-18. 最小構成テンプレート — 今すぐコピペして始める

「設定が多くて大変そう...」と思ったかもしれません。でも安心してください。Claude Codeに以下の指示を貼り付けるだけで、すべての設定を自動で作ってくれます。

### Claude Codeに貼り付ける指示文（そのまま使えます）

以下のテキストをClaude Codeのチャットにそのまま貼り付けてください。[  ]の部分だけ、自分のプロジェクトに合わせて書き換えます。

以下の構成でプロジェクトを初期化してください。

プロジェクト名: [アプリ名]（例：病棟稼働率管理アプリ）

目的: [1文で説明]（例：病棟の稼働率をリアルタイムで可視化する）

フォルダ構成:

my-app/

├── CLAUDE.md

├── .claude/

│   ├── settings.json

│   └── rules/

│       └── patient-safety.md

├── app/

│   └── app.py

├── data/

├── docs/

├── tests/

├── requirements.txt

└── .gitignore

CLAUDE.mdの内容:

- プロジェクト概要: [概要]

- 対象ユーザー: [ユーザー]（例：看護師長、ベッドコントローラー）

- 絶対ルール: 患者個人情報を含めない、日本語で記述

- 技術: Streamlit + Python

settings.jsonのdeny:

- rm -rf, curl, wget, .env書き込み

.gitignore: .env, secrets/, data/*.csv, __pycache__/

patient-safety.md:

- 個人情報を含めない

- デモデータは架空データ

- data/フォルダの.csvはGitHub除外

やってみましょう: 上の指示文をClaude Codeに貼り付けると、1分以内にすべてのファイルとフォルダが作成されます。あとは「Streamlitで病棟稼働率を表示する画面を作って」とお願いするだけです。

### 医療・業務用途の応用例

プロジェクトの種類に応じて、CLAUDE.mdやrulesに追記する内容が変わります。以下を参考にしてください。

| アプリの種類 | CLAUDE.mdに追記する内容 | 追加するrules |
| --- | --- | --- |
| 退院サマリー支援 | テンプレート構造、必須項目一覧 | template-format.md |
| 診療情報提供書作成 | 紹介先の敬称ルール、書式 | letter-format.md |
| インシデント分析 | 分析フレームワーク（RCA等） | analysis-method.md |
| 勤務表最適化 | シフトルール、労基法制約 | shift-rules.md |
| 検査結果ダッシュボード | 正常値範囲、アラート閾値 | lab-values.md |
| 患者教育資料作成 | 平易な日本語ルール、図表の使い方 | plain-language.md |

### Aさんの設定（実例）

おもろまちメディカルセンターのAさんが実際に使っている.claude/フォルダの構成を紹介します。これは実運用されている本物の設定です。

.claude/

├── settings.json          ← Hooks設定（セキュリティガード）

├── rules/

│   ├── clinical-safety.md ← 患者情報保護・文献引用ルール

│   ├── output-format.md   ← 日本語出力・エビデンス併記

│   └── orchestrator.md    ← タスク分解・PDCA構築

├── commands/

│   ├── pico-search.md     ← PubMed文献検索

│   ├── evidence-update.md ← 文献サマリー更新

│   └── clinical-docx.md   ← DOCX変換

└── skills/

├── kpi-definitions.md ← 病棟KPI定義

├── bed-management.md  ← ベッド管理運用

└── pubmed-workflow.md ← PubMed検索手順

Aさんのコメント: 「最初はCLAUDE.mdだけで始めました。使っていくうちに『これはルールに分けたほうがいいな』『この作業はスキルにしたいな』と思うことが出てきて、少しずつ育てていった結果がこの構成です。最初から完璧を目指さなくて大丈夫ですよ。」

### Aさんが実際にclinical-safety.mdに書いている内容（抜粋）

# 臨床安全性ルール

## 患者個人情報の保護

- 患者氏名、ID、生年月日、住所などの個人情報を絶対に含めない

- 症例を記述する場合は「70代男性」など匿名化した表現を使う

- 電子カルテからコピペされた内容に個人情報が含まれていないか確認する

## 文献引用

- 文献引用は必ずPMID・DOIを明記する

- 臨床疑問はPICO形式で検索する

このように、自分の業務に合わせてルールを書いていけばよいのです。

### セクション 4-10 〜 4-18 チェックリスト

このセクション全体の理解度を確認しましょう。

チェックリスト  □ CLAUDE.mdが「AIへの常時指示書」であることを理解した  □ 推奨フォルダ構成の全体像を把握した  □ CLAUDE.mdに書くべき5つの項目がわかった  □ CLAUDE.mdとrules/の使い分けがわかった  □ skillsの役割と作り方を理解した  □ settings.jsonの許可（allow）と禁止（deny）の意味がわかった  □ .gitignoreでデータファイルを保護する方法を理解した  □ セキュリティ設計の4つのポイントを確認した  □ よくある失敗と回避策を確認した  □ 最小構成テンプレートをClaude Codeに貼り付ける準備ができた  □ 「最初は小さく始めて、少しずつ育てていけばいい」というマインドを持った

# 第5章：Step 3 --- デモ環境構築と院内共有

この章で得られること:

- 作ったアプリを同僚に見せる方法がわかります

- 院内ネットワークでの共有手順が、操作レベルでわかります

- アプリの起動・停止・トラブル対処ができるようになります

## やりたいこと

第4章で作ったアプリを、同じ院内ネットワーク（LAN）に繋がっている他のパソコンからも見られるようにします。

この章では2つの段階を説明します。

- 開発中のデモ共有（AさんのPCで一時的に動かして同僚に見せる）

- 本格運用への移行（SE担当者が院内サーバーPCに移植する）

まずは「1. 開発中のデモ共有」から始めましょう。AさんのPCで一時的にアプリを動かし、同じネットワーク上の他のパソコンからブラウザでアクセスできるようにします。

💡 ヒント この段階はあくまで「同僚に見てもらう」ためのデモ環境です。本格的に毎日使う運用環境は、SE担当者が専用サーバーPCにセットアップします（本章の最後で説明）。

## 手順1：自分のパソコンのIPアドレス（住所）を調べる

IPアドレスとは、ネットワーク上でのパソコンの住所のようなものです。他のパソコンからアクセスするために必要です。

一番簡単な方法：Claude Codeに聞く

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

このパソコンのIPアドレスを教えてください

AIが自動的にIPアドレスを調べて教えてくれます。表示された数字（例：192.168.1.50）をメモしてください。

### Macの場合（自分で確認する方法）

- 画面左上のりんごマークをクリックします

- 「システム設定」を選びます

- 左メニューから「ネットワーク」をクリックします

- 接続中のネットワーク（Wi-Fiまたは有線LAN）をクリックします

- 「IPアドレス」の欄に表示されている数字（例：192.168.1.50）をメモします

### Windowsの場合（自分で確認する方法）

- 画面右下のネットワークアイコン（Wi-Fiマークや有線LANマーク）を右クリックします

- 「ネットワークとインターネットの設定」を開きます

- 接続中のネットワークのプロパティをクリックします

- 「IPv4 アドレス」の横に表示されている数字（例：192.168.1.50）をメモします

## 手順2：アプリを共有モードで起動する

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

アプリを院内LANで共有できるように起動してください。 他のパソコンからもアクセスできるようにしたいです。

Claude Codeが自動的に、他のパソコンからもアクセスできる設定でアプリを起動してくれます。

起動が成功すると、Claude Codeがアクセス用のURL（例：http://192.168.1.50:8501）を教えてくれます。

ヒント > もしClaude Codeに聞かず手動で起動したい場合は、Claude Codeアプリの中にある「ターミナル」機能を使います。チャット画面の下部にあるターミナルアイコンをクリックすると、コマンド入力画面が開きます。そこに以下を貼り付けてEnterキーを押します。 > > streamlit run app.py --server.address 0.0.0.0 --server.port 8501

## 手順3：他のパソコンからアクセスする

同じ院内ネットワークに繋がっている他のパソコンで、ブラウザ（Chrome、Edgeなど）を開きます。

- ブラウザの上にあるURL欄（アドレスバー）をクリックします

- 以下のように入力してEnterキーを押します

http://192.168.1.50:8501

（192.168.1.50 の部分は、手順1で調べたIPアドレスに置き換えてください）

- アプリの画面が表示されれば成功です

やってみよう > 隣のパソコンや、ナースステーションの別のパソコンから、上のURLにアクセスしてみましょう。同じ画面が見えるはずです。

## 手順4：アプリを止める

アプリを止めたいときは、Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

アプリを停止してください

または、Claude Codeアプリの中でアプリが動いている部分の「停止」ボタン（四角いアイコン）をクリックしても止められます。

他のパソコンからはアクセスできなくなりますが、もう一度Claude Codeに「アプリを起動してください」と伝えれば再開できます。

## 共有時の注意事項

注意（開発中のデモ共有時） - AさんのPCをスリープにすると、アプリは止まります。 デモ中はパソコンを開いたままにしてください。 - パソコンを再起動した場合も、アプリは止まります。 再度Claude Codeアプリを開いて「アプリを起動してください」と伝えてください。 - 院内LANの外（自宅など）からはアクセスできません。 これはセキュリティ上、むしろ安心な仕組みです。 - これはあくまで開発中の一時的な共有方法です。 本格運用ではSE担当者が専用サーバーPCに移植します（下記参照）。

## セキュリティの考え方

項目                                対策 ----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 患者個人情報                アプリに個人情報は入っていません（集計データのみ）

ネットワーク                院内LAN内だけで動くので、外部からアクセスできません

データの保存場所            アプリを動かしているパソコンの中だけに保存されます

パスワード保護              必要であれば、Streamlitのパスワード機能を設定できます（Claude Codeに依頼可能）

## 外部公開（学会発表やデモ用）

院外の人にも見せたい場合（学会発表など）は、Streamlit Community Cloud（無料）を使ってインターネット上に公開できます。

- Claude Codeのチャット欄で「GitHubにアップロードしてください」と依頼すれば、AIが手順を案内してくれます

- https://share.streamlit.io にGitHubアカウントでログイン

- アプリを選んで「Deploy（デプロイ＝公開）」をクリック

- 数分で公開URLが発行されます

注意 > 外部公開する場合は、デモ用の架空データだけを使ってください。実際の病院データは絶対にアップロードしないでください。

実例：ベッドコントロールシミュレーター Aさんの場合、まず自分のPCでStreamlitを起動し、同じフロアのナースステーション3台のPCからデモを見てもらいました（開発中のデモ共有）。 その後、SE担当者がGitHubからコードを取得し、院内の専用サーバーPCにセットアップ。これにより24時間いつでもアクセスできる本格運用環境が整いました。 理事会メンバー向けには、Streamlit Community Cloudにデモデータ版を公開し、事前に操作してもらえるようにしました。

## 本格運用への移行 — SE担当者への引き渡し

デモ環境で関係者の評価を得たら、次はSE担当者に「本格運用環境」をセットアップしてもらいます。

Aさんがやること：

- アプリの最新版をGitHubに保存する（Claude Codeに「GitHubに保存して」と依頼）

- SE担当者に「GitHubのリポジトリURL」を伝える

- 必要なデータファイル（data/フォルダの中身）をSE担当者に渡す

SE担当者がやること：

- 院内サーバーPC（常時稼働するPC）を用意する

- GitHubからコードを取得する（git clone [リポジトリURL]）

- 必要なライブラリをインストールする（pip install -r requirements.txt）

- Streamlitを起動する（streamlit run app/app.py --server.address 0.0.0.0）

- 自動起動の設定をする（PCが再起動してもアプリが自動で立ち上がるように）

💡 ヒント SE担当者への引き渡し時に伝えるべき情報をまとめたテンプレートです：  - GitHubリポジトリURL: https://github.com/＿＿/＿＿ - メインのアプリファイル: app/app.py - 必要なPythonバージョン: 3.11以上 - ライブラリ一覧: requirements.txt に記載 - データファイル: data/フォルダの中身（GitHubには含まれていません） - 起動コマンド: streamlit run app/app.py --server.address 0.0.0.0 --server.port 8501 - アクセスURL: http://[サーバーPCのIPアドレス]:8501

アプリを更新するとき：

Aさんが修正 → GitHubに保存 → SE担当者に連絡 → SE担当者がサーバーPCで git pull → アプリが最新版に更新

この流れで、Aさんはアプリの「中身」に集中し、サーバー管理はSE担当者にお任せできます。

### チェックリスト

□ 自分のパソコンのIPアドレスを調べた（またはClaude Codeに聞いた）  □ アプリを共有モードで起動してデモできた  □ 他のパソコンからアクセスできることを確認した  □ アプリの停止方法を確認した  □ SE担当者への引き渡しに必要な情報（GitHubのURL等）を準備した  □ 患者個人情報を含まない設計であることを再確認した

# 第6章：Step 4 --- 関係部署への協力依頼

この章で得られること:

- 協力を得やすい依頼メモの書き方がわかります

- 相手の立場でメリットを伝える技術が身につきます

- すぐ使える穴埋め式テンプレートが手に入ります

## 協力依頼メモテンプレート

以下のテンプレートの＿＿を埋めるだけで、協力依頼メモが完成します。

■ 件名: ＿＿＿＿アプリ PoC運用への協力依頼  ■ 宛先: ＿＿＿＿部長 / ＿＿＿＿課長  ■ CC: ＿＿＿＿  ■ 差出人: ＿＿＿＿  ■ 日付: ＿＿年＿＿月＿＿日  ---  1. 趣旨  ＿＿＿＿を目的とした＿＿＿＿アプリのPoC運用（＿＿ヶ月間）を  開始したく、＿＿部のご協力をお願い申し上げます。  2. 依頼事項（具体的な作業と所要時間）  \(1\) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿）  \(2\) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿）  \(3\) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿）  3. 貴部署にとってのメリット  \- ＿＿＿＿が＿＿＿＿になります  \- ＿＿＿＿の時間が＿＿分短縮されます  4. 負担の詳細  | 項目 | 所要時間 | 頻度 |  |\-\-\----|\-\-\-\-\-\----|\-\-\----|  | ＿＿＿＿ | 約＿＿分 | 毎日 |  | ＿＿＿＿ | 約＿＿分 | 週1回 |  1日の合計は約＿＿分です。  5. サポート体制  \- 操作マニュアルを完備しています  \- 導入後＿＿週間は＿＿＿＿が直接サポートいたします  6. 撤退基準  ＿＿ヶ月のPoC期間終了時に効果が確認されない場合は、  運用を終了いたします。現行業務への影響はありません。

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが看護部に送った協力依頼メモの概要はこうでした。 > > 件名: ベッドコントロールシミュレーター PoC運用への協力依頼 > 宛先: 看護部長 > 日付: 2026年3月20日 > > 依頼事項: > 1. ベッドコントローラー担当者の選定（1-2名） > 2. 毎日約20分の運用時間確保（朝会前15分＋夕方データ入力5分） > 3. 日次データ入力（病床マップへの在院日数入力、約5分） > 4. 週1回のフィードバック（口頭またはメモで可、約10分） > > 看護部にとってのメリット: > - 朝会での病棟状態の把握が30秒で完了（従来は5分以上） > - 退院調整の判断根拠が数値で見える > - 「もし明日3人入院したら？」のシミュレーションが可能 > > 1日の合計負担: 約20分 > 撤退基準: 2ヶ月のPoC終了時にKPI未達なら運用終了

## メモ作成の3つのポイント

- 相手の負担を具体的な時間で示す: 「少しお手伝いを」ではなく「1日20分、内訳は朝15分＋夕方5分」と数字で明示します

- メリットを相手の目線で書く: 「病院の収益が上がる」よりも「朝会での病棟把握が30秒で終わる」の方が現場に響きます

- 撤退基準を明示して安心感を与える: 「ダメなら止められる」とわかると、協力のハードルが下がります

やってみよう > テンプレートを印刷して、鉛筆で記入してみましょう。まずは下書きでOKです。完成したら上司に見てもらい、フィードバックをもらいましょう。

### チェックリスト

□ 協力依頼先の部署をリストアップした  □ 依頼事項を具体的な作業と所要時間で整理した  □ メリットを相手目線で記述した  □ 撤退基準を明記した

# 第7章：Step 5 --- 会議での提案・承認獲得

この章で得られること:

- 経営層に響く提案書の書き方がわかります

- デモを使った効果的なプレゼンの進め方がわかります

- 想定される質問への回答を準備できます

## 提案書テンプレート

セクション                          記入内容 ----------------------------------- ----------------------------------------------------------- 1. 現状の課題               ＿＿＿＿（数字で示す: ＿＿＿＿）

2. 提案内容                 ＿＿＿＿アプリのPoC導入（期間: ＿＿ヶ月、対象: ＿＿部署）

3. 期待効果                 金額: ＿＿万円/月（年間＿＿万円）、時間: ＿＿分/日の短縮

4. 実施計画                 Phase 1: ＿＿ / Phase 2: ＿＿ / Phase 3: ＿＿

5. リスクと対策             リスク: ＿＿ → 対策: ＿＿

6. お願い事項               1. PoCの実施承認 2. ＿＿部への協力依頼の裁可

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんと副院長が2026年3月25日の理事会で提案した内容はこうでした。 > > 現状の課題: 6F病棟の稼働率は月平均87%。目標の90%に3%届かない。空床1床あたり約2.5万円/日の未活用病床コストが発生。 > > 提案内容: ベッドコントロールシミュレーターのPoC導入。期間2ヶ月、対象は6F病棟47床。 > > 期待効果: 稼働率1%改善で年間約1,113万円の運営貢献額増。これは営業利益（3,550万円）の約31%に相当。 > > コスト: 制作・維持コスト0円（既存PCと無料ツールのみ使用）。Claude Code Proプラン月額約3,000円のみ。 > > お願い事項: (1) PoCの実施承認 (2) 看護部への協力依頼の裁可 の2点に絞りました。

## プレゼンテーション構成（10-15分想定）

スライド                内容                                         時間 ----------------------- -------------------------------------------- ----------------------- 1                       タイトルと挨拶                               30秒

2                       現状の課題（3つに絞る）                      1.5分

3                       課題の金額インパクト（数字で見せる）         1.5分

4                       提案内容（アプリの概要）                     2分

5                       デモ（実際に画面を操作して見せる）   3分

6                       PoC計画と成功の基準                          1.5分

7                       コストとリスク対策                           1分

8                       お願い事項（明確に2-3点）                    1分

### プレゼンの3つのコツ

- 数字で語る: 「空床が多いです」ではなく「空床1床あたり約2.5万円/日の損失」と具体的に

- デモを見せる: 実際のアプリ画面を操作して見せるのが最も効果的です。百聞は一見にしかず

- 撤退基準で安心させる: 「効果がなければPoC期間で終了します」と伝え、意思決定のハードルを下げます

## 想定Q&Aリスト

よくある質問                        回答例 ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 「コストはいくら？」                既存PCと無料ツール（StreamlitとPython）で作るため、追加費用はClaude CodeのProプラン月額約3,000円のみです

「セキュリティは？」                院内LAN内だけで動き、外部通信はありません。患者個人情報は一切使わない設計です

「失敗したら？」                    PoC期間（＿＿ヶ月）で効果を測定し、基準未達なら終了します。現行業務への影響はゼロです

「誰がメンテするの？」              AIツール（Claude Code）で修正・改良できるため、専任IT担当者は不要です

「現場の負担は？」                  1日約20分です。朝15分＋夕方5分の内訳です。導入後2週間は直接サポートします

やってみよう > 提案書テンプレートを埋めたら、まず身近な同僚にプレゼンの練習をしてみましょう。「ここがわかりにくい」というフィードバックをもらい、本番前に改善します。

### チェックリスト

□ 提案書を作成した  □ 金額インパクトを試算した  □ デモの準備をした（アプリが動く状態になっている）  □ 想定Q&Aの回答を用意した  □ 撤退基準を明記した

# 第8章：Step 6 --- PoC（実証実験）の実施

この章で得られること:

- PoC（ピーオーシー＝本格導入前のお試し運用）の進め方がわかります

- 3つのフェーズに分けた実施計画が作れます

- 毎日・毎週のチェック項目が明確になります

## PoCとは

PoC（Proof of Concept：概念実証）とは、「このアプリは本当に役に立つか？」を、限定した範囲で確かめるお試し運用のことです。いきなり全部署に導入するのではなく、まず1つの部署で試して、効果とリスクを見極めます。

![](media/image6.png){width="5.5in" height="1.8025207786526685in"}

*PoCの3つのフェーズ*

## PoC設計テンプレート

項目                                記入欄 ----------------------------------- -------------------------------------------------------- 実施期間                    ＿＿年＿＿月＿＿日 〜 ＿＿年＿＿月＿＿日（＿＿ヶ月間）

対象部署                    ＿＿＿＿＿＿

参加者                      ＿＿＿＿＿＿（＿＿名）

成功基準（KPI）             1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿

データ収集方法              ＿＿＿＿＿＿

フィードバック収集          ＿＿（頻度: ＿＿）

撤退基準                    ＿＿＿＿の場合は運用を終了する

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが作成したPoC計画はこちらです。 > > | 項目 | Aさんの記入内容 | > |:---|:---| > | 実施期間 | 2026年4月1日 〜 2026年5月31日（2ヶ月間） | > | 対象部署 | 6F病棟（内科・ペイン、47床） | > | 参加者 | Aさん（看護師長）、ベッドコントローラー担当2名、計3名 | > | 成功基準 | 1. 月間平均稼働率が開始前比1%以上改善 2. 日次利用率80%以上 3. 満足度スコア3.5/5.0以上 | > | 撤退基準 | Phase 2終了時点でKPIのいずれも改善傾向が見られない場合は運用終了 |

## 3フェーズ実施計画テンプレート

### Phase 1: まずは操作に慣れる（1-2週間）

日程                    やること                                             担当 ----------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------- 1日目                   マニュアル配布・操作説明会（30分）                   ＿＿

2-5日目                 デモデータ（練習用の仮データ）で操作練習             参加者全員

6-7日目                 操作に関する質問対応・FAQ（よくある質問集）作成      ＿＿

1週目末                 全員が基本操作をできるか確認 → Phase 2へ進むか判断   ＿＿

### Phase 2: 実際のデータで試す（2-3週間）

日程                    やること                                              担当 ----------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------- 開始日                  実際のデータ（集計データ）の入力を開始                参加者全員

毎日                    朝会前にアプリを確認（15分）＋夕方データ入力（5分）   ＿＿

毎週                    フィードバック（使い勝手や改善要望）を収集・反映      ＿＿

最終日                  Phase 3へ進むか判断                                   ＿＿

### Phase 3: 効果を測定する（2-3週間）

日程                    やること                               担当 ----------------------- -------------------------------------- ----------------------- 継続運用                通常運用を続けながら効果データを記録   参加者全員

中間                    中間評価（KPIの途中経過を確認）        ＿＿

最終週                  最終評価アンケートの実施               ＿＿

最終日                  効果測定レポートの作成                 ＿＿

## 日次チェックリスト（毎日確認）

□ アプリが正常に起動しているか確認した  □ 本日のデータ入力が完了した  □ 異常な数値やエラーが発生していないか確認した  □ ユーザーからの問い合わせや不具合報告に対応した

## 週次チェックリスト（毎週確認）

□ KPI（成功基準）の進捗を確認した  □ ユーザーからのフィードバックを収集・整理した  □ 改善要望に基づくアプリ修正が必要か判断した  □ 次週の運用計画に変更はないか確認した  □ 撤退基準に該当する事態が発生していないか確認した

## よくあるトラブルと対処法

トラブル                原因                        対処法 ----------------------- --------------------------- ----------------------------------------------------------------------- アプリが表示されない    PCがスリープまたは電源OFF   アプリ実行PCを起動し、Claude Codeアプリから「アプリを起動してください」と伝える

動作が遅い              データ量の増大              Claude Codeに「動作を高速化してください」と依頼する

グラフが正しくない      データ入力ミス              入力データを確認し、異常値を修正する

使い方がわからない      習熟不足                    マニュアルを参照するか、サポート担当者に相談する

もっと良くしたい        運用で見えた改善点          フィードバックシートに記録し、Claude Codeに修正を依頼する

### チェックリスト

□ PoC設計テンプレートを記入した  □ 3つ以上のKPI（成功基準）を設定した  □ 3フェーズの実施計画を作った  □ 撤退基準を定めた  □ 日次・週次チェックリストを印刷した

# 第9章：Step 7 --- 効果測定と本格導入判断

この章で得られること:

- PoC結果をまとめる効果測定レポートの書き方がわかります

- 「続けるか、やめるか」の判断基準が明確になります

- 本格導入への移行手順がわかります

## 効果測定レポートテンプレート

### 定量評価（数字で測る成果）

KPI（指標）    目標値         実績値         達成率         判定 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ＿＿＿＿       ＿＿           ＿＿           ＿＿%          達成/未達

＿＿＿＿       ＿＿           ＿＿           ＿＿%          達成/未達

＿＿＿＿       ＿＿           ＿＿           ＿＿%          達成/未達

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが目標としたKPIと記入例はこちらです（PoC実施前の時点での想定記入例）。 > > | KPI | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 判定 | > |:---|:---:|:---:|:---:|:---:| > | 月間平均稼働率の改善 | +1%以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ | > | ベッドコントローラーの日次利用率 | 80%以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ | > | 運用担当者の満足度スコア | 3.5/5.0以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ |

### 定性評価（使った人の声）

評価項目                5段階平均               代表的なコメント ----------------------- ----------------------- ----------------------- 操作のしやすさ          ＿＿/5.0                ＿＿＿＿

業務への有用性          ＿＿/5.0                ＿＿＿＿

今後も使い続けたいか    ＿＿/5.0                ＿＿＿＿

### 費用対効果

項目                                金額 ----------------------------------- ----------------------------------- 導入コスト                  ＿＿円

運用コスト（月額）          ＿＿円

期待される効果（月額）      ＿＿円

投資回収期間                ＿＿ヶ月

### 課題と改善案

課題              影響度            改善案            いつまでに ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ＿＿＿＿          高/中/低          ＿＿＿＿          ＿＿＿＿

## Go/No-Go判断（続けるか、やめるか）

以下の3つの観点で総合的に判断します。

観点                     Go（続ける）条件        No-Go（やめる）条件 ------------------------ ----------------------- ----------------------- KPI達成度        3つ中2つ以上達成        3つ中2つ以上未達

ユーザー満足度   平均3.5/5.0以上         平均3.0/5.0未満

継続意向         過半数が「続けたい」    過半数が「不要」

## 本格導入への移行チェックリスト

□ 効果測定レポートが完成している  □ Go判断が下された  □ 本格運用のマニュアルが整備されている  □ サポート体制（問い合わせ先）が決まっている  □ 対象部署の全員がアクセスできる環境が整っている  □ データバックアップの仕組みがある

### チェックリスト

□ 効果測定レポートを作成した  □ Go/No-Go判断基準を関係者と合意した  □ 本格導入に向けた移行計画を策定した

# 第10章：マニュアル作成ガイド

この章で得られること:

- 誰でも迷わず使えるマニュアルの作り方がわかります

- AIを使ったマニュアル自動生成のコツがわかります

## なぜマニュアルが必要か

アプリが優秀でも、使い方がわからなければ使ってもらえません。特にITに馴染みのないスタッフが使う院内アプリでは、「マニュアルを見れば誰でもわかる」レベルの説明書が導入の成否を分けます。

## マニュアル構成テンプレート

セクション              内容                                 ページ目安 ----------------------- ------------------------------------ -----------------------

  - 概要                アプリの目的・対象者・必要なもの     0.5ページ

  - 起動方法            アクセスURL、ログイン手順            0.5ページ

  - 基本操作            画面の構成、基本的な操作の流れ       1-2ページ

  - 各機能の使い方      機能ごとのステップバイステップ手順   機能数に応じて

  - よくある質問        使用中に出やすい疑問と回答           1ページ

  - トラブル対応        エラー時の対処法、問い合わせ先       0.5ページ

## AIを使ったマニュアル自動生成

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように依頼すると、マニュアルのたたき台（下書き）を自動で作ってくれます。

以下のアプリの操作マニュアルを作成してください。  【アプリ名】＿＿＿＿  【対象読者】＿＿＿＿（パソコン操作は基本レベル、ITの専門知識なし）  【主要機能】1. ＿＿ 2. ＿＿ 3. ＿＿  【マニュアルの構成】上記テンプレートに従って作成  【書き方】専門用語は使わず、手順を番号付きで書いてください

ヒント > AIが生成した下書きに、実際のアプリ画面のスクリーンショット（画面の写真）を追加すると、格段にわかりやすくなります。

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんのアプリのマニュアル（BedControl_Manual_v3.md）は以下の構成で作成しました。 > > 1. アプリの目的と「なぜ使うのか」の説明 > 2. 根本原理（フェーズ別の視点で病棟を理解する考え方） > 3. 運用ルール（数値の基準と判断の目安） > 4. 毎日の運用プロセス（15分で完了する4ステップ） > 5. 各タブの活用法（12の画面それぞれの使い方） > 6. 数字の管理方法 > 7. セットアップ手順 > 8. 医師マスター設定（医師情報と入院経路の管理） > 9. 入退院詳細入力（入院経路・医師の記録方法） > 10. 医師別分析（入退院パターンの可視化と読み方） > 11. 改善のヒント（データに基づく改善機会の検知と活用法） > 12. 基盤指標（稼働率1%=年間1,113万円の計算根拠） > > ポイント: 単なるボタンの説明ではなく、「なぜその操作をするのか」という判断の根拠まで書いたことが好評でした。

### チェックリスト

□ マニュアルの構成を決定した  □ AIに自動生成を依頼するプロンプトを準備した  □ スクリーンショットの撮影計画を立てた  □ マニュアルのレビュー担当者を決めた

# 第11章：よくあるトラブルQ&A

この章では、アプリ作成・運用でよくある質問にお答えします。困ったときはまずここを確認してください。

Q1: Claude Codeデスクトップアプリとは何ですか？

A: Anthropic社が提供するAIアプリ開発ツールの専用アプリです。LINEやSlackのようなチャット画面で日本語を入力するだけで、AIがアプリを作ってくれます。

- ダウンロード先: https://claude.ai/download

- 対応OS: Mac（マック）とWindows（ウィンドウズ）の両方

- 特徴: ターミナルやコマンドプロンプトなどの黒い画面は一切使いません。普段のアプリと同じ感覚で使えます

Q2: 以前のバージョンで紹介されていた「ターミナル」や「Node.js」は必要ですか？

A: いいえ、一切不要です。 Claude Codeデスクトップアプリを使う場合、ターミナル（コマンドプロンプト）を開く必要もなければ、Node.jsをインストールする必要もありません。アプリをダウンロードしてインストールするだけで、すぐに使い始められます。

Q3: Claude Codeの料金はいくらですか？

A: 2026年4月時点で、以下のプランがあります。

- Proプラン（月額$20、約3,000円）: Claude Codeデスクトップアプリが使えます。Web版・デスクトップ版・Codeで使用量を共有するため、軽い開発作業向けです。まずはこのプランで始めましょう。

- Maxプラン（月額$100、約15,000円）: 使用量の上限が大幅に増えます。大規模なアプリ開発や頻繁にClaude Codeを使う場合に検討してください。

- 支払いはクレジットカードです

- 契約はいつでも解約できます（月単位の契約です）

- 1つのアカウントで複数のアプリを作れます

費用については事前に上司に相談し、病院として経費処理できるか確認しましょう。月額3,000円（Proプラン）は、IT外注費（数十万〜数百万円）と比べれば圧倒的に安価です。

Q4: アプリを作り直したいときはどうする？

A: Claude Codeアプリのチャット欄に日本語で伝えるだけです。

- 部分的にやり直す場合: 「グラフの部分を作り直してください」「データ入力の画面を変えてください」

- 全部やり直す場合: 「今のファイルを全て削除して、一から作り直してください」

- 前の状態に戻す場合: 「さっきの変更を元に戻してください」（Git＝変更履歴の管理機能が自動的に使われているので、前の状態に戻せます）

Q5: 作ったアプリが消えてしまった

A: ご安心ください。アプリのファイルはパソコンの中に保存されています。

- Claude Codeアプリを開き直す: アプリを再度開くと、以前のプロジェクトが表示されます。そこから続きの作業ができます

- パソコンを再起動した場合: アプリのファイル自体は消えません。Claude Codeアプリを開いて「アプリを起動してください」と伝えれば再開できます

- 間違ってファイルを削除した場合: Git（変更履歴管理）が使われている場合は、Claude Codeに「前のバージョンに戻してください」と依頼してください

Q6: 他の人のPCからアプリが見えない

A: 以下の点を順番に確認してください。

- アプリが起動しているか？ → Claude Codeアプリを確認し、アプリが動いていなければ「アプリを院内LANで共有できるように起動してください」とチャットで伝えてください

- 同じネットワーク（LAN）に繋がっているか？ → 両方のPCが同じWi-Fiまたは有線LANに接続されているか確認

- IPアドレスは正しいか？ → 第5章の手順1で調べたIPアドレスが変わっていないか確認（PCを再起動するとIPアドレスが変わることがあります）。Claude Codeに「IPアドレスを教えてください」と聞けば最新のアドレスがわかります

- URLの入力は正しいか？ → http://（IPアドレス）:8501 の形式になっているか確認（httpsではなくhttp）

Q7: Streamlitって安全ですか？

A: はい、安全に使えます。理由は以下のとおりです。

- オープンソース（公開されたソフトウェア） です。世界中の開発者が内容を確認しています

- 院内LANだけで動かす場合、データは院内のネットワークの外に出ません

- 患者個人情報を入れない設計にすることで、万が一の情報漏洩リスクもゼロにできます

- Snowflake社（大手IT企業）が開発・運営しており、信頼性があります

Q8: アプリの画面デザインを変えたい

A: Claude Codeアプリのチャット欄に日本語で伝えるだけです。例えば：

- 「文字のサイズを大きくしてください」

- 「背景色を白に、文字色を黒にしてください」

- 「ボタンの位置を画面の上部に移動してください」

- 「スマートフォンでも見やすいレイアウトにしてください」

- 「病院のロゴを左上に表示してください」

具体的にどう変えたいかを言葉で伝えれば、AIが対応してくれます。

Q9: データのバックアップはどうする？

A: 大切なデータを守るために、以下の方法でバックアップ（控えのコピーを取ること）を取りましょう。

- 一番シンプルな方法: アプリのフォルダをまるごとUSBメモリにコピーする（週1回を推奨）

- Claude Codeに頼む方法: 「データのバックアップ機能を追加してください」と依頼すると、ボタン1つでバックアップできる機能を付けてくれます

- 自動バックアップ: 「毎日自動でバックアップを取る機能を付けてください」と依頼することも可能です

注意 > バックアップ先は院内のネットワークドライブやUSBメモリを使ってください。個人のクラウドサービス（GoogleドライブやDropboxなど）は、病院のセキュリティポリシーに沿っているか確認が必要です。

Q10: Claude Codeアプリが起動しない・固まった場合はどうする？

A: 以下の手順を試してください。

- アプリを一度完全に終了する: Macの場合は画面左上のりんごマーク横のアプリ名をクリック→「終了」。Windowsの場合はタスクバーのアイコンを右クリック→「ウィンドウを閉じる」

- パソコンを再起動する: それでも改善しない場合はパソコンを再起動してみてください

- アプリを再インストールする: 上記で解決しない場合は、アプリを削除して https://claude.ai/download から再度ダウンロード・インストールしてください

# 第12章：横展開 --- 次のアプリへ

この章で得られること:

- 成功したアプリを他の部署にも広げる方法がわかります

- 次に作るアプリの候補が見つかります

- 組織としてアプリ開発を続けていく仕組みがわかります

![](media/image7.png){width="5.5in" height="5.5in"}

*横展開のイメージ*

## 横展開候補の見つけ方

1つ目のアプリが成功したら、他の部署にも同じような仕組みを広げましょう。以下のヒアリングテンプレートを使って、各部署の困りごとを集めます。

質問                                             回答欄 ------------------------------------------------ ----------------------------------- 部署名                                   ＿＿＿＿

一番時間がかかっている作業は？           ＿＿＿＿

「こうだったらいいのに」と思うことは？   ＿＿＿＿

Excelや紙で管理しているデータは？        ＿＿＿＿

判断に迷うことが多い場面は？             ＿＿＿＿

他部署との情報共有で困っていることは？   ＿＿＿＿

## 病院業務で有効なアプリ候補

アプリ候補                         解決する困りごと                           対象部署          難易度 ---------------------------------- ------------------------------------------ ----------------- ----------------- 入退院管理ダッシュボード   入退院予定の見える化、空床管理             看護部、医事課    低

シフト最適化ツール         シフト作成に時間がかかる・特定の人に偏る   看護部            中

医療材料在庫管理           在庫切れや余りすぎの防止                   薬剤部、物流      低

患者満足度分析             アンケート結果の自動集計・見える化         医療安全、経営    低

感染対策ダッシュボード     感染症の発生状況をリアルタイムで把握       感染制御          中

研修・教育管理             研修の受講状況を追跡、未受講者を一覧表示   教育委員会        低

診療報酬シミュレーター     改定の影響試算、算定漏れ防止               医事課、経営      高

実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの6F病棟でPoCが成功した後、5F病棟（外科・整形外科、47床）への横展開を計画しました。5F病棟は課題の構造が6Fと似ている（稼働率の把握が属人的、空床ロスが見えない）ため、アプリの設定をカスタマイズするだけで対応できる見込みです。2026年7月からの導入を目指しています。

## 成功を組織の文化にするために

- 成功体験を共有する: PoC結果を全体会議で発表し、「自分たちにもできる」と感じてもらう

- このマニュアルとテンプレートを共有する: 誰でもStep 1から始められる状態にしておく

- 小さな成功を積み重ねる: 最初から大きなシステムを狙わず、小さなアプリの成功実績を増やす

## 「院内DX推進委員会」の提案

継続的にアプリ開発を進めるため、部署をまたいだ委員会の設置をおすすめします。

項目                                内容 ----------------------------------- ---------------------------------------------------------- 名称                        院内DX推進委員会（仮称）

メンバー                    各部署から1名ずつ（医師、看護師、事務、薬剤師等）

頻度                        月1回（30分程度）

役割                        困りごとの収集、開発の優先順位決定、進捗管理、成果の共有

予算                        原則ゼロ（無料ツール活用）。必要に応じて検討

やってみよう > まずは自部署で「Excelでやっているけど、アプリにしたら楽になりそうな作業」を3つ書き出してみましょう。それが次のアプリの種になります。

### チェックリスト

□ 横展開候補を3つ以上リストアップした  □ 各部署へのヒアリングを計画した  □ アプリ開発委員会の設置を検討した

# 付録

## 付録A：用語集

このマニュアルに出てくる専門用語をまとめました。わからない言葉があったらここを参照してください。

用語                     読み方                  意味 ------------------------ ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Streamlit        ストリームリット        ブラウザで動くアプリを簡単に作れる無料の道具。プログラミング言語Pythonだけで画面が作れます

Python           パイソン                プログラミング言語の一種。AIとの相性が良く、データ分析が得意です。あなたが直接書く必要はありません

PoC              ピーオーシー            Proof of Concept（概念実証）。本格導入前に限定範囲で効果を試すお試し運用のことです

MVP              エムブイピー            Minimum Viable Product（実用最小限の製品）。まず最低限の機能だけを作る考え方です

Git              ギット                  ファイルの変更履歴を自動で記録する仕組み。いつでも前の状態に戻せます

GitHub           ギットハブ              Gitで管理したファイルをインターネット上に保存・共有できるサービスです

Claude Code      クロード・コード        Anthropic社のAIアプリ開発ツール。デスクトップアプリで、チャットで話しかけるだけでアプリを作ってくれます

KPI              ケーピーアイ            Key Performance Indicator（重要業績評価指標）。成功を測るための数値目標です

デプロイ         ---                   アプリを実際に使える状態にして公開することです

LAN              ラン                    Local Area Network（構内ネットワーク）。病院の建物内でパソコンをつなぐネットワークです

UI               ユーアイ                User Interface（ユーザーインターフェース）。アプリの操作画面のことです

ダッシュボード   ---                   必要な情報を1つの画面にまとめて表示するものです。車のダッシュボード（計器盤）と同じ発想です

IPアドレス       アイピーアドレス        ネットワーク上でのパソコンの住所にあたる数字の並び（例：192.168.1.50）です

プロンプト       ---                   AIへの指示文のことです。「こんなアプリを作ってください」という依頼文がプロンプトです

限界利益         げんかいりえき          売上から変動費（患者数に応じて増減する費用）を引いた利益のことです

デスクトップアプリ  ---               パソコンにインストールして使うアプリのことです。Excelやメールソフトと同じ種類のものです

## 付録B：全テンプレート一覧

本マニュアルに含まれる穴埋め式テンプレートの一覧です。全10種類を用意しています。

No.               テンプレート名                  掲載章            用途 ----------------- ------------------------------- ----------------- ------------------------------------------ 1                 As-Is / To-Be分析表             第3章             今の状態と理想の状態のギャップを整理する

2                 要件定義テンプレート            第3章             アプリの設計図を作る

3                 AI指示テンプレート              第4章             Claude Codeへの指示を書く

4                 協力依頼メモテンプレート        第6章             関係部署に協力をお願いする

5                 提案書テンプレート              第7章             経営層に提案する

6                 PoC設計テンプレート             第8章             お試し運用の計画を立てる

7                 3フェーズ実施計画テンプレート   第8章             お試し運用の具体的なスケジュールを作る

8                 効果測定レポートテンプレート    第9章             お試し運用の結果を評価する

9                 マニュアル構成テンプレート      第10章            操作マニュアルを作る

10                部署ヒアリングテンプレート      第12章            次のアプリの候補を見つける

## 付録C：推奨ツール・リソースリスト

カテゴリ             ツール名                    URL                          費用 -------------------- --------------------------- ---------------------------- -------------------------- AI開発支援           Claude Code デスクトップ    https://claude.ai/download   月額$20〜（Proプラン以上）

アプリ開発           Streamlit                   https://streamlit.io         無料

アプリ公開           Streamlit Community Cloud   https://share.streamlit.io   無料

コード管理           GitHub                      https://github.com           無料

プログラミング言語   Python                      https://www.python.org       無料

グラフ作成           Plotly                      https://plotly.com           無料

データ処理           pandas                      https://pandas.pydata.org    無料

ヒント > 以前のバージョンで必要だった「Node.js」や「npm」は、Claude Codeデスクトップアプリを使う場合は不要です。上記のツールのうち、あなたが直接インストールする必要があるのはClaude Codeデスクトップアプリだけです。他のツール（Streamlit、Python、plotly、pandasなど）は、Claude Codeが自動でインストールしてくれます。

## 付録D：参考文献・関連資料

資料名                               種類                  内容 ------------------------------------ --------------------- ---------------------------------------------------- bed_control_simulator_design.md      設計書                ベッドコントロールシミュレーターの設計ドキュメント

BedControl_Manual_v3.md              マニュアル            ベッドコントロールシミュレーターの運用マニュアル

memo_nursing_bedcontrol_app.md       依頼メモ              看護部への協力依頼メモの実例

memo_board_bedcontrol_app.md         提案書                理事会向け提案メモの実例

presentation_script_bedcontrol.md    スクリプト            理事会プレゼンの発表原稿

bed_control_evolution_design.md    設計書                v3.0進化の設計ドキュメント（医師別分析・改善のヒント・基盤指標）

bed_control_evolution_presentation.pptx  プレゼン       理事向けプレゼン「精神論から数字へ」

streamlit_lan_sharing_manual.docx    マニュアル            院内LAN共有の手順書

streamlit_cloud_deploy_manual.docx   マニュアル            Streamlit Cloud公開の手順書

おわりに

このマニュアルは、おもろまちメディカルセンターにおけるベッドコントロールシミュレーターの開発・導入経験をもとに作成されました。

Aさんのように、「プログラミングなんて無理」と思っていた方でも、AIの力を借りれば自分の業務を楽にするアプリが作れます。しかも、Claude Codeデスクトップアプリのおかげで、ターミナルやコマンドプロンプトといった難しい操作は一切不要になりました。アプリをダウンロードして、チャットで話しかけるだけです。

大切なのは、「何に困っているか」「どうなったらいいか」を自分の言葉で伝えることです。

まずは第4章のハンズオンで、1つ目のアプリを作ってみてください。画面にアプリが表示された瞬間の感動が、次の一歩への原動力になるはずです。

AIがあれば、プログラミングの知識がなくてもアプリは作れます。ダウンロードして、話しかけるだけ。小さな一歩から始めましょう。

注意（最終確認） > 本マニュアルで紹介するアプリは、全て 患者さんの個人情報（氏名、ID、病名等）を使用しない設計 です。扱うのは病床数・稼働率・平均在院日数などの集計データのみです。この原則を必ず守ってください。